AUXILIAR DE INGENIERO RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO IPK PLAZA EN EL SEGUIMIENTO Y LA SUPERVISION EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUNICIPIO DE IPIALES – NARIÑO

GREISSY ANDREA VILLARREAL REINA

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL

SAN JUAN DE PASTO

2017

AUXILIAR DE INGENIERO RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO IPK PLAZA EN EL SEGUIMIENTO Y LA SUPERVISION EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUNICIPIO DE IPIALES – NARIÑO

GREISSY ANDREA VILLARREAL REINA

TRABAJO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARCIAL PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL

ASESOR:

Ing. Fabián Alberto Suárez Sánchez

Docente Departamento de Ingeniería Civil

Co asesor:

Ing. Leandro Bazante Rosero

Constructora Diversificar S.A

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL

SAN JUAN DE PASTO

2017

NOTA DE RESPONSABILIDAD

Las ideas y conclusiones aportadas en el siguiente trabajo son responsabilidad exclusiva del autor.

Artículo Primero del Acuerdo Número 324 de Octubre 11 de 1966 Emanado del Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño. “La Universidad de Nariño no se hace responsable de las opiniones o resultados obtenidos en el presente trabajo y para su publicación priman las normas sobre el derecho de autor”.

Artículo 13, Acuerdo N. 005 de 2010 emanado del Honorable Consejo Académico.

NOTA DE ACEPTACIÓN:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

JURADO

___________________________________

JURADO

San Juan de Pasto, Diciembre del 2017

CONTENIDO

Pág.

1	RESUMEN	11

2	INTRODUCCIÓN	14

3	JUSTIFICACION	15

4	RESUMEN DEL PROYECTO	17

5	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	19

5.1 Marco Conceptual

5.2 Marco Legal

6   ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL SG-SST…………………………………………...26

6.1 Descripción METODOLOGIA

6.2 DESCRIPCION DE LA EMPRESA

6.3 AVANCE DE LA ORGANNIZACION EN EL CICLO PHVA

6.4 mISION

6.5 vISION

6.6 RECURSOS

7  PLANIFICACION……………………………………………………………………………..33

7.1 METODOLOGIA

7.2 EVALUACION

7.2.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y MATRIZ DE RIESGOS

7.2.2 DIAGNOSTICO DE SALUD

7.2.3 PLANIFICACION

7.3 OBJETIVOS

7.4 INDICADORES

8 aplicación…………………………………………………………………………………43

8.1 Subsistemas DE GESTION

8.1.1 Medicina preventiva DE SEGURIDAD Y SALU EN EL trabajo

8.1.2 Subsistema DE HIGIENE Industrial

8.2 PLAN DE CAPACITACIÓN

9 AUDITORIA Y REVISION POR LA GERENCIA………………………………………………53

10	CONCLUSIONES	57

11	RECOMENDACIONES	59

12	BIBLIOGRAFÍA	60

13	ANEXOS	61

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Pag.

Ilustración 1.  LOCALIZACION DEL PROYECTO………………………………………………………18

Ilustración 2. NIVEL PROBABILIDAD – DEFICIENCIA DE MATRIZ DE RIESGOS…………………… 35

Ilustración 3. ÍNDICES DE PROBABILIDAD Y SEVERIDAD…………………………………………….35

Ilustración 4. NIVEL DE RIESGO – NOMENCLATURA SSMA………………………………………….36

Ilustración 5. NIVEL DE RIESGO NOMENCLATURA EM…………………………………………........36

ÍNDICE DE TABLAS

Pag.

Tabla 1 CRONOGRAMA 	159

Tabla 2 MATRIZ LEGAL	160

Tabla 3 MATRIZ DE RIESGOS 	161

DEDICATORIA

A Dios y a María Santísima

Por fortalecerme y no dejarme desistir en el camino, para conseguir esta meta.

A mis padres Guillermo y Cristina

Por su amor inagotable y voz de aliento, por enseñarme con su ejemplo

que con sacrificios se consiguen los triunfos..

A mi Hijo Omar Yilberth

Mi inspiración para luchar por esta meta, razón de mi vida por tu comprensión y paciencia; por todo nuestro tiempo sacrificado.

A mi Novio Efrain

Por su amor constante y su apoyo incondicional, por ser mi motivación en los momentos difíciles; por enseñarme que en la vida no hay nada imposible.

AGRADECIMIENTOS

A mi familia, por ser un apoyo constante en todas las etapas de mi vida estudiantil.

A la Universidad, a mis Profesores, compañeros y amigos quienes caminaron junto a mí en el proceso; y a todas aquellas personas que de alguna u otra manera hicieron posible esta meta que hoy abre el camino a la vida Profesional.

# RESUMEN

El Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar a la seguridad y salud en el trabajo.

Este documento describe el informe de las prácticas de la constructora Diversificar S.A- FELIPE CUMBAL T- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S  en el apoyo en la planificación y desarrollo para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se llevó a cabo en un lapso de seis meses, en las que se llevó a cabo la verificación de la documentación existente y no existente dentro de la empresa de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 mediante el cual se reglamenta el trabajo del Sector único, que en su capítulo sexto se habla de la seguridad del sistema de gestión y la salud en el trabajo, esta documentación no estaba disponible y se actualizo la disponible.

Se desarrolló una política de salud y seguridad en el trabajo adecuado para la empresa y se extendió a todos los niveles de la organización, estableciendo un compromiso de la constructora de invertir los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios para implementar el sistema.

Fueron puestas las responsabilidades del trabajador dentro de la constructora y también se dieron a conocer las obligaciones del empleador para cumplir con la SG-SST, fueron identificados y clasificados todos los tipos de riesgos de acuerdo con la GTC 45, la realización de una matriz de riesgo en las que se clasificaron y evaluaron los riesgos más relevantes dentro de la constructora para llevar a cabo los programas de vigilancia y control.

Como es una parte necesaria del sistema para desarrollar un calendario anual en el que los procesos y las actividades a realizar por la constructora para la actualización y la mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se llevó a cabo específicamente para esta empresa debido a su características y la actividad económica, por último indicadores (cualitativos y cuantitativos) mediante los cuales se evalúa la estructura, el proceso y los resultados de la gestión del sistema Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.

ABSTRACT

The management system of safety and health at work is the development of a logical process and in stages, based on continuous improvement, with the aim of anticipating, recognizing, evaluating and controlling risks that may affect the safety and health the job.

This document describes the report of the internship held in the construction company Diversificar S.A – FELIPE CUMBAL T- Mars constructions S.A.S on support in planning and development for the implementation of a management system of safety and health at work which took place in six months in which carried out the verification of existing documentation and also not available within the company according to Decree 1072 of 2015 by which the Single Regulatory Decree Sector Work which in its sixth chapter is issued speak management system safety and health at work, this documentation was not available was conducted and updated.

A policy of health and safety was developed in the appropriate work for the construction company and spread to all levels of the organization, establishing a commitment of the company to invest the technical, financial and human resources needed to implement the system.

They were released the worker's responsibilities within the construction company and also unveiled the employer's obligations to comply with the OSHMS, were identified and classified all types of risks according to GTC 45, performing a risk matrix in which they could classify and assess the most relevant hazards within the construction company to carry out the surveillance and control programs.

As part of the system is necessary to develop an annual schedule in which the processes and activities to be performed by the construction company for updating and improving the system of management of safety and health at work, which was conducted specifically described for this construction company because of its characteristics and economic activity, finally (qualitative and quantitative) indicators by which the structure is evaluated, the process and results Management System Safety and Health at Work defined OSHMS.

# INTRODUCCIÓN

La salud en el trabajo tiene sus antecedentes en el concepto general de salud, sobre todo asociada esta, a la salud pública. Pero desde que el hombre inició procesos transformadores, se asoció esa conducta a diferentes tipos de riesgos, basta pensar en los cazadores y recolectores ancestrales. La evolución del hombre, es la evolución de la transformación de los elementos, y por ende del trabajo y su influencia en las relaciones sociales.

Las labores artesanales y posteriormente las mineras, comenzaron a utilizar elementos de protección personal, luego durante el feudalismo, surgieron las primeras empresas a costa del trabajo individual e independiente del artesano y donde lo más importante, era la producción, por sobre toda otra consideración.

Con la revolución industrial, llega la división del trabajo, la producción en serie y con ello, la exposición masiva de hombres, mujeres y niños a riesgos nuevos, que conllevaron a numerosos accidentes mortales o incapacitantes; de igual forma, hicieron su aparición  enfermedades de origen laboral, casi todas consecuencia de agotadoras jornadas de trabajo, sin ninguna protección, a la par de la reivindicación de otros derechos de los trabajadores, el de la salud fue determinante, para valorar los logros de sus luchas; de allí surgen las disciplinas precursoras de la que hoy conocemos como salud ocupacional, higiene industrial, seguridad industrial y la medicina del trabajo actualmente denominada SG-SST.

JUSTIFICACION

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es de vital importancia en todas las empresas a lo largo del territorio colombiano, para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a todos los miembros de la organización, por medio de la prevención y protección de la salud de cada uno de ellos en todos los puestos de trabajo. Lo anterior se logra por medio de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos, y, de esta manera, intervenir por medio de actos o condiciones laborales más seguros en pro de la mejora continua la cual se logra a través de la implementación de un método lógico y por etapas claras como el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) y que incluye la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoria y acciones de mejora.

Antes de cualquier acción que pueda ejercer la empresa para la prevención y protección de la salud de los trabajadores, es muy importante que ellos mismos tengan conciencia del autocuidado y de la propia protección frente a posibles riesgos encontrados en el desarrollo de sus labores.

Así como hay muchas empresas consientes de la importancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de sus organizaciones, y así, buscan la forma de garantizar condiciones de trabajo óptimas para todos los trabajadores, hay otras empresas que temen en invertir en prevenir un evento inesperado y desafortunado, el cual puede causar gastos mucho mayores a los que se generaron en la prevención. En todos los ámbitos de la actividad humana, es conveniente hallar un equilibrio entre los beneficios y los costos que supone la asunción de riesgos. En cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo, este equilibrio está influenciado por varios aspectos, como los avances tecnológicos y científicos, las diversas condiciones laborales y la economía de cada uno de los países.

Actualmente en Colombia, la Seguridad y Salud en el Trabajo es regida por el Decreto Único Reglamentario de Trabajo 1072 de 2015, donde se expresan claramente los lineamientos para ejecutar correctamente todo el Sistema de Gestión.

RESUMEN DEL PROYECTO

A continuación se presenta el resumen del proyecto de Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Obra de Construcción basado en el sistema de planificación del SGSST, se estableció bajo el principio de mejoramiento continuo – PHVA – cuyo enfoque es dar cumplimiento a la legislación colombiana en términos de riesgos laborales y las directrices organizacionales y los cuales se evidencian a través del compromiso de la alta gerencia.

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

Una vez definidos los objetivos basados en el Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizó un diagnóstico de la empresa FELIPE CUMBAL T. – MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, ubicada en la ciudad de Ipiales – Nariño Colombia, con el fin de observar y analizar la situación actual de la misma, en relación a los conceptos de seguridad y salud en el trabajo, para así identificar las áreas de mejora. A partir de este diagnóstico se empieza a trabajar sobre el diseño del sistema de gestión.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Proyecto de Torres de Apartamentos IPK Plaza I, II y III Constructora Diversificar S.A- Contratista Principal de la forma jurídica de FELIPE CUMBAL T. - MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S.

Datos de Identificación de la Empresa.

Razón Social: FELIPE CUMBAL TOBAR

Nit: 		87713119 - 4

Dirección: 	Carrera 8 Norte # 5ª – 40 Barrio la Esmeralda Ipiales

Municipio: 	Ipiales, Nariño

Telefax: 	3173313017

E-mail: 	jaimearboleda_137@hotmail.com

Representante Legal:	Felipe Cumbal Tobar

Cédula de ciudadanía:	87.713.119

Clase de Riesgo: V

Dirección de la obra: Calle 27 # 6b-40 Mistares

Localización del Proyecto: Ilustración 1

www.google.com.co/maps/place/Cl.+27+%236b-40,+Ipiales,+Nariño/@0.8300547,-77.6544604,820m/data

El proyecto duró aproximadamente seis meses desde Abril hasta Octubre de 2017. El objetivo general del proyecto es Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los lineamientos del decreto 1072 de 2015, teniendo en cuenta cada uno de los requisitos legales, de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Proyecto.

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

5.1 MARCO CONCEPTUAL

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que a su vez produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica una invalidez o la muerte.

Condiciones de Trabajo: Conjunto de características de la tarea, del entorno y de la organización del trabajo, las cuales interactúan produciendo alternativas positivas o negativas sobre la salud del trabajador que la ejerce.

Enfermedad Laboral: Todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar y que haya sido determinado como enfermedad profesional por el gobierno nacional.

Factor de Riesgo: Condición o evento, del ambiente, de la organización, o de la persona, capaz de contribuir al desarrollo de la contingencia o siniestro (enfermedad o desastre).

Grado de Peligrosidad: Relación matemática obtenida del producto entre la probabilidad de ocurrencia, la intensidad de la exposición y las consecuencias más probables derivadas de una condición de riesgo específica.

Grado de Riesgo: Relación matemática entre la concentración, intensidad o el tiempo de exposición a un factor de riesgo, con la concentración, intensidad o tiempo de exposición permitidos.

Incidencia: Medida dinámica de la frecuencia con que se presentan o inciden por primera vez, los eventos de salud o enfermedad, en un periodo determinado.

Índice: Relación numérica comparativa ente una cantidad tipo y otra variable. Es la relación constante entre dos cantidades.

Letalidad: Proporción de muertos por un evento o una enfermedad determinada, relacionados con los casos de ese evento o enfermedad.

Identificación de peligros y matriz de riesgos: Método dinámico para la obtención de información sobre las condiciones de riesgo laboral, así como para el conocimiento de la exposición a que estén sometidos los distintos grupos de trabajadores.

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de salud y seguridad que desarrolla la empresa, tendientes a preservar, mantener y mejorar la condición de salud individual y colectiva, de los trabajadores en sus ocupaciones. Dichas actividades deben ser desarrolladas en los sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. La denominación se hace en cumplimiento a la Ley 1562 de 2012

Salud Ocupacional: Área de la salud orientada a promover y mantener el mayor grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndolos en su empleo de todos los agentes perjudiciales para la salud, en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre en su actividad (OMS/ OIT)

Sistema General de Riesgos Laborales: Conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. (D.1295/ 94.Art.1, Ley 1562 de 2012)

Riesgo: Probabilidad de que un evento ocurra.

Valoración de Factor de Riesgo: Procedimiento mediante el cual se asigna valor matemático a un factor de riesgo. Expresa la severidad o peligrosidad a la que se somete el trabajador expuesto.

Vigilancia Epidemiológica: Sistema continuo de  administración de información estratégica, tanto del ambiente como de las personas, que sirve de base para la orientación de las decisiones y las acciones, para el control de los factores de riesgo y para el logro de los objetivos de la salud ocupacional.

5.2 MARCO LEGAL

Constitución Política: Art. 48. La seguridad social es un derecho público de carácter obligatorio que se prestará bajo dirección, la coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.

Ley Novena de 1.979: Título III. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

Resolución 2400 de mayo 22/79: (Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Decreto 586 de febrero 25/83: Por el cual se crea el Comité Nacional de Salud Ocupacional.

Decreto 614 de marzo 14/84: Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de salud ocupacional en el país.

Resolución 2013 de junio 6/86: Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.

Decreto 776 de abril 30/87: Por el cual se modifica la tabla de evaluación de incapacidades resultantes de accidentes de trabajo, contenida en el artículo 209 del Código Sustantivo del Trabajo.

Resolución 1016 de Marzo31/89: Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.

Resolución 1792 de mayo 3/90: Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido.

Resolución 9031 de julio 12/90: Por la cual se dictan normas y se establecen procedimientos relacionados con el funcionamiento y operación de equipos de Rayos X, y otros emisores de radiaciones ionizantes y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1075 de marzo 24/92: Por la cual se reglamentan actividades en materia de salud ocupacional (inclusión en el subprograma de Medicina Preventiva, actividades de prevención y control de fármaco dependencia, alcoholismo y tabaquismo).

Ley 100 de 1.993: Reorganiza el Sistema de Seguridad Social en el país. El régimen de Seguridad Social Integral está conformado por el sistema de pensiones, el sistema de seguridad social en salud, el sistema de riesgos profesionales y el sistema de servicios sociales complementarios.

Decreto 1295 de junio 22/94: Por el cual se determina la organización y administración del Sistema de Riesgos Profesionales.

Decreto 1772 de agosto 3/94: Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales.

Decreto 1832 de agosto 3/94: Por el cual se adopta las tablas de enfermedades profesionales.

Decreto 1834 de agosto 3/94: Por el cual se reglamenta la integración y funcionamiento del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales.

Decreto 1835 de agosto 3/94: Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos.

Decreto 692 de 1995: Por el cual se expide el Manual Único para Calificar la Invalidez.

Decreto 1530 de Agosto  26/96: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1295 de 1994(riesgos Profesionales).

Decreto 0016 de enero/97: Por el cual se reglamenta la integración, el funcionamiento y la red de los comités nacional, seccional y local de salud ocupacional.

Resolución 1409 de 2012: Por el cual se reglamenta el trabajo seguro en alturas

Ley 1562 de 2012: por el cual se modifica el Decreto Ley 1295 de 1994

Decreto 1443 de 2014: por el cual se reglamenta los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

Ley 769: Por el cual se establecen los parámetros y dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia y su instalación a nivel empresarial.

Por el cual se adopta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorutas de Colombia, de conformidad con los artículos 5, 113, 115 y el parágrafo del artículo 101 de la Ley 769 del 6 de agosto de 2002.

Comportamiento del conductor, pasajero o peatón. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito

"Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y de los pasajeros ubicados en los asientos delanteros del vehículo en todas las vías del territorio nacional, incluyendo las urbanas.

A partir de los vehículos fabricados en el año 2004, se exigirá el uso de cinturones de seguridad en los asientos traseros, de acuerdo con la reglamentación que sobre el particular expida el Ministerio de Transporte. Ningún vehículo podrá llevar un número de pasajeros superior a la capacidad señalada en la licencia de tránsito"

Certificado de Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz. Es el documento expedido y suscrito por un médico que actúa en nombre y representación de un Centro de Reconocimiento de Conductores, en el que se certifica, ante las autoridades de tránsito, que el aspirante a obtener por primera vez, recategorizar y/o refrendar la licencia de conducción posee la aptitud física, mental y de coordinación motriz adecuada a las exigencias que se requieren para conducir un vehículo.

Ley 1383 de 2010: Por la cual se reforma la ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones.

Ley 1702 de 2013:  Por el cual se establecen los lineamientos para la adopción de los programas de rutas seguras y se adoptan otras disposiciones.

Ley 1575 de agosto 21 de 2.012: Por la cual se establece la ley general de Bomberos de Colombia.

Ley 1523 de abril 24 de 2.012: Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

• Funciones y organización de las Brigadas de Emergencia,

• Ejercicios de Trabajo en Equipo.

Actividades de Compromiso y Empoderamiento

De acuerdo a:

- NFPA 600 Recomendaciones para la Organización, Entrenamiento y Equipos para Brigadas Contra Incendio - Edición 1986.

- Resolución 2400 de 1979, artículos 222, 223

- Resolución 1016 de 1989, Artículo 11, numeral 18, Literal C.

Administración de la emergencia (Sistema Comando de Incidentes)

De acuerdo a:

- Curso “Incident Command System Basic” de la Agencia Federal de Administración de Emergenciasn(US/FEMA)

- NFPA 1410 Entrenamiento para operaciones iniciales en el lugar de la emergencia - Edición 2000.

- Resolución 0358 Dic 23 2014 SCI

- NFPA 1561 Sistemas de Administración de Incidentes para Servicios de Emergencia

- NFPA 1600 Manejo de Desastres Emergencias

Manejo del Plan de Evacuación y Plan de Emergencias 4 Horas

De acuerdo a:

- Plan de Emergencias de cada sede o proyecto

- Riesgos de Seguridad para los Brigadistas 2 Horas

- Comportamiento del fuego  2 Horas

Métodos, agentes y equipos de extinción y extintores portátiles 4 Horas

De acuerdo a:

- NFPA 1001 Norma Para Calificación Profesional de Bomberos -Edición 2002.

- NFPA 600 Recomendaciones para la Organización, Entrenamiento y Equipos para Brigadas Contra Incendio - Edición 1986

Decreto 472 de 2015: Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1072 de 2015: Decreto único reglamentario del sector trabajo.

Y otras disposiciones legales que reglamentan y modifican el Sistema general de Riesgos Laborales

Y otras disposiciones legales que reglamentan y modifican el Sistema general de Riesgos Laborales.

6. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL SG- SST

6.1 DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA

Tipo de estudio

El tipo de estudio a manejar en este proyecto es el descriptivo debido a que se busca la descripción de las características que identifican los diferentes elementos y componentes, y su interrelación. Dentro de los aspectos importantes de este tipo de estudio a aplicar se encuentra el poder identificar formas de conducta y actitudes de las personas en la empresa, así como establecer patrones de comportamiento y descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación.

Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. También pueden utilizarse otros informes y documentos realizados previamente para otras empresas del mismo objeto social.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.

El método de investigación a aplicar es de análisis debido a que este proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad, de este modo podrá establecer las relaciones causa-efecto entre los elementos que componen su objeto de investigación. El análisis descompone el todo en sus partes y las identifica.

Por lo tanto es por este medio que se puede analizar cada uno de los aspectos encontrados en el diagnóstico. Con base en ese análisis, se toman las acciones correctivas correspondientes a cada una de las situaciones presentadas, así mismo, prevenir otras más graves.

FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Fuentes secundarias para recolección de la información.

Las fuentes secundarias serán documentos que serán brindados por la empresa en estudio a lo largo del proyecto.

Fuentes primarias para recolección de la información.

Es posible que el desarrollo de la investigación propuesta dependa de la información que el investigador debe recoger en forma directa. La observación es una forma muy práctica de recopilar datos, debido que por medio de ésta se puede analizar de manera más adecuada la situación de la empresa. Otro método a utilizar es la encuesta, esta ayuda principalmente en un diagnóstico claro de la empresa, de cada uno de los aspectos a evaluar en la misma. La encuesta puede ser verbal o escrita. La segunda mediante formatos específicos. El número exacto de encuestas no se puede especificar debido a que ello depende del número de encuentros y visitas necesarias para el desarrollo del proyecto. Los encuestados serán tanto los dueños de la empresa como por quienes laboran allí. Para esta empresa se aplicarán entrevistas a cada uno de los miembros de la misma, así como la observación donde se pueden detectar cada uno de los aspectos a mejorar en el sistema de gestión, y así encontrar la manera más correcta para solucionar cada una de las situaciones presentadas.

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

Una vez definidos los objetivos basados en el Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizó un diagnóstico de la empresa FELIPE CUMBAL T. – MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, ubicada en la ciudad de Ipiales – Nariño Colombia, con el fin de observar y analizar la situación actual de la misma, en relación a los conceptos de seguridad y salud en el trabajo, para así identificar las áreas de mejora. A partir de este diagnóstico se empieza a trabajar sobre el diseño del sistema de gestión.

6.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

La forma jurídica de FELIPE CUMBAL T. - MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S.

Datos de Identificación de la Empresa.

Razón Social: FELIPE FABIAN CUMBAL TOBAR

Nit: 		87713119 - 4

Dirección: 	Carrera 8 Norte # 5ª – 40 Barrio la Esmeralda Ipiales

Municipio: 	Ipiales, Nariño

Telefax: 	3173313017

E-mail: 	jaimearboleda_137@hotmail.com

Representante Legal:	Felipe Fabián Cumbal Tobar

Cédula de ciudadanía:	87.713.119

FELIPE CUMBAL T. - MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S Construcción de edificios residenciales, para desarrollar su actividad económica, ofrece y subcontrata la mano de obra especializada y no especializada:

| OFICINAS | OBRAS |
| --- | --- |
| IPIALES | IPIALES CONSTRUCCION DE EDIFICACION |

ACTIVIDAD ECONÓMICA: FELIPE FABIAN CUMBAL TOBAR está registrada ante ARL AXA COLPATRIA con clase de riesgo V.

NÚMERO DE EMPLEADOS

Número de trabajadores: 27 trabajadores

ESCOLARIDAD

| NIVEL | Hombres | Mujeres | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Primaria | 15 |  | 15 |
| Secundaria | 9 |  | 9 |
| Tecnológica |  |  |  |
| Pregrado | 1 | 1 | 2 |
| Postgrado |  |  |  |
| Otros | 1 |  |  |
| TOTAL | 26 | 1 | 27 |

JORNADA LABORAL

|  | Administrativo | Operativo |
| --- | --- | --- |
| Mañana | 8:00 am – 12:00 m | 7: 00 am – 12:00 m |
| Horario de almuerzo | 12:00 m – 2:00 pm | 12:00 m – 1:00 pm |
| Tarde | 2:00 pm – 6:00 pm | 1:00 pm – 6:00 pm |

Diagnostico Teniendo en Cuenta el Decreto 1072 de 2015

Para la realización del diagnóstico del SG-SST de la empresa FELIPE CUMBAL T. – MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, aplicamos la evaluación inicial del SG-SST decreto 1072 de 2015, Durante la aplicación de la evaluación se evidencio el avance del ciclo PHVA, donde la organización cuenta con la política de SG-SST, las responsabilidades definidas, conformación del COPASST, registro de capacitaciones, registro de entrega de EPP, e Inspecciones de acuerdo al ciclo PHVA

6.3 AVANCE DE LA ORGANIZACIÓN EN EL CICLO PHVA

Analizando el resultado de la evaluación la empresa en el elemento de planeación, se identificó que no cuenta con los siguientes manuales o procedimientos:

- Matriz de requisitos legales

- Plan de trabajo Anual-Cronograma

- Inducción y re inducción del SST

- Matriz de peligros

- Perfil socio-demográfico

- Objetivos de control de riesgo

- Indicadores de estructura, proceso y resultado

- Metas anuales

- Fichas de indicadores

- Matriz de Indicadores

- Plan de emergencias

- Conformación y funcionamiento de brigadas

- Procedimiento de investigación de accidentes

Dentro del cumplimiento del HACER del SG-SST del avance del sistema lleva la organización FELIPE CUMBAL T. – MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S se enumeran que procedimientos, estándares la empresa no cuenta en estos momentos:

- Estándares de seguridad y operación segura

- Identificación de amenazas y vulnerabilidad

- Procedimientos operativos normalizados

- Plan de Evacuación + Evaluación de simulacros, Diseño de planes de   evacuación

- Sistema de vigilancia epidemiológica

- Perfiles epidemiológicos del SVE

- Comunicación de objetivos

- Tratamiento de los riesgos

- Capacitación y entrenamiento del plan de emergencia

En el elemento de verificar del SGSST, que es la auditoria interna, lo cual se evidencia los siguientes ítems:

- Programa de auditoria

- Informe de resultados

- Alcance de la auditoria

El elemento actuar del SG-SST de acuerdo a la evaluación inicial del decreto 1072 de 2015 cumple mínimamente con:

- Revisión de gerencia Anual

- Informes periódicos a la gerencia

Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Según el Decreto 1072 de 2015, los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo son:

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo

- Definir las responsabilidades del sistema de seguridad y salud en el trabajo

- Implementar un plan de prevención y respuesta ante de emergencias

- Planear, organizar y desarrollar capacitaciones de acuerdo a los indicadores de accidentalidad e inspecciones de las áreas de trabajo.

- Identificar los peligros de los procesos

MISIÓN

FELIPE CUMBAL T. – MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, cuenta con el personal competente especializado y no especializado para la construcción de todo tipo de edificaciones, obras civiles y arquitectónicas dirigidas a nuestros clientes, con lo cual aseguramos y mejoramos continuamente nuestro SGSST.

VISIÓN

FELIPE CUMBAL T. - MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, será una firma reconocida en el suministro de personal competente especializado y no especializado para la construcción de todo tipo de edificaciones, obras civiles y arquitectónicas, que cuente con un SGSST asegurado y mejorado continuamente hacia la satisfacción de nuestros clientes.

Igualmente, los funcionarios se encuentran afiliados a la Caja de Compensación Familiar de Nariño COMFAMILIAR.

La cobertura del Sistema de Riesgos Laborales es el siguiente:

- Establecer las actividades de Promoción y Prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo, que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, ergonómicos, mecánicos, psicosociales, públicos, de saneamiento y de seguridad.

- Fijar las prestaciones de atención de salud de los trabajadores y las prestaciones económicas por incapacidad temporal a que haya lugar frente a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

- Reconocer y pagar a los a filiados las prestaciones económicas por incapacidad permanente parcial e invalidez, que se deriven de las contingencias de accidente de trabajo o enfermedad profesional y muerte de origen profesional.

- Fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de riesgos ocupacionales.

La afiliación y pago de aportes a la ARL, es responsabilidad del empleador y contra su presupuesto.

Clasificación de la Empresa

Se entiende por clasificación de empresa el acto por medio del cual el empleador clasifica la empresa de acuerdo con la actividad principal dentro de la clase de riesgo que corresponda y aceptada por la entidad administradora de riesgos laborales. Para la clasificación de empresa se establecen cinco clases de riesgos, siendo la Empresa FELIPE CUMBAL T. – MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S perteneciente a clase de riesgo V.

Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

El SG-SST de FELIPE CUMBAL T. – MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, se encuentra ubicado en la Oficina del Ingeniero Residente y a él tiene acceso a todo el personal que labora en la Empresa

RECURSOS

Recursos Humanos: FELIPE CUMBAL T. – MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, cuenta con un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo quien se encargará de vigilar la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, además cuenta con la asesoría del personal de la ARL AXA COLPATRIA.

Recursos Físicos: FELIPE CUMBAL T. – MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S,  cuenta con instalaciones físicas adecuadas para la actividad económica que realizan tanto a nivel administrativo como operativo, con condiciones de saneamiento básico y locativo que propician un normal desarrollo de las funciones de cada uno de sus empleados.

ÁREAS DE LA FIRMA FELIPE CUMBAL T. – MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S

- ADMINISTRATIVA

- OPERATIVA

- BODEGA

- ALMACEN

- CAMPAMENTO (SALA DE REUNIONES)

- OBRA

Recursos Financieros: FELIPE CUMBAL T. – MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, designará un presupuesto para la ejecución de las actividades de Promoción y Prevención, contempladas en el cronograma de actividades.

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo

Este proceso está orientado hacia el cumplimiento de uno de los servicios de promoción y prevención, establecidos, teniendo en cuenta el número de trabajadores de la Empresa FELIPE CUMBAL T. – MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, el Comité Paritario de Seguridad y Salud ya se encuentra conformado.

- PLANIFICACION

Planificación del sistema

- En coherencia con la política de seguridad y salud en el trabajo se ha establecido una matriz de objetivos y metas que permiten planear de manera estratégica el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se debe revisar el artículo 2.2.4.6.18 del decreto 1072 de 2015.

- Esta matriz define indicadores de medición que permiten realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas tratados. Este seguimiento se realiza de manera semestral con el propósito de identificar planes de acción de mejora en caso que sea necesario de acuerdo a los artículos 2.2.4.6.19, 2.2.4.6.20,  2.2.4.6.21 y  2.2.4.6.22 del decreto 1072 de 2015.

Identificación de riesgos

El diagnóstico de condiciones de trabajo se obtiene a través de la elaboración y análisis de la Matriz de Riesgo, y además de la participación directa de los trabajadores, por medio de encuestas o auto-reportes, entre otros. Por lo menos una vez al año o cada vez que las circunstancias así lo ameriten; la metodología para realizar éste diagnóstico abarca: evaluación análisis y priorización de los riesgos.

Dicha información implica una acción continua y sistemática de información y medición de manera que exista un conocimiento actualizado y dinámico a través del tiempo. Para la elaboración de la matriz de riesgo se llevaron a cabo los procedimientos indicados; teniendo en cuenta que la matriz de riesgo se realizará anualmente revisiones y actualizaciones.

Extraído de GTC 45 versión 2012

7.1 METODOLOGÍA

Para realizar la matriz de riesgo se apoya en la técnica de inspección basándose en la observación directa de los puestos de trabajo, equipos, elementos etc., que permitan:

- Identificación general de los riesgos, o clasificación de los mismos

- Localizar en cada área y proceso

- Luego de la recolección de la información se procede al análisis de estos riesgos utilizando la identificación de las tablas o a la escala de valoración.

Extraído de GTC 45 versión 2012

Ilustración 2. Nivel probabilidad – Deficiencia de matriz de riesgos

Extraído de GTC 45 versión 2012

Ilustración 3. Índices de Probabilidad y Severidad

Extraído de GTC 45 versión 2012

Ilustración 4. Nivel de Riesgo – Nomenclatura SSMA

Extraído de GTC 45 versión 2012

Ilustración 5. Nivel de Riesgo Nomenclatura EMR

Extraído de GTC 45 versión 2012

De acuerdo a la priorización de los riesgos para establecer medidas de intervención con el siguiente esquema de jerarquización:

- Eliminación del peligro/riesgo: Rediseño de procesos o equipos para eliminar o reducir los riesgos.

- Sustitución: Sustituir una materia prima por una menos peligrosa o también, sustituir un proceso de alto riesgo por uno de menor riesgo

- Controles de ingeniería: Adopción de medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su origen o fuente, como la implementación de sistemas de ventilación o encerramiento de equipos. Igualmente, incluye los controles para reducir la energía (reducir la fuerza, la presión, la temperatura, entre otros) de los sistemas de producción, cuyo fin este asociado con el control de los riesgos en SST.

- Controles administrativos: Implementación de sistemas de señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo o zonas de circulación y almacenamiento, implementación de sistemas de advertencia y alarma, diseño e implementación de procedimientos de seguridad para ciertos procesos o actividades de riesgo, controles de acceso a zonas de riesgo, inspecciones de seguridad, listas de chequeo, permisos de trabajo, entre otros.

- Equipos de protección personal: Cuando ciertos peligros/riesgos no se puedan controlar en su totalidad con las medidas anteriores, el empleador deberá suministrar a sus trabajadores la dotación pertinente de acuerdo a sus actividades.

Las anteriores medidas de control para cada riesgo forman parte de los subprogramas de Medicina preventiva y del trabajo, Higiene y Seguridad Industrial.

La empresa realiza seguimiento y medición periódica de la efectividad de las medidas de control de riesgos, de acuerdo con la identificación de peligros y control de riesgos; adicionalmente la empresa cuenta con un mecanismo para el reporte, control y seguimiento de actos y condiciones inseguras.

Después de realizar la matriz de riesgos se identificó que los riesgos que nos arrojan una región intolerable son los siguientes:

- Biomecánicos

- Locativos

- Tareas de alto Riesgo (Trabajo en Alturas, Trabajo en espacios confinados, Trabajos con cargas de elevación y trabajo en Caliente)

- Psicosocial.

Extraído de GTC 45 versión 2012

De acuerdo a la valoración de los riesgos debemos iniciar las acciones preventivas y correctivas para minimizar los accidentes y enfermedades laborales.  Todas estas actividades de prevención deben cumplirse para ir mejorando el SG-SST en la empresa FELIPE CUMBAL T. – MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S y evitar futuros accidentes y enfermedades laborales.

7.2 EVALUACION

7.2.1 Identificación de peligros y matriz de riesgos

Ver anexo 1 formato “MATRIZ DE RIEGOS DE FELIPE CUMBAL T. – MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S”. Con base en los factores de riesgo priorizados, se implementa un plan de acción para su prevención y control.

7.2.2 Diagnóstico de Salud

FELIPE CUMBAL T. – MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, es responsable de gestionar el diagnostico de salud de la población trabajadora.

7.2.3 Planificación:

Con base en el autodiagnóstico realizado en la empresa se plantean los siguientes objetivos.

7.3 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de FELIPE CUMBAL T. – MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, garantizará un ambiente de trabajo sano, seguro y amable que contribuya a la realización de los trabajadores como seres humanos y le permita a la Empresa cumplir su misión.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Reducir la incidencia de las enfermedades profesionales

- Reducir la incidencia de los accidentes de trabajo.

- Capacitar los funcionarios en el control de riesgos profesionales.

- Mitigar las consecuencias de las urgencias y emergencias.

- Fomentar estilos de vida y trabajo saludables.

Procedimiento de las Acciones Correctivas y las Acciones Preventivas

Mejora Continua.

En la empresa FELIPE CUMBAL T. – MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S. es consciente de la importancia y beneficios que trae el contar con un SG-SST, razón por la cual cada colaborador sabe la importancia de mejorar cada una de sus actividades del día a día, con lo cual tanto ellos como la organización obtienen beneficios.

- La organización es consciente que al mantener su SG-SST, la mejora continua se refleja de manera evidente en la realización diaria de cada una de las actividades desarrolladas en los procesos. La empresa garantiza las disposiciones y recursos necesarios para el perfeccionamiento del SG-SST, con el objetivo de mejorar la eficacia de todas las actividades y el cumplimiento de sus propósitos.

- Se considera según Decreto 1072 de 2015I (art 2.2.4.6.34) las siguientes fuentes para identificar oportunidades de mejora:

- Cambios en legislación que apliquen a la organización

- Evaluación del cumplimiento de los objetivos del SG-SST

- Los resultados de la identificación de peligros y valoración de los riesgos

- Los resultados de la evaluación y auditoría del SG-SST, incluyendo la  investigación de los      incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo y los resultados y recomendaciones de las auditorías

- Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el COPASST

- Los resultados de los programas de medicina preventiva, higiene y seguridad industrial

- El resultado de la evaluación realizado por la alta dirección.

Acciones Correctivas y Preventivas.

La organización cuenta con un procedimiento de acciones correctivas y preventivas, según el Decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.2 numeral 10, articulo 2.2.4.6.33 el cual garantiza que se defina e implemente las acciones necesarias, con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, de las auditorías y de la revisión por la alta dirección.

Las acciones están orientadas a:

- Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades

- La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y documentación de las medidas preventivas y correctivas.

- Todas las acciones preventivas y correctivas, se documentan, son difundidas a todos los niveles pertinentes, se asignan responsables y fechas de cumplimiento.

7.4 INDICADORES

FELIPE CUMBAL T. – MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, ES RESPONSABLE DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES PARA GESTIONAR EL CÁLCULO DE LOS INDICADORES.

| INDICADOR DE ESTRUCTURA | VALORACION |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SI | NO | Observaciones |
| La política de seguridad y salud en el trabajo que esté firmada, fechada, socializada y publicada | 1 |  |  |
| En la Política se contemplan los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo. | 1 |  |  |
| El plan de trabajo anual está establecido. | 1 |  |  |
| La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la organización están definidas. | 1 |  |  |
| La asignación de recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros están contemplados en el SGSST | 1 |  |  |
| La conformación y funcionamiento del Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo, está hecha de forma adecuada con sus respectivos soportes y bajo los lineamientos de la resolución. | 1 |  |  |
| TOTAL | 6 | 0 |  |

| INDICADORES DE PROCESO | VALORACION |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SI | NO | Indicador parcial |
| Evaluación inicial (línea base); se cuenta con una línea base en la empresa. |  | 1 |  |
| Ejecución del plan de trabajo anual |  | 1 | # de actividades ejecutadas / # de actividades planeadas |
| Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo; |  | 1 | # de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones planeadas |
| Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados; |  | 1 | # de riesgos intervenidos / # de riesgos priorizados. |
| Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores |  | 1 | # de evaluaciones aplicadas / # total de trabajadores |
| Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas |  | 1 | # de acciones ejecutadas / # de acciones planeadas |
| TOTAL |  | 6 |  |

| INDICADORES DE RESULTADO | VALORACION |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SI | NO | Indicador parcial |
| Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables | 1 |  | # requisitos normativos cumplidos / # de requisitos normativos generales. |
| Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo -SST |  | 1 | # de objetivos cumplidos / # de objetivos planteados. |
| El cumplimiento del plan de trabajo anual | 1 |  | # de acciones ejecutadas / # de acciones planeadas |
| Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de trabajo |  | 1 | # de acciones correctivas implementadas / # de no conformidades. |
| La evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora |  | 1 | # de acciones preventivas ejecutadas / # de acciones correctivas y de mejora |
| Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. |  | 1 | # de acciones ejecutadas / # de acciones planeadas |
| TOTAL | 2 | 4 |  |

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL PROCESO

Se ha definido este Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para describir los elementos centrales del sistema de gestión y su interacción. Adicionalmente se cuenta con un procedimiento de control de documentos que permite el control, administración y conservación de estos (incluyendo los registros). Se cuenta con un listado maestro de documentos y registros de Seguridad y Salud en el Trabajo que permite controlar las versiones vigentes de los mismos, y define directrices de almacenamiento, conservación y disposición final de los registros de acuerdo a su criticidad e importancia para el sistema:

- Política y objetivos de la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Responsabilidades asignadas para implementación y mejora continua del Sistema de     Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Identificación anual de peligros y evaluación y valoración de riesgos.

- Informe de condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de la población trabajadora.

- Plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Programa de capacitación anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Procedimientos e instructivos internos de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal

- Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de fichas técnicas cuando aplique y demás instructivos internos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Soportes de convocatoria, elección, conformación y actas de reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Reportes e investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente.

- Identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

- Programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores.

- Registros de inspecciones a las instalaciones, maquinas o equipos ejecutadas.

- Matriz legal actualizada.

- Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios.

- APLICACIÓN

La aplicación del SG-SST se traduce en un conjunto de actividades inmersas en los subsistemas de medicina preventiva, de seguridad y salud en el trabajo; en un plan de capacitación en pro de la prevención de accidentes y/o enfermedades laborales.

8.1 SUBSISTEMAS DE GESTION

8.1.1 Subsistema de Medicina Preventiva de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El enfoque epidemiológico de factores de riesgo, permite abordar la salud de los trabajadores desde la perspectiva de promoción de la salud y prevención de la enfermedad; es decir haciendo énfasis en el fomento de estilos de vida saludables y atacando la enfermedad antes de que ocurra o mitigando sus secuelas, estas acciones se realizan a través del plan de capacitación.

EL SG SST, tiene como finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo ocupacionales; ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones psíquicas, físicas y manteniéndolo en aptitud de rendimiento laboral.

Este Sistema busca el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales de salud y calidad de vida de los trabajadores, a través de la detección y tratamiento temprano de las enfermedades comunes y laborales.  Además, procurará la ubicación de cada trabajador, en un cargo acorde con sus condiciones sicofísicas capacitándolo en la detección de factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y la forma de prevenirlos.

Actividades de Medicina del Trabajo

Los exámenes médicos ocupacionales, cuya importancia radica en determinar las condiciones físicas y psicológicas, que cada trabajador requiere para el desempeño del cargo. Para ello se utiliza la historia clínica ocupacional cuyo diligenciamiento y análisis permite además, implementar medidas de control de los factores de riesgo. Estos deben ser de Ingreso, periódicos y de retiro y corren por cuenta del empleador.

- Exámenes médicos de reubicación laboral.

Se hará con la asesoría de ARL AXA COLPATRIA. Esta actividad es responsabilidad del empleador.

- Rehabilitación física y profesional para trabajadores

Se hará en coordinación con la ARL AXA COLPATRIA.

- Actividades de Medicina Preventiva

- Vigilancia del ausentismo laboral por causas de salud

Se denomina ausentismo laboral al número de horas dejadas de trabajar atribuibles a enfermedad   laboral, enfermedad común, accidente de trabajo y consulta de salud.

Este es un indicador que se puede denominar como trazador y de ahí su importancia de mantenerlo actualizado. Para tal efecto es necesario registrar cada uno de estos eventos con todas sus posibles variables.

- Sistema de vigilancia epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es un proceso regular y continuo de observación e investigación de las principales características y componentes de la salud, enfermedad y mortalidad de los trabajadores. Sus objetivos son  los siguientes:

- Mantener actualizado el conocimiento del comportamiento de las enfermedades, en   la población trabajadora.

- Establecer la susceptibilidad de los trabajadores a los riesgos ocupacionales.

- Formular las medidas adecuadas para el control de los factores de riesgo ocupacionales.

La vigilancia epidemiológica, tiene como herramienta fundamental la medición de los eventos de salud y enfermedad que afectan los trabajadores. Por esta razón es necesario contar con los indicadores necesarios, que permitan determinar el cambio o no en la frecuencia y magnitud de los eventos observados.

- Promoción y Prevención.

Estas actividades se llevarán a cabo en coordinación con la ARL AXA COLPATRIA y EPS

- Brigada de Primeros Auxilios

Tiene como propósito suministrar cuidados inmediatos y temporales a las personas víctimas de un accidente o enfermedad, mientras recibe atención médica adecuada.

8.1.2 Subsistema de Higiene Industrial

Es el reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores de riesgo ambientales   “originados en/o por el lugar” de trabajo, que puedan causar enfermedad o accidentes entre los trabajadores.

Este Subsistema busca identificar y evaluar mediante estudios ambientales periódicos, los factores de riesgo que puedan afectar la salud de los trabajadores, con el fin de intervenir y controlar los factores de riesgo detectados.

Actividades de Higiene Industrial

Intervención de los factores de riesgo a partir de la elaboración de la Matriz de riesgos

Monitoreo de los Factores de Riesgo en los Puestos de Trabajo

Plan de Saneamiento Básico Ambiental.

En el caso de la empresa controla las condiciones higiénicas de las instalaciones locativas de oficinas y en las obras, manipulación de alimentos en zonas de cafetería, manejo de desechos, control de plagas y control de la calidad del agua.

Subsistema de Seguridad

Es el conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación y al control de los accidentes de trabajo. Su objetivo principal es el control de los actos inseguros y de condiciones ambientales potencialmente peligrosas, que pongan en riesgo la integridad del trabajador o los recursos de la entidad.

Actividades de seguridad

Elaboración del Reglamento de Higiene y Seguridad

FELIPE CUMBAL T. – MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, establece y mantiene publicado en el área Administrativa, Operativa y en obra, el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial con el fin de que sea consultado por cualquier trabajador de la empresa.

- Programa de Orden y Aseo:

Todas las instalaciones y sitios de trabajo, deben permanecer en buenas condiciones de aseo y mantenimiento, los desperdicios y basuras deben recolectarse en recipientes diferentes, de acuerdo al tipo de material, para facilitar la labor de reciclaje. Dichos recipientes deben permanecer en lugares aislados hasta su disposición final.

- Plan de Emergencias.

El único medio eficaz  de responder a un desastre, es mantener un estado de preparación permanente, es por esto que el objetivo del Plan de Emergencias es el de desarrollar  acciones coordinadas, para la evacuación ágil y el rescate seguro del personal en caso de emergencia; y sus actividades serán tendientes a reducir al mínimo posible, el riesgo de lesiones a los trabajadores y visitantes e igualmente a las instalaciones y equipos de la Empresa, durante la ocurrencia y posterioridad a una emergencia.

Actividades

- Organización directiva

- Funciones del personal directivo del plan

- Composición y especificaciones del equipo adecuado de intervención

- Funciones de los miembros de cada equipo

- Esquema operacional para el desarrollo del plan

- Constitución de la Brigada de Emergencia (incendios, Evacuación y Rescate)

- Instrucciones generales para la brigada

- Instrucciones generales para el personal de la Empresa

- Instrucciones generales para los visitantes

- Instrucciones y actuación durante y después de la emergencia

- Dotación básica para la brigada

- Rescate de personal.

Estas actividades serán realizadas con la asesoría y acompañamiento de la ARL AXA COLPATRIA y contarán con el apoyo del personal Administrativo, Operativo y de obras, que labora en FELIPE CUMBAL T- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, independientemente del tipo de contratación.

- Plan de Mantenimiento

Es parte importante de los programas preventivos y por tanto, en algunos casos deben coordinarse con el SG-SST. El mantenimiento es de dos clases: Preventivo y correctivo.

- El mantenimiento preventivo: es aquel que se hace a las máquinas o equipos, vehículos, elementos e instalaciones locativas, de acuerdo con el estimado de vida útil de sus componentes para evitar que ocurran daños, desperfectos o deterioro.

- El mantenimiento correctivo: es aquel que se efectúa, una vez el daño se haya causado.

Todas las acciones de mantenimiento deben obedecer a un cronograma donde se determinen fechas, puestos, áreas, elementos y responsables.

Incluye las especificaciones de maquinarias y herramientas utilizadas para el trabajo. Hace referencia a mantenimiento de computadores, impresoras, redes e instalaciones eléctricas, vehículos principalmente.

- Demarcación y Señalización

La señalización es una herramienta de seguridad que permite mediante una serie de estímulos condicionar la actuación del individuo que lo recibe, frente a unos riesgos determinados; su correcta utilización resulta eficaz como técnica de seguridad, pero no elimina el riesgo.

La demarcación de las áreas de trabajo, circulación de materiales, conducción de fluidos, almacenamiento y vías de evacuación debe hacerse de acuerdo a las normas vigentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, la señalización y demarcación se utilizarán de manera responsable y en los casos en que no sea posible eliminar el riesgo potencial o mediante el uso de resguardos o dispositivos de seguridad, o como complemento a la protección ofrecida por resguardos, dispositivos de seguridad y protecciones personales.

- Investigación de accidentes

Todo accidente o enfermedad laboral deberá ser investigado por FELIPE CUMBAL T. – MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, a fin de determinar su causa y aplicar las medidas que sean necesarias para el control de los factores de riesgo. Para tal efecto se utilizará el formato correspondiente que permitirá la investigación, debe arrojar los siguientes resultados:

- Conocimiento fidedigno de los hechos

- Determinación rigurosa de las causas

- Eliminación de la causa

- Aprovechamiento de la experiencia

- Determinación de los costos directos

- Visitas Programadas de Inspección

Se realizan para vigilar procesos, equipos o lugares que la Matriz de Riesgos u otros diagnósticos indican, los cuales han sido calificados como críticos por su potencial peligro. Estas inspecciones deben obedecer a un cronograma que incluya sus objetivos y frecuencia.

- Suministro de elementos de protección personal

Se hace dotación de los siguientes elementos de protección personal:

- Casco para personal - Ingenieros y supervisores.

- Cascos con barboquejo con 3 puntos de sujeción para actividades de altura.

- Casco para visitantes.

- Guantes dieléctricos.

- Guantes de carnaza.

- Kit para trabajo en alturas – arnés, eslingas, líneas de vida, escaleras, etc

- Protectores auditivos de inserción y copa

- Protección visual, mono gafas con protección UV

- Protección respiratoria para material particulado y sustancias toxicas

- Botas con punta de acero.

- Botas dieléctricas.

- Botas de caña larga con punta de acero dieléctricas.

8.2 PLAN DE CAPACITACION

La capacitación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el SG-SST. Se trata de lograr que todos los trabajadores de la entidad, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajo, sanos, seguros y confortables.

FELIPE CUMBAL T. - MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, ES RESPONSABLE DE ESTRUCTURAR EL CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PARA LOS TRABAJADORES.

Por otra parte, se obliga a los empleadores a informar a sus trabajadores, a que riesgos pueden estar expuestos durante la ejecución de sus labores.

Objetivos

- Proveer formalmente a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo, calidad y satisfacción.

- Lograr el cambio de actitudes y comportamientos frente a determinadas circunstancias y situaciones que puedan resultar en lesiones, muertes o pérdidas materiales.

- Alcanzar y mantener el más alto nivel de motivación en todos los trabajadores, frente a la seguridad, salud en el trabajo y sus componentes.

Actividades

Inducción: Cuando ingrese el trabajador a la empresa deberá recibir como inducción lo siguiente:

- Normas generales de FELIPE  CUMBAL T. – MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S

- Política de seguridad y salud en el trabajo.

- Política de prevención de sustancias psicoactivas.

- Reglamento de higiene y seguridad industrial.

- Cómo funciona la ARL y como se accede a todos sus servicios.

- Factores de riesgo generales de la Empresa y específicos a la labor que va a   desempeñar, medidas de seguridad y normas específicas.

- Preparación para emergencias: Uso de equipos, brigadas, áreas críticas de factores de riesgo generadores de incendios, explosión y el plan de emergencia.

Capacitación Continuada

- Debe incluir a todos los trabajadores: Nivel directivo, medio, auxiliar.

- Aspectos básicos de Seguridad y Salud en el Trabajo: Definiciones, objetivos, actividades, etc.

- Accidentes de trabajo: Prevención, procedimientos para el reporte e investigación, seguimiento a las recomendaciones.

- Preparación para emergencias: Protección contra incendios, evacuación, rescate y primeros auxilios.

Capacitación Específica

Tomando como referencia la matriz de riesgos (anexo), se capacitará al personal de cada área de acuerdo a los factores de riesgo; el entrenamiento estará enfocado a prevención de accidentes y enfermedades laborales. La evaluación se realizará efectuando observaciones del trabajo, para comprobar el seguimiento a las recomendaciones dadas por la persona que coordine el Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo y el Comité paritario.

Evaluación

La evaluación del programa de capacitación debe considerar dos aspectos, el primero cualitativo, dirigido a cotejar lo enseñado frente a lo aprendido, para poder así hacer los ajustes respectivos a los contenidos y/o a la metodología.

El otro aspecto es cuantitativo, encaminado a conocer el número de horas de capacitación invertidas por año / trabajador.

9. AUDITORIA Y REVISIÓN POR GERENCIA

El Decreto 1295/94 artículo 32, literal b, y el Decreto 1443 de 2014 dispone un modelo de evaluación para el SG-SST, cuyas directrices son las siguientes:

- Verificar el cumplimiento de las políticas preventivas a través de la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el que deben realizar los empleadores en beneficio de los trabajadores.

- Constituir la base técnica y reglamentaria de un sistema nacional de evaluación en seguridad y salud en el trabajo.

INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EVALUACIÓN (RESOLUCIÓN 1016)

- INDICADORES

Lo que no se mide, no se controla, es por esto que se establece en el SG SST una serie de indicadores que nos determinen la eficiencia y eficacia en la implementación del mismo, la empresa lleva a cabo indicadores cuali-cuantitativos para así evaluar los resultados del SG SST propuestos para el cumplimiento de los objetivos establecidos, estos cálculos se realizan mes a mes con el fin de identificar las necesidades de cada una de las áreas de la empresa.

- ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES (IF)

Indica el número de lesiones por cada 240.000 horas - hombre, trabajados en un periodo determinado (mensual, bimestral, semestral o anual).

No. de accidentes                  x 240.000

I.F = ----------------------------------------------

Total horas hombre trabajadas

- ÍNDICE DE SEVERIDAD (IS)

Número de días perdidos por las lesiones inhabilitantes que ocurrieron en un millón de horas hombre trabajadas, dando una idea de la seriedad de los accidentes.

Total días cargados           x 240.000

IS =      ------------------------------------------------

Horas hombre exposición

- ÍNDICE DE LESIONES INCAPACITANTES (ILI)

Representa el número de accidentes ocurridos por cada mil personas expuestas.

Índice de Frecuencia x Índice de Severidad

ILI =      --------------------------------------------------------------------

1000

- PROPORCIÓN DE AUSENTISMO POR AT

Nº horas pérdidas por AT

PAAT=    --------------------------------------------- x  1000

Nº de horas hombre trabajadas

- PROPORCIÓN DE PREVALECÍA GENERAL POR ENFERMEDAD LABORAL

N° de casos existentes reconocidos de EP (nuevos y antiguos)

PPGEP = ------------------------------------------------------------------------------------X1000

N° promedio Trabajadores año

- PROPORCIÓN DE PREVALECÍA ESPECÍFICA DE ENFERMEDAD LABORAL.

N° de casos existentes reconocidos de EP Específica año (nuevos y antiguos)

PPEEP = ------------------------------------------------------------------------------------------------ X 1000

N° promedio Trabajadores expuestos Factor riesgo asociado EP       Específica año

- PROPORCIÓN DE INCIDENCIA GENERAL DE EL.

N° de casos nuevos EL reconocidos año

PIGEP = ------------------------------------------------------------- X 1000

N° promedio Trabajadores año

- PROPORCIÓN DE INCIDENCIA ESPECÍFICA DE E.L

N° de casos nuevos reconocidos EL Específica año

PPEEP= -------------------------------------------------------------------------------------- X 1000

N° promedio Trabajadores expuestos Factor Riesgo asociado EP Específica año

- PROPORCIÓN DE AUSENTISMO POR EL.

N° de días perdidos por EP año

PAEP =   -------------------------------------------- * 1000

N° horas hombre trabajadas año

- PROPORCIÓN DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD COMÚN (EC)

.               N° de días perdidos por enfermedad común

PAEC =---------------------------------------------------------       x K1

N° horas hombre trabajadas año

- PROPORCIÓN DE PREVALECÍA POR ENFERMEDAD COMÚN.

N° Casos nuevos y antiguos por enfermedad común

PPEC = -------------------------------------------------------------------   x K1

N° total de trabajadores

El Nº total de horas hombre trabajadas al año se calcula así:

Nº trabajadores * 8 horas * 6 días * 4 semanas * 12 meses.

- AUSENTISMO

| IFA | = | - Número eventos de ausencia por causas de salud ________ durante un año x 240.000 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Número de horas-hombre programadas en el mismo período |

- ÍNDICE DE SEVERIDAD DEL AUSENTISMO (I.S.A.)

| ISA | = | Número de días de ausencia por causas ______de salud durante un año ____ ___ x 240.000 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Número de horas-hombre programadas en el mismo período |

- PORCENTAJE DE TIEMPO PERDIDO

| % TP | = | __Nº días (u horas) perdidos en el período _ x 100 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nº. días (u horas) trabajados en el período |

- ESTRUCTURA (INDICADORES DE DISPOSICIÓN)

| DISPONIBILIDAD | DEL RECURSO HUMANO | Hrs disponibles del equipo de SO en el período X 100 No. Horas Hombre Trabajadas en el período |
| --- | --- | --- |
| DISPONIBILIDAD | DEL RECURSO FINANCIERO | $ disponible (presupuestado) en SO en el periodo X 100 No. Presupuesto total asignado a SO |
| DISPONIBILIDAD | DE TIEMPO DEL COPASST | 200 Hrs legales año * No. de miembros X 100 No. Horas Hombre Trabajadas en el período |

CONCLUSIONES

De acuerdo al decreto 1072 de 2015 el SGSST es necesario en toda empresa en mejora continua, medidas de prevención, gestión de seguridad y salud en el trabajo de esta manera concluye:

- Se diseñó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los lineamientos del decreto 1443 de 2014, teniendo en cuenta cada uno de los requisitos legales, de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Constructora Diversificar S.A enfocado a su contratista principal FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S

- Se realizó la matriz de riesgos donde se identifican los peligros y se valoran los riesgos asociados a las actividades que se ejecutan, en pro de la mitigación de los mismos, estableciendo medidas de intervención que buscan controlarlos, estas medidas se enfocan en: Eliminación y/o sustitución del riesgo, controles de ingeniería, controles administrativos, controles hacia la persona.

- Se estableció la metodología para garantizar la identificación, implementación, actualización y comunicación de los requisitos legales y de otra índole aplicable a las actividades desarrolladas por la Constructora.

- Se implementó a través de procedimientos, las funciones y responsabilidades del personal, en materia de seguridad, salud en el trabajo y ambiente de acuerdo con la actividad que realiza cada colaborador dentro de la empresa, promoviendo personal competente e idóneo en cada uno de sus niveles.

- En cumplimiento a la ley 1562 de 2012, se ha definido la política de Seguridad y salud en el trabajo, la cual contiene los siguientes elementos:

- Describe la naturaleza de la Constructora

- Promueve la prevención y protección a los peligros identificados

- Divulgación a todo el personal

- Revisión periódica por la gerencia

Para dar cumplimiento a la política, se establecen los objetivos de acuerdo con cada uno de los componentes de la misma, componentes que se conforman de Actividades, indicadores y metas medibles.

- El sistema de planificación del SGSST, se estableció bajo el principio de mejoramiento continuo – PHVA – cuyo enfoque es dar cumplimiento a la legislación colombiana en términos de riesgos laborales y las directrices organizacionales y los cuales se evidencian a través del compromiso de la alta gerencia.

- Se establecieron objetivos medibles para dar alcance a las directrices de la organización en términos de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos son correlacionados con cada componente de la política y van asociados a los programas en implementación y control de los riesgos.

- Se encuentra definido el procedimiento de auditoría interna en el cual se especifican los parámetros a seguir para la planeación, desarrollo y ejecución.

- Para el mejoramiento continuo y el manejo de las no conformidades se cuenta con el procedimiento de acciones correctivas y preventivas.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda para iniciar la implementación del SG-SST validar la clasificación de los riesgos a través de algunos métodos como el número de trabajadores expuestos, los tiempos de exposición, las consecuencias de la exposición, el grado de riesgo, el grado de peligrosidad entre otros.

- Se recomienda asegurar un sistema de comunicación adecuado que permita informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que está expuesto. Se pueden realizar capacitaciones, publicidad a través de correos electrónicos o carteleras que den a conocer el sistema a cada empleado. De ser necesario se debe suministrar el equipo de protección personal y dejar registro de la entrega.

- Se debe mantener una gestión documental adecuada para disponer de ello en el momento que se requiera.

- Se recomienda lograr el apoyo de la dirección para la implementación del SG SST, con el fin de mantener a largo plazo dicho sistema.

- Automatizar el Sistema de Gestión en SST, para tener una adecuada gestión de los riesgos presentes en la compañía y acceder de manera eficiente a la información que se requiera. Esto también fortalecerá la mejora continua durante el ciclo de vida del sistema.

- Se recomienda generar un autodiagnóstico, con el fin de pre-validar la línea base de la Constructora (antecedentes).

- Se recomienda levantar acta de todos y cada una de las reuniones y actividades que lleva a cabo el comité de SST.

- Se recomienda Planificar las actividades preventivas; realizar exámenes médicos ocupacionales o complementarios. Publicar e informar la programación de auditorías, exámenes médicos, capacitaciones, simulacros entre otros.

BIBLIOGRAFÍA

- CONSTRUMATICA, (Mayo 1995). Barcelona, España. Disponible en internet: http://www.construmatica.com/s/construccion.

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.consultationconnection.org%2Foti%2FGeneral%2520Industry%2FPPT%2FIntroduccion_a_OSHA.ppt&ei=QjqET5voN9KdgQfX8YHOBw&usg=AFQjCNFLmwQU0h5LiYAYWxhcHaDsAjMliw&sig2=yexUIkR0jrlRsFDUewE_ZA

- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Guía para el diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo, su identificación y valoración. GTC 45. Bogotá. ICONTEC, 1997. P. 5

- REVISTA INNOVAR JOURNAL REVISTA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES. De la salud ocupacional a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo: más que semántica, una transformación del sistema general de riesgos laborales. Aprobado: marzo de 2013.

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/40486/42322.

- REVISTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Organización Internacional del Trabajo (En línea) Bogotá:

URL:http://www.ilo.org/public/spanish/century/download/Leeeddy.pdf

- Universidad UNAD, lección 19, En concreto: fundido en sitio

- OSHA 1926

- OSHA 1910

- ANSI Z 359. VERSION 2007

- MODELO RESCUE PLAIN. DBISALA. 2009

13.  ANEXOS

Anexo 1. Política de seguridad y Salud en el Trabajo

Anexo 2. Política de Prevención y control del consumo de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicoactivas

Anexo 3. Reglamento higiene y seguridad

Anexo 4. Acta de conformación de equipo investigador para incidentes o accidentes de trabajo.

Anexo 5. Acta de constitución del comité de emergencias.

Anexo 6. Acta de constitución de brigada de emergencia

Anexo 7. Comunicación para la convocatoria de la elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo “copasst”

Anexo 8. Elección comité paritario de seguridad y salud en el trabajo

Anexo 9. Acta de cierre de las votaciones para elección de integrantes del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.

Anexo 10. Acta de elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo

Anexo 11. Acta de constitución del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo

Anexo 12. Acta de conformación del comité de convivencia laboral

Anexo 13. Diagnostico extintores

Anexo 14. Acta de reunión de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo

Anexo 15. Control de asistencia a capacitación

Anexo 16. Acta de entrega de dotación

Anexo 17. Formato de entrega de epp

Anexo 18.  Acta de reunión diaria

Anexo 19. Procedimiento para señalización y demarcación

Anexo 20. Programa de trabajo seguro en alturas en ingeniería

Anexo 21. Procedimientos

Anexo 22. Procedimientos operativos normalizados pons

Anexo 23. Lista de chequeo botiquín

Anexo 24. Formato inspección de arnés, eslingas y líneas de vida

Anexo 25. Inspección de herramientas manuales, mecánicas y neumáticas

Anexo 1. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FELIPE FABIAN CUMBAL TOBAR: Construcción de edificios residenciales. La firma FELIPE CUMBAL T. – MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, para desarrollar su actividad económica, ofrece y subcontrata la mano de obra especializada y no especializada, Enmarca su gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro del principio de mejoramiento continuo; se encuentra comprometida en velar por la salud, seguridad y bienestar de sus trabajadores, contratistas y subcontratistas. Mediante:

Objetivos de la Política:

- Promover, prevenir y controlar accidentes laborales y enfermedades ocupacionales, mediante la identifican de los peligros, valoración de los riesgos e implementación de los controles, a trabajadores, contratistas y subcontratistas.

- Implementar y mantener actividades de promoción y prevención para los riesgos como: trabajo seguro en alturas, riesgo locativo, riesgo eléctrico, riesgo biomecánico, riesgo psicosocial, riesgo mecánico, riesgo público y otros riesgos que se puedan presentar.

- Proporcionar y mantener un ambiente laboral seguro, estableciendo las medidas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

- Asignar recursos humanos, financieros, tecnológicos y físicos que sean necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de gestión en seguridad y salud en trabajo.

- Brindar el tiempo para que todo el personal que ingrese vinculado o temporal, reciba la capacitación sobre Peligros, factores de riesgo y normas relacionadas con el oficio a desempeñar, brindar tiempo para las capacitaciones y entrenamientos requeridos.

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.

- Implementar programas para tareas de alto riesgo como: trabajo en alturas, riesgo biomecánico, tendientes a la prevención de incidente, lesiones y enfermedades generadas por el desarrollo de sus labores.

- La empresa se compromete a cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

Se establece la presente Política de Seguridad y Salud en el Trabajo el día **  de Julio de 2017.

________________________________________

# FELIPE FABIAN CUMBAL TOBAR

# C.C. No. 87.713.119

# REPRESENTANTE LEGAL

Anexo 2. POLITICA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CONSUMO DE ALCOHOL,   TABACO, ESTUPERFACIENTES Y SUSTANCIAS ALUCINÓGENAS.

FELIPE FABIAN CUMBAL TOBAR: Construcción de edificios residenciales. La firma FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, para desarrollar su actividad económica, ofrece y subcontrata la mano de obra especializada y no especializada.  Reconoce que el uso de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias alucinógenas, es un problema actualmente presente en la sociedad y en la comunidad empresarial, que afecta a la salud humana, el desempeño y la productividad de los individuos; por tanto, considera dentro de su gestión, la prevención y control del consumo de estos, comprometiéndose a:

Objetivos de la Política:

- Promover estilos de vida saludables para los empleados de planta y en misión, que faciliten el desarrollo de una cultura de prevención del consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes y sustancias alucinógenas a través de acciones de sensibilización, difusión y educación.

- Implementar actividades de auto cuidado que aseguren un ambiente de trabajo sano.

- Prohibir el ingreso al lugar de trabajo o a trabajar, bajo los efectos del alcohol, tabaco, estupefacientes y/o estimulantes, introducir dichos productos en las dependencias de la empresa y en los sitios de obra, consumirlos y/o darlos a consumir en horas laborales.

- Apoyar a los empleados que presenten problemas de dependencia para que busquen la asesoría y tratamiento pertinente de manera oportuna.

- La obligatoriedad de cumplimento de esta política, es para el personal de planta, en misión, contratista y visitantes de FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, su incumplimiento aplicara las sanciones respectivas como:

Código Sustantivo del Trabajo Art. 58. “Obligaciones especiales del trabajador, Son obligaciones especiales del trabajador. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos del Reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan el  patrono o sus representantes, según el orden jerárquico establecido”, y el art. 60. Prohibiciones a los trabajadores. Se Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes”. “Art 62. Subrogado.D.L.2351/65, art.7°. Terminación del contrato por justa causa.

Se establece esta política el día ********de 2017.

________________________________________

FELIPE FABIAN CUMBAL TOBAR

Representante Legal

Anexo 3. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

| RAZÓN SOCIAL | FELIPE FABIAN CUMBAL TOBAR MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NIT: | 87.713.119 - 4 |  |  |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | Dedicada a la construcción de edificios residenciales | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA |  |
| ARL | AXA COLPATRIA | CONTRATO DE AFILIACIÓN |  |
| SEDE PRINCIPAL | IPIALES |  |  |
| DIRECCIÓN | Carrera 8 Norte # 5ª – 40 Barrio la Esmeralda, Ipiales, Nariño | TELÉFONO | 3173313017 |
| SUCURSALES | SI NO X |  |  |
| CLASE DE RIESGO | V |  |  |
| E – MAIL_ | jaimearboleda_137@hotmail.com |  |  |

Establece el siguiente reglamento, expreso en los siguientes términos:

ARTICULO PRIMERO: La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigente, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de conformidad con los Artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9ª.  De 1979, resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994, Decreto 1772 de 1994, Ley 1562 de 2012, Resolución 1409 de 2012, Resolución 4502 de 2012 y demás normas que con tal fin se establezcan.

ARTÍCULO SEGUNDO. La empresa se compromete a promover y garantizar la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), de conformidad con lo establecido en el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Decreto 1295 de 1994 y Decreto 1771 de 1994.

ARTÍCULO TERCERO. La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), elaborado de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015.

a) Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, orientado a promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, en todos los oficios; prevenir cualquier daño a su salud, ocasionado por las condiciones de trabajo; protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la presencia de agentes y procedimientos nocivos; ubicar y mantener al trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales.

b) Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las mejores condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedad, o accidente.

ARTÍCULO CUARTO. Los riesgos existentes en la empresa están constituidos principalmente por:

| CLASE | FUENTE | CONTROLES |
| --- | --- | --- |
| RIESGO PÚBLICO | Desplazamiento peatonal o en vehículos. Accidentes de tránsito. Orden público: atentados, robos, secuestro | - Capacitación en seguridad vial y manejo defensivo -Mantenimiento de relaciones cordiales con la comunidad. -Trabajo conacompañamiento, no uso de elementos personales de valor |
| RIESGOS DE ORIGEN NATURAL | Movimientos sísmicos Incendios | -Capacitación sobre medidas y procedimientos en caso de emergencia -Plan de preparación y respuesta ante emergencias |
| RIESGO PSICOSOCIAL | Conflictos interpersonales Hábitos o conductas inseguras Ritmos de trabajo Estrés laboral | -Capacitación en relaciones interpersonales, manejo del estrés y riesgo psicolaboral -Distribución de funciones |
| RIESGO FÍSICO | Iluminación: luz artificial Radiación no ionizante: radiación solar Ruido: uso de equipos, maquinas y herramientas | -Mantenimiento a luminarias -Uso de dotación (soleras y camisa manga larga) -Capacitación en uso de EPP (protección auditiva) |
| RIESGO QUÍMICO | Contacto con productos irritantes o alergénicos. Uso de productos para limpieza | Uso de EPP (guantes, gafas). Capacitación en riesgo químico |
| RIESGO BIOLÓGICO | Picaduras de insectos Bacterias, virus, hongos. | Vacunación contra el tétano Capacitación en primeros auxilios por, picaduras, heridas y RCP. |
| RIESGO MECÁNICO | Golpes, fricción por uso de herramientas y equipos | Uso de EPP de acuerdo a la actividad (casco, guantes, botas con punta reforzada, gafas, careta,) |
| RIESGO DE SEGURIDAD | Trabajo en altura: caídas de niveles superiores. | Aplicar procedimiento para trabajo en alturas. Reentrenamiento, uso de elementos y equipos de seguridad (arnés, líneas de vida, etc) |
| RIESGO ELECTRICO | Contacto directo e indirecto por exposición a sistemas eléctricos de máquinas, equipos e instalaciones energizadas: alta, media y baja tensión. Electricidad estática | Capacitación procedimiento seguro para trabajo eléctrico |
| RIESGO BIOMECÁNICO | Carga física: posiciones prolongadas e incomodas de pie o sentado. Movimientos repetitivos y forzados. Monotonía en la tarea, en oficinas y sitios de obra. | -Uso de equipos de oficina ergonómicos. -Desarrollo de pausas activas |
| RIESGO LOCATIVO | Deficiencia de señalización y demarcación. En sitios de obra pisos y zonas irregulares. | Señalizar y demarcar en sitios de obra. Implementar orden y aseo. |

PARÁGRAFO. A efecto de que los riesgos contemplados en el presente Artículo, no se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad laboral, la empresa ejerce su control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo estipulado en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, el cual se da a conocer a todos los trabajadores al servicio de ella.

ARTÍCULO QUINTO. La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la implantación de las actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, que sean acordes con el presente Reglamento y con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.

ARTÍCULO SEXTO. La empresa ha establecido un proceso de inducción del trabajador en las actividades que deba desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico que vaya a realizar.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Este Reglamento permanecerá exhibido en, por lo menos dos lugares visibles de la Empresa y en cada sitio de obra, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso.

ARTÍCULO OCTAVO. El presente Reglamento no requiere aprobación por parte del Ministerio de la Protección Social, según lo establece la Ley 962 de 2005, en el Artículo 55. El presente Reglamento entra en vigencia a partir de la aprobación por parte del Representante Legal de la empresa y durante el tiempo que la empresa conserve, sin cambios sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su aprobación, tales como actividad económica, métodos de producción, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas del Reglamento o que limiten su vigencia.

FELIPE FABIAN CUMBAL TOBAR

Representante Legal

Fecha de actualización y aprobación: ********de 2017

Anexo 4. ACTA DE CONFORMACION DE EQUIPO INVESTIGADOR PARA INCIDENTES O ACCIDENTES DE TRABAJO.

FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S

El __ de __________ del año 2017, siendo las _______ se acordó conformar el equipo investigador de incidentes y accidentes de trabajo, para que sean los integrantes de este equipo quienes se encarguen de realizar las respectivas investigaciones de los accidentes graves o mortales, con apoyo del jefe inmediato del accidentado y un profesional de seguridad y salud  en el trabajo (SG-SST)

Los integrantes del equipo investigador son los siguientes,

| ___________________________ FIRMA | ____________________________ FIRMA |
| --- | --- |
| COORDINACIÓN DE SGSST | REPRESENTANTE DE COPASST |
| NOMBRE: | NOMBRE: |
| CEDULA: | CEDULA: |

Para constancia de lo anterior y en señal de aceptación firman las partes comprometidas y el Representante Legal, dando cumplimiento a la Resolución 1401 de 2007.

________________________________________

FELIPE FABIAN CUMBAL TOBAR

Representante Legal

FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S

Nit: 		87713119 - 4

Anexo 5. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS.

El objeto es crear el comité de emergencias como una estructura responsable de coordinar la ejecución de las actividades antes, durante y después de una emergencia.

Para constituir el COMITÉ en cumplimiento a la Resolución 1016 de 1989, Decreto Ley 1295 de 1994, ley 1562 de 2012, ley 1585 de 2012 quedando el mismo integrado por:

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________

En constancia de lo anterior, se firma la presente el día _____ del mes de________ del 2017.

__________________________________________

FELIPE FABIAN CUMBAL TOBAR

Representante Legal

FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S

Nit: 87713119 - 4

Anexo 6. ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA.

El objeto de crear una brigada en la empresa FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S es tener a un grupo de personas preparadas para actuar rápidamente en el control de una emergencia y ante todo realizar actividades de prevención cuando ello sea posible.

Para constituir la Brigada de Emergencia de FELIPE CUMBAL T. MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, en cumplimiento a la Resolución 1016 de 1989 y Decreto Ley 1295 de 1994, quedando la misma integrada por:

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________

En constancia de lo anterior, se firma la presente el día _____ del mes de_____________ del 2017.

__________________________

COORDINADOR DE LA EMPRESA

__________________________

JEFE DE BRIGADA

Anexo 7. COMUNICACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE LA ELECCIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO “COPASST”

Ipiales,******* de 2017.

El día (**/**/2017) a partir de las (** am) hasta (** pm) se llevará a cabo la votación para elegir los representantes de los trabajadores ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S

Lo invitamos a acercarse al puesto de votación que se encontrará ubicado en la oficina de Ingeniero Residente para que ejerza su derecho.

Contamos con su activa participación.

________________________________________

FELIPE FABIAN CUMBAL TOBAR

Representante Legal

Anexo 8. ELECCIÓN COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE VOTANTES

Razón social de la Empresa: FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S

Nit: 87713119 – 4

Fecha: ****** de 2017

| No | Apellidos y Nombres | Cédula/o Código | Sección | Cargo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |

------------------------------------------                                ------------------------------------

Nombre Responsable                                               Firma.

Anexo 9. ACTA DE CIERRE DE LAS VOTACIONES PARA ELECCIÓN DE INTEGRANTES DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Razón social de la Empresa: FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S

Nit: 87713119 – 4

VIGENCIA DEL COMITÉ: Del día ** del mes ******* del año 2017 Al día ** del mes ****** del año 2017

Siendo las ** *m del día ** del mes ****** de 2017 , se dio por  finalizado el proceso de votación para la elección  de los candidatos al comité paritario de  Seguridad y Salud en el Trabajo, para el período  que comienza el día  **  del mes ****** del año 2017 hasta el día ** del mes ****** del año 2017.

Los resultados generales son los siguientes:

PLANCHAS                                        NUMERO DE VOTOS

Plancha  1

Plancha  2

Votos en blanco

Votos anulados

Total votos

Efectuado el escrutinio de conteo de votos correspondiente se obtuvieron los siguientes resultados

Trabajadores:

_____________________                              _____________________

Nombres y Apellido                                      Nombres y Apellidos

Principal                                                          Suplente

_____________________                              _____________________

Nombre y Firma 	                                         Nombre y firma

Presidente	                                         Vicepresidente

Mesa de Votación                                               Mesa de Votación
Anexo 10. ACTA DE ELECCIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SST

Hoy ** de ******* de 2017 en las instalaciones de la Empresa FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S se hizo la convocatoria para la elección del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, así:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Dentro del total de los trabajadores de la Empresa, se convocó a la reunión para elección del COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, resultando elegidos, con la votación anotada, las siguientes personas:

| PRINCIPALES | SUPLENTES |
| --- | --- |

Se nombró presidente del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo al señor (a):

NOMBRE REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: ______________________________

Cargo: __________________________________

Anexo 11. ACTA DE CONSTITUCION DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EMPRESA: FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S

El día ** de ****** de 2017, en las instalaciones de la empresa, se reunió el Representante Legal y sus colaboradores para elegir el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando así cumplimiento a las exigencias de la Resolución 2013 de 1986, al Decreto 1295 de 1994, a la Ley 776 de 2002, al decreto 1443 de 2014 y a la División de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo, así como lo dispuesto en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El periodo de los miembros del Comité es de dos (2) años y el empleador está obligado a proporcionar por lo menos cuatro (4) horas semanales dentro de la jornada laboral normal de trabajo de cada uno de sus miembros para el funcionamiento del Comité.

Nombrados por votación en Asamblea General de Trabajadores.

Integrado el Comité se procedió de acuerdo a la Resolución 2013 de 1986 a nombrar Presidente y Secretario del mismo, con el objeto de mantener la coordinación, organización y funcionamiento del Comité.

El Representante Legal de la Empresa designa como Presidente a: ________________________________________ y por votación del Comité se nombra como Secretario a: _________________________________________.

# ______________________	                         ________________________

FIRMA PRESIDENTE                                  FIRMA SECRETARIO

NOMBRE:                                                     NOMBRE:

CARGO:		                               CARGO:

C.C.				                   C.C.

# ______________________	                          ________________________

SUPLENTE DEL PRESIDENTE                   SUPLENTE DEL SECRETARIO

NOMBRE:                                                     NOMBRE:

CARGO:			                   CARGO:

C.C.				                   C.C.

Anexo 12.  ACTA DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE CONVIVIENCIA LABORAL

FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S

El ** de ****** del año 2017, siendo las ** *m, se acordó conformar el comité de convivencia laboral de FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, el cual identificará e intervendrá frente a los riesgos psicosociales en el trabajo causados por el estrés ocupacional y acoso laboral (Resolución 2646 del 17 de julio de 2008, Ministerio de la Protección Social), se reunirán cada 3 meses o extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran de su inmediata intervención y podrán ser convocados por cualquiera de su integrantes. Quorum: sesionara con la mitad más uno de sus integrantes.

Para constancia de lo anterior y en señal de aceptación firman las partes comprometidas, dando cumplimiento a la Resolución 652 de 2012 y 1356 de 2012.

Los integrantes del comité de convivencia son los siguientes,

| ___________________________ FIRMA | ____________________________ FIRMA |
| --- | --- |
| PRESIDENTE | SECRETARIO |
| NOMBRE: | NOMBRE: |
| CEDULA: | CEDULA: |

| ___________________________ FIRMA | ____________________________ FIRMA |
| --- | --- |
| SUPLENTE PRESIDENTE | SUPLENTE SECRETARIO |
| NOMBRE: | NOMBRE: |
| CEDULA: | CEDULA: |

Anexo 13. DIAGNOSTICO EXTINTORES

Empresa: FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S

Fecha inspección   ______________________

ÁREA INSPECCIONADA:.........................................................................................

ANTEDECENTES GENERALES DEL ÁREA:

………………………………………………………………………………………………..

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Responsable:.............................................................................................................

Cargo: .....................................................................   Tel:............................................................

Número de extintores en el lugar: ...............

| ANTECEDENTES EXTINTOR N°....... DE UN TOTAL DE........ |  |  |  | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | El extintor está en su lugar asignado |  |  |  |  |
|  | a. La altura máxima de ubicación es de 1.5 metros |  |  |  |  |
|  | b. El extintor está debidamente señalizado |  |  |  |  |
| 2. | Información sobre características de fabricación del cilindro |  |  |  |  |
|  | a. Año de fabricación (indicar: _________________ ) |  |  |  |  |
|  | b. Presión normal de trabajo (indicar: _______________ ) |  |  |  |  |
|  | c. Presión de ensayo (indicar: ________________ ) |  |  |  |  |
|  | d. El estado del cilindro es bueno (no está corroído, oxidado, abollado etc.) |  |  |  |  |
| 3. | Información mínima sobre características del extintor |  |  |  |  |
|  | a. Naturaleza del agente extintor (indicar: ___________________ ) |  |  |  |  |
|  | b. Nombre químico y contenido en % del agente activo |  |  |  |  |
|  | c. Potencial de extinción |  |  |  |  |
|  | d. Temperatura límite de operación |  |  |  |  |
|  | e. Masa del extintor cargado (en kilos) (indicar: _________________ ) |  |  |  |  |
|  | f. Masa del extintor descargado (en kilos) (indicar: _______________) |  |  |  |  |
|  | g. Nombre o razón social y dirección del fabricante o importador) (indicar: ________________ _______________________________________________ ) |  |  |  |  |
| 4. | Información contenida en las instrucciones de uso |  |  |  |  |
|  | a. Indicación de clase de fuego ABC |  |  |  |  |
|  | b. Indicación de clase de fuego CO2 |  |  |  |  |
|  | Número ABC: ________ | Número CO2: ________ | Número otra clase: ________ |  |  |
|  | c. Símbolos correspondientes a las clases de fuego |  |  |  |  |
|  | d. Descripción gráfica y literal de la forma de operar el extintor |  |  |  |  |
|  | e. Advertencia sobre usos no recomendados, si corresponde |  |  |  |  |
|  | f. Posee sello de plomo o plástico en buen estado |  |  |  |  |
|  | g. El manómetro se encuentra en buen estado |  |  |  |  |
| 5. | Tiene la Información relativa al Servicio Técnico |  |  |  |  |
|  | a. Nombre y dirección de la empresa |  |  |  |  |
|  | b. Fecha vigente de prestación de servicio (indicar: _________________) |  |  |  |  |
|  | Certificación por laboratorio acreditado |  |  |  |  |

OBSERVACIONES

- El número de extintores deberá determinarse de dividir la superficie del recinto, área, piso o sector por la superficie de cubrimiento del extintor y aproximando el entero resultante al entero superior.

- La distribución de extintores será de modo tal que desde cualquier punto, el recorrido que se haga hasta el equipo más cercano no supere la distancia máxima de traslado correspondiente.

- Los extintores se ubicarán en sitios de fácil acceso y clara identificación, libres de cualquier obstáculo.

- La altura máxima de ubicación de un extintor, medida desde el suelo hasta la altura superior de la manija, debe ser de 1.5 metros.

Anexo 14.  ACTA DE REUNION DE COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| FELIPE CUMBAL T.-MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S | COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | ACTA No: __ |
| --- | --- | --- |

| FECHA: HORA: | ELABORO: |
| --- | --- |

## 1. PARTICIPANTES

| PARTICIPANTE | INICIALES | CARGO | REPRESENTA A | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 2. VERIFICACION DE QUORUM Y OBSERVACIONES

### 3. ORDEN DEL DIA

El orden del día propuesto para la reunión se resume a continuación:

| No. | #### TEMA | PONENTE. | TIEMPO ESP. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |
| 2.5. |  |  |  |
| 2.6. |  |  |  |
| 2.7. |  |  |  |
| 2.8. |  |  |  |
| 2.9. |  |  |  |
| TIEMPO TOTAL ESTIMADO DE REUNION: |  |  |  |

### 4. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS Y ACUERDOS

## 5. ASIGNACION DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES

| TAREAS | RESPONSABLE |
| --- | --- |

## 6.	LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

A las _______, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el acta, es leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por todos los participantes con las observaciones descritas a continuación si las hay.

### OBSERVACIONES AL ACTA

En constancia de lo anterior, se firma el acta por el Presidente y el Secretario. No siendo más los asuntos a tratar, el Presidente dio por terminada la sesión,

|  | (Nombres) |  |
| --- | --- | --- |
| PRESIDENTE |  | SECRETARIO |

Anexo 15. CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

## Empresa: FELIPE CUMBAL T.-MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S                  Fecha: _______

## Ciudad: _______________ Duración: _____ horas

## NIT: 87713119 - 4

## Tema de la Capacitación: _______________________________________________________

## Expositor: ________________________________________

| No. | NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA / C.C. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

OBSERVACIONES: ______________________________________________________________________

#### COMPROMISOS: ________________________________________________________________________

Los participantes se comprometen a hacer divulgación del tema y los alcances de la capacitación al resto del personal que conforma su respectiva organización: (Art. 56

y Art. 58 Decreto-Ley 1295 de 1994)

Anexo 16.  ACTA DE ENTREGA DE DOTACION

FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S

FECHA:

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Con la presente acta se hace entrega de la siguiente dotación:

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | TALLA | COLOR | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ARTICULO 230. SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR. Todo empleador que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) meses el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador.

ARTICULO 232. FECHA DE ENTREGA. Los empleadores obligados a suministrar permanente calzado y vestido de labor a sus trabajadores harán entrega de dichos elementos en las siguientes fechas del calendario: 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre.

ARTICULO 233. USO DE LOS ZAPATOS Y OVEROLES. El trabajador queda obligado a destinar a su uso personal el calzado y los overoles que le suministre el patrono, y en el caso de que así no lo hiciere, éste quedará eximido de hacerle el suministro por el período semestral siguiente.

_______________________                       __________________________

ADMINISTRACION                                           EMPLEADO

NOMBRE: _______________________

CARGO: ________________________

CC.___________________________

Anexo 17. FORMATO DE ENTREGA DE EPP

| FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S | FORMATO ENTREGA DE EPP. | SGSST |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | ###### Versión 1 | ### Página |

| FECHA | TRABAJADOR | Nº DE CEDULA | FIRMA | EPP |  | EPP QUE SE ENTREGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 vez | Reposición |  |

Formato diligenciado en cumplimiento a la siguiente normatividad.

Ley 9 de 1979 artículo 85, 122, 123,124

Resolución 2400 de 1979 artículos 176 a 201

Resolución 1016 de 1989 artículos 11 numeral 13

Anexo 18. ACTA DE REUNION DIARIA

(CHARLA DE 5 MINUTOS)

Siendo las ______ del ___ de ___________ de 2017, se reunió ___________________________________________ de la empresa FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, para la obra civil denominada, IPK PLAZA I así como el personal administrativo y operativo de construcción, para dar a conocer el tema sobre _____________________________________, para realizar las actividades de forma segura durante el presente día, se les brinda información sobre los factores de riesgo presentes en las actividades y relacionados en la Obra, los elementos de protección personal requeridos a utilizar de forma obligatoria y los procedimientos seguros a aplicar, así como también darles a conocer si es necesario aplicar el permiso de trabajo en alturas y el certificado de apoyo.

El personal que firma a continuación, acepta a ver recibido la información clara, reconocen como proceder de forma segura en cada actividad y se comprometen a utilizar los E.P.P., a dar buen uso de ellos, de forma adecuada y continua, durante el desarrollo de cada actividad y durante el tiempo de permanencia en la zona de trabajo. Todo encaminado a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.

NOMBRE                                       FIRMA                                  CC.

-----------------------------------------------   ------------------------------------     --------------------------

----------------------------------------------    --------------------------------------   --------------------------

-----------------------------------------------   ------------------------------------     --------------------------

----------------------------------------------    --------------------------------------   --------------------------

----------------------------------------------    --------------------------------------   --------------------------

----------------------------------------------    --------------------------------------   --------------------------

----------------------------------------------    --------------------------------------   --------------------------

NOMBRE                                       FIRMA                                  CC.

-----------------------------------------------   ------------------------------------     --------------------------

----------------------------------------------    --------------------------------------   --------------------------

-----------------------------------------------   ------------------------------------     --------------------------

----------------------------------------------    --------------------------------------   --------------------------

-----------------------------------------------   ------------------------------------     --------------------------

----------------------------------------------    --------------------------------------   --------------------------

-----------------------------------------------   ------------------------------------     --------------------------

----------------------------------------------    --------------------------------------   --------------------------

-----------------------------------------------   ------------------------------------     --------------------------

----------------------------------------------    --------------------------------------   --------------------------

-----------------------------------------------   ------------------------------------     --------------------------

----------------------------------------------    --------------------------------------   --------------------------

-----------------------------------------------   ------------------------------------     --------------------------

----------------------------------------------    --------------------------------------   --------------------------

Anexo 19. PROCEDIMIENTO PARA SEÑALIZACION Y DEMARCACION

| FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S | PROCEDIMIENTO PARA: | SGSST |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SEÑALIZACION Y DEMARCACION | ###### Versión 1 | ### Página 1 |

# 1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Definir y ejecutar el procedimiento de señalización y demarcación de áreas, espacios y en las obras civiles de FELIPE CUMBAL T.-MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, que permita la delimitación e identificación de áreas o zonas con riesgos, encaminando las intervenciones a la disminución de la potencialidad de ocurrencia de accidentes de trabajo.

### 1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar un completo reconocimiento de todas las áreas de la Empresa con el fin de identificar las necesidades de señalización y demarcación.

- A partir de la identificación de las necesidades, proponer la implementación de la señalización y demarcación de áreas, zonas de trabajo y vías de circulación internas.

2. ALCANCE.

Este procedimiento se aplicara a todas las áreas, zonas y puestos de trabajo de la Empresa.

# 3. DEFINICONES

- Color de seguridad: Es un color de uso especial y restringido, cuya finalidad es indicar la presencia de peligro, proporcionar información, o bien prohibir o indicar una acción a seguir.

- Color de contraste: Es el que se combina con el de seguridad con la finalidad de resaltar el contenido y mejorar las condiciones de visibilidad.

- Fluidos: Son sustancias líquidas o gaseosas que por sus características físico -químicas, no tienen forma propia, sino que adoptan la del conducto que las contiene.

- Fluidos peligrosos: son aquellos líquidos y gases que pueden ocasionar un accidente o enfermedad de trabajo por sus características intrínsecas; entre éstos se encuentran los inflamables, combustibles, inestables que puedan causar explosión, irritantes, corrosivos, tóxicos, reactivos, radiactivos, los que impliquen riesgos por agentes biológicos, o que se encuentren sometidos a condiciones extremas de presión o temperatura en un proceso.

- Rótulo: Marcación que incluye etiquetas, placas, grapas o señales.

- Señal de seguridad: Una señal que proporciona información de seguridad, obtenida por la combinación de una forma geométrica, un color de seguridad, un color contrastante y un símbolo gráfico o texto.

- Señal complementaria: Una señal con un texto solamente, para uso donde sea necesario en conjunto con una señal de seguridad.

- Señalización: Conjunto de estímulos que condicionan la actuación de quien los recibe frente a las circunstancias que se desea resaltar

- Símbolo: Representación de un concepto definido, mediante una imagen.

- Tubería: Conducto formado por tubos, conexiones y accesorios instalados para conducir fluidos.

# 4. MARCO LEGAL

La legislación colombiana establece algunas normas generales de demarcación y señalización de áreas o zonas de trabajo, en empresas con actividades económicas y procesos que puedan generar alguna clase de riesgo a la salud e integridad de la población trabajadora.

En la tabla 1 se presenta un resumen de la normatividad sobre señalización y demarcación.

Tabla 1. MARCO LEGAL SOBRE SEÑALIZACIÓN

| NORMAS LEGALES | DISPOSICIÓN |
| --- | --- |
| Resolución 1016 de 1989. Artículo 11 (Numeral 17). | Entre las principales actividades del subprograma de Higiene y Seguridad Industrial se encuentra: "Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas de las máquinas e instalaciones de acuerdo con las disposiciones legales vigentes". |
| Res. 2400 de 1979 Título V. Artículo 202. Código de colores. | “En todos los establecimientos de trabajo en donde se lleven a cabo operaciones y/o procesos que integren aparatos, máquinas, equipos, ductos, tuberías etc. y demás instalaciones locativas necesarias para su funcionamiento se utilizarán los colores básicos recomendados por la AMERICAN STANDARS ASSOCIATION (A.S.A) y otros colores específicos, para identificar los elementos, materiales, etc., y demás elementos específicos que determinen o prevengan riesgos que puedan causar accidentes o enfermedades profesionales”. |

De acuerdo con lo anterior y otra reglamentación vigente, se pueden definir las siguientes responsabilidades del empleador frente a la señalización:

- Establecer las medidas necesarias para asegurar que las señales y la aplicación del color para propósitos de seguridad e higiene, se sujeten a las disposiciones de las normas.

- Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la correcta interpretación de los elementos de señalización indicados en el apartado anterior.

- Garantizar que la aplicación del color, la señalización y la identificación de la tubería estén sujetos a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad.

- Ubicar las señales de seguridad de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores a los que están destinadas y evitar que sean obstruidas.

Así mismo, los funcionarios deben comprometerse a:

- Participar en las actividades de capacitación

- Respetar y aplicar las instrucciones de los elementos de señalización establecidos por el empleador.

# 5. MARCO TEORICO

## 5.1.	GENERALIDADES

La señalización se entiende como el conjunto de estímulos que condicionan la actuación de quien los recibe frente a las circunstancias que se desea resaltar. La señalización de seguridad suministra indicaciones relativas a la seguridad de personas y bienes.

Para que la señalización preventiva atienda a los objetivos propuestos y sea realmente efectiva, debe cumplir con unas características elementales, entre las que se destacan:

- Atraer la atención de quien la observa

- Dar a conocer el mensaje previsto con suficiente anterioridad

- Informar sobre la conducta a seguir

- Ser clara y de interpretación única

- Permitir a quien la observe crear la necesidad de cumplir con lo indicado

La señalización nunca elimina un riesgo, solamente lo resalta. Por lo tanto, nunca da seguridad efectiva o real. Debe emplearse como técnica complementaria de las medidas de control, con buen criterio y sentido común para que no pierda su efecto preventivo; la utilización incorrecta puede eliminar su eficacia. Por lo anterior, es conveniente utilizarla sólo en los siguientes casos:

- Cuando no es posible eliminar el riesgo

- Cuando no es posible advertir el peligro a simple vista (altas temperaturas, alta tensión, pintura fresca, cemento fresco, etc.)

- Cuando no es posible instalar sistemas adecuados de protección

- Como complemento a la protección ofrecida para resguardos, dispositivos de seguridad y protección personal.

## 5.2.	CLASES DE SEÑALIZACION

La señalización, empleada como técnica de seguridad, se puede clasificar en función del sentido por el cual se percibe:

5.2.1 Señalización óptica: Es el sistema de señalización que se basa en la apreciación de las formas y los colores por medio del sentido de la vista. Incluye:

- Señales de seguridad

- Colores de señalización

- Balizamiento (delimitación de alguna zona de trabajo)

- Iluminación de emergencia

5.2.2. Señalización acústica: Se basa principalmente en la emisión de ondas sonoras que son recibidas por el oído en forma instantánea (alarmas, timbres, altavoces, etc.) y que, de acuerdo a códigos conocidos, informa de un determinado mensaje a las personas. Se usa principalmente para dar a conocer diferentes tipos de alerta en la empresa, en casos de emergencia.

5.2.3. Señalización Olfativa: Utiliza las propiedades odorantes que poseen ciertos productos para estimular las neuronas olfativas, a fin de combinarlos con otros productos determinados y poderlos detectar.  Por ejemplo al gas natural inholoro se le agrega un producto oloroso con el fin de ser detectado en caso de fuga.

5.2.4. Señalización Táctil: Se basa en las diferentes sensaciones experimentadas cuando se toca algo con cualquier parte del cuerpo. Aunque en general no está contemplada en la legislación, debido a su importancia se contempla en el diseño de los órganos de mando, herramientas y objetos manuales.

## 5.3.	SEÑALES DE SEGURIDAD

Son aquellas que resultan de la combinación de una forma geométrica, un color y un símbolo o pictograma, con un significado determinado en relación con la información que se quiere comunicar de forma simple y rápida. Es el método de señalización más ampliamente usado.

Según su significado, las señales se clasifican en:

- DE PROHIBICION: Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro. Son de color rojo.

- DE OBLIGACION: Obligan a un comportamiento determinado. Son de color azul.

- DE PREVENCION: Advierten de un peligro. Son de color amarillo.

- DE INFORMACION: Pueden proporcionar una indicación relativa a seguridad, emergencias (salidas de emergencia, situación de los puestos de primeros auxilios o de dispositivos de emergencia, etc.) o equipos contra incendio. Son de color verde.

Los colores básicos empleados en las señales de seguridad se encuentran definidos y unificados por la norma ICONTEC 1461.  Su significado se relaciona en la tabla 2.

Tabla 2. SIGNIFICADO GENERAL DE LOS COLORES DE SEGURIDAD

| Color | Significado | Ejemplos de aplicación |
| --- | --- | --- |
| ROJO | Prohibición Lucha contra incendios | - Pare - Prevención - Prohibición - Contra incendios |
| AZUL * | Obligación | - Uso obligatorio de elementos de protección personal - Acciones de mando |
| AMARILLO | Precaución Zona de riesgo | - Señalización de riesgos - Señalización de umbrales, pasillos de poca altura, obstáculos, etc. |
| VERDE | Condición de seguridad Primeros auxilios | - Señalización de vías y salidas de emergencia - Duchas de emergencia - Puestos de primeros Auxilios. |

* El azul se considera color de seguridad solo cuando se usa en forma circular

En las tablas 3, 4, 5, 6, y 7 se dan algunos ejemplos de las señales más comúnmente empleadas.

Tabla 3.  SEÑALES DE PROHIBICIÓN

| Indicación | Contenido de imagen del símbolo | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| Prohibido fumar | Cigarrillo encendido |  |
| Prohibido encender fósforos y fumar | Fósforo encendido |  |
| Prohibido el paso | Silueta humana caminando |  |
| Prohibido usar agua como agente extintor | Agua cayendo sobre el fuego |  |

Tabla 4.   SEÑALES DE OBLIGACIÓN

| Indicación | Contenido de imagen del símbolo | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| Uso obligatorio de casco | Cabeza portando casco |  |
| Uso obligatorio de protección auditiva | Cabeza llevando elementos de protección auditiva |  |
| Uso obligatorio de protección ocular | Cabeza llevando anteojos de seguridad |  |
| Uso obligatorio de calzado de seguridad | Un zapato de seguridad |  |
| Uso obligatorio de guantes de seguridad | Un par de guantes |  |

Tabla 5.   SEÑALES DE PREVENCIÓN

| Indicación | Contenido de imagen del símbolo | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| Prevención general, precaución, riesgo de daño | Signo de admiración |  |
| Precaución riesgo de intoxicación | Calavera y huesos cruzados |  |
| Precaución, riesgo de incendio | Llama |  |
| Precaución, riesgo de corrosión | Líquido goteando sobre una mano y una barra |  |
| Precaución materiales oxidantes y comburentes | Corona circular con una flama |  |
| Precaución, riesgo de explosión | Bomba estallando |  |
| Precaución, riesgo de choque eléctrico | Flecha cortada en posición vertical hacia abajo |  |

Tabla 6.   SEÑALES DE INFORMACIÓN

| Indicación | Contenido de imagen del símbolo | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| Ubicación de extintor | Silueta de un extintor con flecha direccional |  |
| Ubicación de gabinete | Silueta de un hidrante con flecha direccional |  |
| Ubicación de salida de emergencia | Silueta humana avanzando hacia una salida de emergencia indicando con flecha direccional el sentido requerido |  |
| Ubicación de estaciones y botiquín de primeros auxilios | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cruz y flecha direccional |  |
| Ubicación de áreas y oficinas administrativas | Texto indicativo del nombre de la dependencia y número de oficina |  |

Tabla 7.   IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

| Indicación | Contenido de imagen del símbolo | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| Ubicación de Líquido Inflamable | Flama sobre barra horizontal |  |
| Ubicación sustancias corrosivas | Líquido goteando sobre una mano y una barra |  |
| Ubicación Gas Inflamable | Flama sobre barra horizontal |  |
| Ubicación sólido Inflamable | Flama sobre barra horizontal. Barras rojas y blancas verticales |  |

La señalización para identificación de productos químicos se utilizará para indicar las zonas de almacenamiento. FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, rotulara cada uno de los contenedores o envases del producto químico.

Tabla 8.   DIMENSIONES Y MATERIALES

| DIMENSIONES (cm) |  | MATERIAL |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CUADRADA* | RECTANGULAR* | USO INTERIOR | USO EXTERIOR |
| 22 X 22 | 20 X 40 | Poliestireno (calibre 40 o 1 mm) | Hojalata (Electrolítica calibre 0.18) |

*La forma de la señal a utilizar se podrá elegir según las necesidades específicas de visualización y ubicación.

Para las áreas de almacenamiento de productos químicos se utilizara la forma de cuadrado teniendo en cuenta las características anotadas en la tabla 7.

## 5.4.	COLORES DE SEÑALIZACIÓN (DEMARCACIÓN)

El campo de la señalización por medio del color no queda restringido al uso de señales o avisos de seguridad, sino que puede emplearse para identificar algo sin necesidad de leyendas o para resaltar o indicar cualquier cosa.

Además de los colores y usos mencionados anteriormente (tabla 2), la Resolución 2400 de 1979 establece el código de colores presentado en la tabla 9.

Tabla 9.  CÓDIGO DE COLORES

| Color | Significado | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| ROJO | Señala elementos y equipos de protección contra el fuego, recipientes comunes y de seguridad para el almacenamiento de toda clase de líquidos inflamables, mecanismos de parada | Hidrantes y tubería de alimentación de los mismos, cajas para mangueras, paradas de emergencia |
| AMARILLO | Señala áreas o zonas de trabajo, almacenamiento, áreas libres frente a equipos de incendios, puertas bajas, vigas, grúas de taller y equipos utilizados para transporte y movilización de materiales, etc. | Áreas de maquinaria, Plantas de energía eléctrica, objetos sobresalientes, riesgos de caída. |
| NARANJA | Señala partes peligrosas de maquinaria, que puedan cortar, golpear, prensar, etc. | Bordes, expuestos de piñones, engranajes, poleas, rodillos, mecanismos de corte, entre otras. |
| BLANCO | Demarcación de zonas de circulación, indicación en el piso de recipientes de basura | Dirección o sentido de una circulación o vía. |
| ALUMINIO | Señala superficies metálicas expuestas a radiación solar y altas temperaturas | Cilindros de gas propano, tapas de hornos |
| GRIS | Señala recipientes para basuras, armarios y soportes para elementos de aseo. | Retales, desperdicios, lockers. |
| MARFIL | Partes móviles de maquinaria, bordes del área de operación en maquinaria | Volantes de operación manual, brazos de palanca; marcos de tableros y carteleras |
| PURPURA | Señala los riesgos de radiación | Recipientes que contengan materiales radiactivos, equipo contaminado, rayos X, etc. |
| AZUL | Obligación Indicaciones | Uso obligatorio de elementos de protección personal. Localización de teléfono, talleres, etc. |

## 5.4.1 Dimensiones de la demarcación

- Áreas de trabajo: Franja de 10 centímetros de ancho.

- Demarcación de áreas libres frente a equipos de control de incendios: Semicírculos de 50 centímetros de radio y franja de 5 centímetros de ancho.

- Indicación de recipientes de basura: Un metro cuadrado por caneca.

## 5.5.	IDENTIFICACION DE TUBERÍAS

Tanto la Resolución 2400 de 1979 como la norma técnica colombiana NTC 3458 establecen códigos de colores para la identificación de tuberías en instalaciones industriales. Teniendo en cuenta que esta última es más amplia en la definición de especificaciones, las recomendaciones que aparecen a continuación corresponden a la misma.

5.5.1 Colores de identificación: Deben de estar de acuerdo con la tabla 10 y será aplicable al área de Plataforma, en el área de tanques estacionarios de almacenamiento de GLP, en la red contra incendios y otras tuberías que estén presentes en las diferentes zonas de la Empresa.

Tabla 10.  COLORES DE IDENTIFICACIÓN PARA TUBERÍAS

| Contenido de la tubería | Color |
| --- | --- |
| Agua Potable | VERDE |
| Aguas Negras | NEGRO |
| Agua Sistema contra Incendio | ROJO |
| Instalaciones Telefónicas | GRIS |
| Instalaciones Eléctricas | NARANJA |
| Red Transmisión de Datos | AZUL OSCURO |
| Líquidos Combustibles | AMARILLO |
| Aire | AZUL CLARO |
| Conductos de ventilación | BLANCO |

## 5.6.	BALIZAMIENTO

Consiste en la delimitación de una zona de trabajo para evitar el paso de personal o peatones. Esto puede efectuarse por varios métodos, como los siguientes:

- Banderolas, banderas o estandartes, generalmente en plástico e impresas con pintura reflectante. Deben tener el color de seguridad correspondiente a lo que se quiere indicar, con figuras o leyendas en el color de contraste.

- Barandillas o barreras: Estructuras apoyadas sobre el piso, a las que van unidas elementos horizontales que impiden el paso. Normalmente van pintadas en amarillo y negro.

- Cintas de delimitación: Son cintas plásticas que se colocan sobre varas o elementos clavados en el suelo para delimitar una zona.

- Luces: Consiste en la delimitación de áreas mediante un circuito de lámparas fijas o intermitentes.

FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, implementara los balizamientos en cada obra civil que ejecuten.

- 5.7 SEÑALIZACION VIAL

Corresponde a los dispositivos físicos o marcas especiales que indican la forma correcta como deben circular los usuarios de las calles o carreteras.  Los mensajes de las señales de tránsito se dan por medio de símbolos y/o leyendas de fácil y rápida interpretación.

Su función es indicar al usuario de las vías las precauciones que debe tener en cuenta, las limitaciones en los tramos de circulación y las informaciones estrictamente necesarias, dadas las condiciones específicas de la vía. Sirven para:

- Advertir la existencia de posibles peligros;

- Dar a conocer determinadas restricciones;

- Indicar en forma concisa ciertas disposiciones legales;

- Determinar el derecho de paso de los vehículos y el sentido de las vías; y

- Ayudar a los peatones para atravesar las vías.

Las señales de tránsito deben ser reflectivas o estar convenientemente iluminadas, para garantizar su visibilidad en las horas de oscuridad. La reflectividad puede lograrse cubriendo las señales con pinturas o materiales adecuados que reflejen las luces de los vehículos sin deslumbrar al conductor.  La iluminación puede ser directa o indirecta; en el primer caso, la señal posee iluminación interna, mientras que en el segundo está iluminada por luces interiores.

FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, implementara la señalización vial necesaria en cada obra civil que ejecuten.

5.7.1. Clasificación.

Según la función que desempeñan, los dispositivos se clasifican en tres categorías:

Señales de prevención o preventivas: Tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de una condición peligrosa y la naturaleza de esta.

Todas las señales de prevención excepto la de paso a nivel de ferrocarril tienen forma

Cuadrada, esquinas redondeadas, fondo color amarillo, leyendas y bordes negros.

Su empleo en las empresas depende de las características de las vías y de las instalaciones.

Señales de reglamentación o reglamentarias: Su objetivo es indicar a los usuarios de las vías las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso.

La mayoría de las señales de reglamentación son circulares, con fondo blanco, borde rojo y leyenda o símbolo negro. Si la señal está cruzada por una barra roja, la restricción consiste en una prohibición completa.

Las más usadas a nivel empresarial son:

Tabla 11. Señalización vial

| SEÑAL | INDICACION | SIMBOLO |
| --- | --- | --- |
| Pare | Para notificar que se debe detener completamente el vehículo, especialmente en la intersección de dos vías, en la que no está definida la prelación de paso, o en la intersección de una vía secundaria con una principal. |  |
| Ceda el paso | Se emplea para notificar la prelación de la vía a la cual se va a entrar. Debe colocarse en todo lugar donde deba disminuirse la velocidad o detener el vehículo para ceder el paso a los que circulan por la vía prioritaria. |  |
| Prohibido adelantar | Se usa para notificar que está prohibido adelantar otros vehículos en determinados tramos de la vía. |  |
| Velocidad máxima | Indica la velocidad máxima a la cual se debe circular, expresada en kilómetros por hora. |  |
| Sentido de circulación | Se emplea para notificar el sentido único de circulación en la vía a la cual se va a entrar o interceptar. |  |

# 6. METODOLOGIA

- Revisión de la Matriz de riesgos de la Planta;

- Recorrido por las instalaciones de la empresa, para verificación de la señalización existente, estado y ubicación de la misma;

- Definición de necesidades de señalización tipo, cantidad y ubicación de la misma;

- Realización de diagramas en los que se detallen los sitios en los cuales se fijarán las señales, en lo posible empleando planos a escala de la empresa. Se deben tener en cuenta:

- Señalizar áreas de trabajo dentro de las cuales los riesgos sean similares;

- No instalarlas en, o adyacentes a, objetos móviles como puertas, ventanas, etc., que puedan ocultarlas o dificultar su visualización.

- Instalar las señales en los accesos a las diferentes zonas.

# 7. RECOMENDACIONES

FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, no posee un Plan de Señalización y Demarcación definidos; sin embargo se tienen señalizadas las oficinas administrativas y se tienen demarcadas las áreas de Plataforma, patio parqueo de vehículos y zona de cargue y descargue de cilindros, aunque en dicha señalización no se aplican las normas en lo que se refiere al color de las mismas, estas se pueden mantener y seguir utilizando. Lo anterior debido a que están bien ubicadas y presentan buen estado.

La señalización de riesgos es deficiente, por lo tanto en este procedimiento se pretende dar las necesidades de la señalización faltante con respecto a las condiciones de seguridad más apremiantes.

En cuanto a la señalización de áreas que aun no han sido señalizadas, se recomienda seguir lo estipulado en la normatividad de este procedimiento. Lo anterior indica que la señalización informativa debe tener fondo azul y letras blancas, de la misma forma, cuando se tenga la necesidad de realizar algún cambio en la señalización existente; esta se deberá adquirir con las condiciones nombradas.

En este procedimiento de Señalización se ha tenido en cuenta las áreas externas de la Planta tales como las instalaciones de Plataforma, tanques estacionarios de almacenamiento de GLP, patio de cargue y descargue de cilindros, zonas de almacenamiento de cilindros, entrada y salida de vehículos de la empresa y la caseta de vigilancia.

En la caseta del vigilante se debe tener en cuenta las condiciones de seguridad que dependen de la empresa.

En lo posible la señalización que se adquiera debe ser hecha en material resistente a la corrosión.

Las áreas prioritarias de señalización y Demarcación encontradas durante las inspecciones de seguridad según la potencialidad de producir Accidentes de Trabajo o Enfermedades Laborales son el sendero peatonal, entrada y salida de vehículos, patio de maniobras de carros cisternas, zonas de cargue y descargue de cilindros, zona de tanques estacionarios de almacenamiento de GLP, área de Plataforma y almacén.

La capacitación a todos los trabajadores sobre los tipos y significados de la señalización y la acertada instalación de la misma son fundamentales para que cumplan su objetivo.

Los ingresos a las áreas: Deshechos sólidos, patio de maniobras, plataforma, taques estacionarios, almacén, zonas de almacenamiento de cilindros, zona de motobombas de red contra incendios, zona de planta eléctrica, deben ser señalizados con letreros de fondo azul y letras blancas.

El área de los equipos contra incendios debe ser demarcados en el piso con una franja de color amarillo y con 5 Centímetros de ancho, a una distancia o radio de 50 Centímetros. Lo anterior con el fin de que la zona de los extintores y demás equipos permanezcan despejadas.

Igualmente los estantes y zonas de almacenamiento, los equipos energizados tales como las plantas de energía eléctrica y demás que puedan generar accidentes o daños por tropiezos; deben ser demarcados con franjas de color amarillo en el piso. El objetivo de esta medida es lograr la fácil y rápida visualización de las condiciones o equipos que puedan generar riesgo.

Los pasamanos de escaleras y accesos deben ser pintados con franjas de color amarillo y negro al igual que superficies salientes en el piso y paredes.

Cuando se estén realizando tareas de mantenimiento y obras de infraestructura, se deben realizar los balizamientos y utilizar las señales tipo tijera correspondiente, para evitar accidentes y daños.

Aunque no existe un 	Plan de Evacuación definido en la Empresa, se ha previsto en este procedimiento las necesidades básicas para que las rutas de evacuación sean señalizadas.

La señalización en la plataforma, el parqueadero público y en el patio de maniobras y de cargue y descargue, es deficiente. Por lo tanto se recomienda demarcar las zonas de rodaje y las vías de circulación dentro del parqueadero interno y el patio de maniobras. Lo anterior con flechas blancas que indiquen la dirección de las vías y líneas amarillas que señalen los límites de parqueaderos y límites de las calzadas.

| FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S | PROGRAMA DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SGSST VERSION 1 |
| --- | --- | --- |

Anexo 20. PROGRAMA DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS EN INGENIERIA

Para el inicio del Programa de Trabajo Seguro en Alturas de FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S y dando respuesta al cumplimiento  de  lo  exigido  en  la  resolución 1409  de  2012, resolución 3368 de 2014 y resolución 3673 del 2008,  se establece que para la realización de la modalidad de trabajo en alturas, la Coordinación del SG-SST realizar el siguiente programa que aplicará para las actividades de Construcción en las que se tenga que trabajar en altura a más de 1.50 mt ya sea por encima del piso o por debajo de este. Así mismo aplica a las empresas contratistas que desarrollen trabajos en alturas con peligro de caídas al servicio de la Empresa.

En   caso   de   no   seguir   los   procedimientos   consignados en   este   documento,  los vigías, ingenieros residentes y maestros de obra, se harán responsables administrativa y penalmente de los incidentes, accidentes de trabajo y las consecuencias producto del trabajo en alturas realizado sin la implementación de los controles establecidos por la Empresa y según las disposiciones legales vigentes.

Que el trabajo en alturas está considerado como de alto riesgo debido a que en las estadísticas nacionales, es una de las primeras causas de accidentalidad y de muerte en el trabajo (Res. 1409 de 2012).

CONCEPTO:

Se entenderá por trabajo en alturas, toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más sobre un nivel inferior.

Datos de trabajos en alturas: La siguiente tabla muestra un listado de los trabajos en altura que se realizan en la empresa bien sea con personal de la empresa, temporales o Contratistas.

| TAREAS EN ALTURAS | FRECUENCIA | N° DE TRABAJADORES |
| --- | --- | --- |
| INSTALACIONES ELECTRICAS | Frecuentes |  |
| CONSTRUCCION DE TECHOS Y CANALES DE AGUAS LLUVIA | Ocasional |  |
| TRABAJOS ASOCIADOS A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ARREGLOS LOCATIVOS Y CIVILES | Frecuentes |  |
| ASCENSO Y DESCENSO DE MUROS | Diario |  |
| CONSTRUCION DE ALCANTARILLADO | Diario |  |

- SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL PROCEDIMEINTO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS:

En las áreas de la Empresa, en las que alguno de sus funcionarios realice trabajos en alturas ocasionales o rutinarios, deberá enviar una comunicación en la que informe y realice la solicitud formal de la inclusión de él(los) trabajador (res), para realizar el curso para Trabajo seguro en alturas, a cargo del área de Coordinación SG-SST, en esta también deberá ir anexo el listado de las labores asociadas a esta actividad.

2.  EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL:

Una vez realizada la solicitud, el área de Coordinación SG-SST, realizará una citación individual a cada trabajador para llevar a cabo la Evaluación médica ocupacional que permitirá establecer si existen las condiciones individuales para desarrollar trabajos en alturas y que estas coinciden con  el  perfil  establecido  por el Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo.

Son restricciones para realizar trabajo en alturas, las siguientes1:

a)  La existencia de patologías metabólicas, cardiovasculares, mentales neurológicas, que generen vértigo o mareo, alteraciones del equilibrio, de la conciencia, de la audición que comprometan bandas conversacionales, ceguera temporales o permanentes, alteraciones de la agudeza visual o percepción del color y de profundidad, que no puedan ser corregidas con tratamiento y alteraciones de comportamientos en alturas tales como fobias. Igualmente se tendrá en cuenta el índice de masa corporal y el peso del trabajador.

b)  Las mujeres en estado de embarazo.

c) Tampoco lo pueden realizar quienes tengan las restricciones, temporales o permanentes.

Cuando como consecuencia de cualquiera de las evaluaciones médicas practicadas al trabajador, surja la recomendación de tratamiento, deberá ser remitido a las entidades  de Seguridad Social correspondientes y sólo podrá reingresar al proceso de selección para trabajo en alturas cuando por certificado médico sea verificada la condición de cumplimiento de los requisitos mínimos para realizar su oficio o se realicen los procedimientos de rehabilitación profesional de acuerdo con la condición de salud existente.

Una vez sea comprobada médicamente la capacidad del trabajador para el trabajo en alturas, el Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo emitirá un visto bueno para continuar el proceso.

3.  CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS:

La Coordinación SG-SST, solicitará al SENA los cupos requeridos para llevar a cabo la capacitación de los trabajadores calificados como aptos para el trabajo en alturas en los niveles básico y avanzado, dependiendo de la actividad, los riesgos reales, potenciales y el nivel de exposición de cada trabajador.

Una vez el SENA confirme la fecha del inicio del curso, La Coordinación SG-SST dará aviso a los funcionarios por medio magnético o físico para que asistan a la actividad de capacitación.

4.  DOTACIÓN Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Previo a la capacitación, cada trabajador deberá reclamar en las instalaciones de la Empresa en La Coordinación SG-SST, todos los elementos de protección personal requeridos para el desarrollo del curso y firmar la constancia de entrega.

1 Resolución 3673 de 2008 y Resolución 1409 de 2012

KIT BÁSICO DE TRABAJO EN ALTURAS: Está conformado por los siguientes elementos:

-    Arnés de cuatro argollas para caídas.

-    Eslinga doble en Y con gancho grande tipo estructural.

-    Mosquetón de cierre automático.

-    Eslinga de posicionamiento.

-    Mecanismo de anclaje tipo nudo corbata de 0.90 a 1.20 m de largo.

-    Cordino de cinco metros de ½ o ¼ de pulgada

-    Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo.

-    Gafas de seguridad con protección UV, antiempañante y antirreflejo.

-    Guantes antideslizantes.

-    Botas dieléctricas de Seguridad con puntera en composite.

En el caso de las reposiciones del kit de alturas, estas se realizarán anualmente o si es necesario, inmediatamente después si cualquiera de los elementos que componen el kit se encuentra averiado o en mal estado. Para este procedimiento, el funcionario deberá reclamar los elementos en el área de Recursos Humanos y de Almacén y firmar el acta de entrega. Para efectuar las reposiciones, los trabajadores deberán hacer entrega del elemento anterior a reponer. Si no hace entrega de este, la actividad no podrá efectuarse.

5.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE PROTECCIÓN

Cada una de las áreas de la Empresa que requiera el Programa de Trabajo Seguro en Alturas deberá bajo la asesoría de un Profesional Especialista en SST,  gestionar la adquisición de elementos de prevención y de protección adicionales colectivos   que se ajusten a las necesidades de las labores específicas de sus trabajadores, tales como andamios, barandas, barreras de acceso móviles a las áreas de trabajo, Señalización y demás elementos que sean considerados como necesarios para incrementar la seguridad de los trabajadores y de todo el personal de la Empresa.

6.  TRÁMITE DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS:

Los formatos de permiso de trabajo en alturas reúnen todos los requisitos mínimos de seguridad que deben ser tenidos en cuenta para realizar las actividades laborales, el cual autoriza a determinadas personas (certificadas por el SENA para desarrollar trabajos en alturas), y representa un valor legal en los casos requeridos, incluyendo los de carácter contractual al momento de adquirir servicios que impliquen la contratación temporal de trabajadores externos.

Los permisos de trabajo en alturas facultan a los funcionarios a desarrollar una actividad puntual en un tiempo fijo determinado, es decir, por unas horas en el turno de trabajo y no para realizar actividades con una duración mayor a una jornada de 8 horas. Es decir, que para la realización de cada una de las tareas rutinarias y ocasionales que impliquen trabajo en alturas, el trabajador deberá gestionar el respectivo permiso de trabajo.

PERSONAL AUTORIZADO:

Los permisos de trabajo sólo podrán ser autorizados al personal contratista y a los trabajadores de la empresa, que a la fecha se encuentran certificados formalmente por el SENA tras haber aprobado el curso de Trabajo Seguro en Alturas Nivel Avanzado y que este se encuentre actualizado con fecha vigente o de reentrenamiento.

Los Trabajadores de la empresa FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S, autorizados para el trabajo en alturas son:

Tabla 1. Listado de personas certificadas actualmente por el SENA para desarrollar trabajos en alturas con vigencia hasta _____________________

| CEDULA | NOMBRE | CARGO | AREA |
| --- | --- | --- | --- |

7.  CHEQUEO DE EQUIPOS PARA EL TRABAJO SEGURO EN ALTURAS:

Cada uno de los trabajadores del programa de Trabajo Seguro en Alturas estará a cargo del chequeo de sus elementos de protección personal que incluye la verificación del estado de cada uno y su correcto almacenamiento. También deberán llevar una hoja de vida de cada uno de los elementos que componen el kit de detección contra caídas en la que se registre la fecha de entrega de estos artículos y la fecha de vencimiento.

8.  VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O AUDITORÍAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN ALTURAS.

La Coordinación SG-SST, realizarán verificaciones semestralmente por medio de visitas no programadas a cada una de las áreas, obras y contratistas que realicen trabajos en alturas y a los trabajadores que hagan parte del programa de Trabajo Seguro en Alturas, para identificar el cumplimiento de las actividades en el procedimiento de trabajo establecido en este documento.

Como producto de las visitas serán entregados los reportes respectivos y las listas de chequeo en los que quedarán registrados los resultados de dicha visita.

9.  EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE SEGUIMIENTO:

Una vez al año, el Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo realizará la evaluación de las condiciones de aptitud psicofísica de los trabajadores, necesarias para realizar trabajos en alturas, que para lo cual los trabajadores adscritos al programa de Trabajo Seguro en Alturas serán citados de manera individual a la consulta médica. El resultado  de  la  valoración  permitirá  conocer  la  existencia  de  condiciones  físicas  o mentales que le impidan ejecutar actividades en alturas transitorias o permanentes, que de acuerdo al caso, el trabajador deberá ser remitido a las entidades  de Seguridad Social correspondientes y sólo podrá reingresar al trabajo en alturas cuando por certificado médico  sea  verificada  la  condición  de  cumplimiento  de  los  requisitos  mínimos  para realizar su oficio o en su defecto, se realicen los procedimientos de rehabilitación profesional de acuerdo con la condición de salud existente.

10. RECERTIFICACIÓN Y REENTRENAMIENTO.

La recertificación y reentrenamiento de cada uno de los funcionarios de acuerdo con la legislación vigente, será programada anualmente por La Coordinación SG-SST en previo acuerdo con el SENA y una vez sea programada la actividad de capacitación, se dará aviso a las áreas y a los funcionarios implicados.

Cuando el tiempo de certificación habilitado por el SENA se cumpla, cuyo periodo de duración es de un año, cada trabajador deberá recertificarse y reentrenarse, de no ser así, automáticamente quedará inhabilitado para la realización de trabajos ocasionales y rutinarios en alturas.

11. RESPONSABILIDADES.

11.1 RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADORES (ARTICULO 3. RESOL. 1409 DE 2012)

1. Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales conforme a lo establecido en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 expedidas por el Ministerio de la Protección Social o las normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen.

2. Incluir en el programa de salud ocupacional denominado actualmente Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el programa de protección contra caídas de conformidad con la presente resolución, así como las medidas necesarias para la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al trabajo en alturas, a nivel individual por empresa o de manera colectiva para empresas que trabajen en la misma actividad;

3. Cubrir las condiciones de riesgo de caída en trabajo en alturas, mediante medidas de control contra caídas de personas y objetos, las cuales deben ser dirigidas a su prevención en forma colectiva, antes de implementar medidas individuales de protección contra caídas. En ningún caso, podrán ejecutarse trabajos en alturas sin las medidas de control establecidas en la resolución 1409 de 2012.

4. Adoptar medidas compensatorias y eficaces de seguridad, cuando la ejecución de un trabajo particular exija el retiro temporal de cualquier dispositivo de prevención colectiva contra caídas.

Una vez concluido el trabajo particular, se volverán a colocar en su lugar los dispositivos de prevención colectiva contra caídas;

5. Garantizar que los sistemas y equipos de protección contra caídas, cumplan con los requerimientos de esta resolución 1409.

6. Disponer de un coordinador de trabajo en alturas, de trabajadores autorizados en el nivel requerido y de ser necesario, un ayudante de seguridad según corresponda a la tarea a realizarse; lo cual no significa la creación de nuevos cargos sino la designación de trabajadores a estas funciones.

7. Garantizar que el suministro de equipos, la capacitación y el reentrenamiento, incluido el tiempo para recibir estos dos últimos, no generen costo alguno para el trabajador;

8. Garantizar un programa de capacitación a todo trabajador que se vaya a exponer al riesgo de trabajo en alturas, antes de iniciar labores.

9. Garantizar que todo trabajador autorizado para trabajo en alturas reciba al menos un reentrenamiento anual, para reforzar los conocimientos en protección contra caídas para trabajo seguro en alturas. En el caso que el trabajador autorizado ingrese como nuevo en la empresa, o cambie de tipo de trabajo en alturas o haya cambiado las condiciones de operación o su actividad, el empleador debe también garantizar un programa de reentrenamiento en forma inmediata, previo al inicio de la nueva actividad.

10. Garantizar la operatividad de un programa de inspección, conforme a las disposiciones de la presente resolución 1409. Los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o calificadas según corresponda.

11. Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caídas de alturas, exista acompañamiento permanente de una persona que esté en capacidad de activar el plan de emergencias en el caso que sea necesario;

12. Solicitar las pruebas que garanticen el buen funcionamiento del sistema de protección contra caídas y/o los certificados que lo avalen. Las pruebas deben cumplir con los estándares nacionales y en ausencia de ellos, con estándares internacionales vigentes para cada componente del sistema; en caso de no poder realizar las pruebas, se debe solicitar las memorias de cálculo y datos del sistema que se puedan simular para representar o demostrar una condición similar o semejante de la funcionalidad y función del diseño del sistema de protección contra caídas;

13. Asegurar la compatibilidad de los componentes del sistema de protección contra caídas; para ello debe evaluar o probar completamente si el cambio o modificación de un sistema cumple con el estándar a través del coordinador de trabajo en alturas o si hay duda, debe ser aprobado por una persona calificada;

14. Incluir dentro de su Plan de Emergencias un procedimiento para la atención y rescate en alturas con recursos y personal entrenado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la presente resolución 1409; y,

15. Garantizar que los menores de edad y las mujeres embarazadas en cualquier tiempo de gestación no realicen trabajo en alturas.

16. Es obligación del empleador asumir los gastos y costos de la capacitación certificada de trabajo seguro en alturas o la certificación en dicha competencia laboral en las que se deba incurrir.

Parágrafo. Las empresas podrán compartir recursos técnicos, tales como equipos de protección, equipos de atención de emergencias, entre otros, garantizando que en ningún momento por este motivo, se dejen de controlar trabajos en alturas con riesgo de caída en ninguna de estas empresas, de acuerdo con lo estipulado en la presente resolución 1409 y en ningún momento se considerará esto como un traslado de responsabilidades, siendo cada empresa la obligada a mantener las adecuadas condiciones de los recursos que utilicen.

11.2 RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES: Cualquier trabajador que desempeñe labores en alturas debe: (ARTICULO 4. RESOL. 1409 DE 2012).

Es necesario que para la realización de toda modalidad de trabajo en alturas, los trabajadores deben.

-    Cumplir todos los procedimientos establecidos en el presente documento.

-    Asistir a las capacitaciones programadas por la Empresa y aprobar satisfactoriamente las     evaluaciones, así como asistir a los reentrenamientos.

-		Informar sobre cualquier condición de salud que le genere restricciones antes de realizar cualquier tipo de trabajo en alturas (consumo de bebidas alcohólicas, alteraciones en la condición de salud, mareos, fatiga, estrés, etc).

-	Hacer buen uso de todas las medidas de prevención y protección contra caídas implementadas.

-	Reportar el  deterioro  o  daño  de  los  sistemas  colectivos  o  individuales,  de prevención y protección contra caídas.

-		Participar en la elaboración y el diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas, así como acatar las disposiciones del mismo.

- Realizar las actividades de trabajo en alturas en compañía. Por ningún motivo el trabajador podrá realizar este tipo de trabajos sin la supervisión o la presencia de otro trabajador que en caso de emergencia deberá activar el plan de emergencia o rescate según el caso.

| FELIPE CUMBAL T. MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S | PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. | SGSST VERSION 1 |
| --- | --- | --- |

## 1.  OBJETIVO

El propósito de este procedimiento es el de asegurar que la actividad de trabajos en alturas que se presenten en la Empresa FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S sean ejecutadas correctamente y de acuerdo a las especificaciones dadas para realizar la tareas, toda labor qué se realice a partir de 1.50 metros o más sobre el nivel del piso inferior o por debajo de este.

## 2. alcance

Este procedimiento define las actividades necesarias que se deben poner en práctica en la realización de trabajos en alturas para las actividades de construcción que requieran realizarse a más de 1.50 mt sobre el nivel del piso inferior o por debajo de este, aplica a todo el personal vinculado, cooperado, en misión y contratista que realiza labores o mantenimientos de trabajo en alturas en la Empresa.

## 3. DEFINICIONes / glosario

Según Artículo 2º de la Resol. 1409 de 2012. Se aplican las siguientes definiciones:

1. Absorbedor de choque: Equipo cuya función es disminuir las fuerzas de impacto en el cuerpo del trabajador o en los puntos de anclaje en el momento de una caída.

2. Acceso por cuerdas: Técnica de ascenso, descenso y progresión por cuerdas con equipos especializados para tal fin, con el propósito de acceder a un lugar específico de una estructura.

3. Anclaje: Punto seguro al que pueden conectarse equipos personales de protección contra caídas con resistencia certificada a la rotura y un factor de seguridad, diseñados y certificados  en su instalación por un fabricante y/o una persona calificada. Puede ser fijo o móvil según la necesidad.

4. Aprobación de equipos: Documento escrito y firmado por una persona calificada, emitiendo su concepto de cumplimiento con los requerimientos del fabricante.

5. Arnés de cuerpo completo: Equipo de protección personal diseñado para distribuir en varias partes del cuerpo el impacto generado durante una caída. Es fabricado en correas cosidas y debidamente aseguradas, e incluye elementos para conectar equipos y asegurarse a un punto de anclaje. Debe ser certificado bajo un estándar nacional o internacionalmente aceptado.

6. Ayudante de Seguridad: Trabajador designado por el empleador para verificar las condiciones de seguridad y controlar el acceso a las áreas de riesgo de caída de objetos o personas. Debe tener una constancia de capacitación en protección contra caídas para trabajo seguro en alturas en nivel avanzado o tener certificado de competencia laboral para trabajo seguro en alturas.

7. Baranda: Barrera que se instala al borde de un lugar para prevenir la posibilidad de caída.

Debe garantizar una capacidad de carga y contar con un travesaño de agarre superior, una barrera colocada a nivel del suelo para evitar la caída de objetos y un travesaño intermedio o barrera intermedia que prevenga el paso de personas entre el travesaño superior y la barrera inferior.

8. Capacitación: Para efectos de esta norma, es toda actividad realizada en una empresa o institución autorizada, para responder a sus necesidades, con el objetivo de preparar el talento humano mediante un proceso en el cual el participante comprende, asimila, incorpora y aplica conocimientos, habilidades, destrezas que lo hacen competente para ejercer sus labores en el puesto de trabajo.

9. Centro de entrenamiento: Sitio destinado para la formación de personas en trabajo seguro en alturas, que cuenta con infraestructura adecuada para desarrollar y/o fundamentar el conocimiento y las habilidades necesarias para el desempeño del trabajador, y la aplicación de las técnicas relacionadas con el uso de equipos y configuración de sistemas de Protección Contra Caídas de alturas. Además de las estructuras, el Centro de Entrenamiento deberá contar con equipos de Protección Contra Caídas Certificados, incluyendo líneas de vida verticales y horizontales, sean portátiles o fijas y todos los recursos para garantizar una adecuada capacitación del trabajador.

Los centros de entrenamiento que se utilicen para impartir la formación de trabajo seguro en alturas, deben cumplir con las normas de calidad que adopte el Ministerio del Trabajo.

10. Certificación de equipos: Documento que certifica que un determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo regula y en su ausencia, de un estándar avalado internacionalmente. Este documento es emitido generalmente por el fabricante de los equipos.

11. Certificado de competencia laboral: Documento otorgado por un organismo certificador investido con autoridad legal para su expedición, donde reconoce la competencia laboral de una persona para desempeñarse en esa actividad.

12. Certificado de capacitación: Documento que se expide al final del proceso en el que se da constancia que una persona cursó y aprobó la capacitación necesaria para desempeñar una actividad laboral. Este certificado no tiene vencimiento.

13. Certificación para trabajo seguro en alturas. Certificación que se obtiene mediante el certificado de capacitación de trabajo seguro en alturas o mediante el certificado en dicha competencia laboral.

14. Conector: Cualquier equipo certificado que permita unir el arnés del trabajador al punto de anclaje.

15. Coordinador de trabajo en alturas: Trabajador designado por el empleador, denominado antiguamente persona competente en la normatividad anterior, capaz de identificar peligros en el sitio en donde se realiza trabajo en alturas, relacionados con el ambiente o condiciones de trabajo y que tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros. Debe tener certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas y experiencia certificada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas. Los requisitos de certificación, capacitación y experiencia del coordinador de trabajo en alturas, serán exigidos a partir de los dos años siguientes a la expedición de la presente resolución, mientras que transcurre dicho tiempo deben contar como mínimo con el certificado de capacitación del nivel avanzado en trabajo en alturas o certificación de dicha competencia laboral.

La designación del coordinador de trabajo en alturas no significa la creación de un nuevo cargo, ni aumento en la nómina de la empresa, esta función puede ser llevada a cabo por ejemplo por el coordinador o ejecutor del programa de salud ocupacional o cualquier otro trabajador designado por el empleador.

16. Distancia de desaceleración: La distancia vertical entre el punto donde termina la caída libre y se comienza a activar el absorbedor de choque hasta que este último pare por completo.

17. Distancia de detención: La distancia vertical total requerida para detener una caída, incluyendo la distancia de desaceleración y la distancia de activación.

18. Entrenador en trabajo seguro en alturas: Persona con formación en el nivel de entrenador, certificado en la norma de competencia laboral para trabajo seguro en alturas vigente.

19. Equipo de protección contra caídas certificado: Equipo que cumple con las exigencias de calidad de la norma nacional o internacional que lo regula, sin que este último pueda ser menos exigente que el nacional.

20. Eslinga de protección contra caídas: Sistema de cuerda, reata, cable u otros materiales que permiten la unión al arnés del trabajador al punto de anclaje. Su función es detener la caída de una persona, absorbiendo la energía de la caída de modo que la máxima carga sobre el trabajador sea de 900 libras. Su longitud total, antes de la activación, debe ser máximo de

1,8 m. Deben cumplir los siguientes requerimientos:

a) Todos sus componentes deben ser certificados;

b) Resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg);

c) Tener un absorbedor de choque; y

d) Tener en sus extremos sistemas de conexión certificados.

21. Eslinga de posicionamiento: Elemento de cuerda, cintas, cable u otros materiales con resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) que puede tener en sus extremos ganchos o conectores que permiten la unión al arnés del trabajador y al punto de anclaje, y que limita la distancia de caída del trabajador a máximo 60 cm. Su función es ubicar al trabajador en un sitio de trabajo, permitiéndole utilizar las dos manos para su labor.

22. Eslinga de restricción: Elemento de cuerda, reata, cable u otro material con resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) y de diferentes longitudes o graduable que permita la conexión de sistemas de bloqueo o freno. Su función es limitar los desplazamientos del trabajador para que no llegue a un sitio del que pueda caer.

Todas las eslingas y sus componentes deben ser certificados de acuerdo con las normas nacionales o internacionales pertinentes.

23. Evaluación de competencias laborales para trabajo seguro en alturas: Proceso por medio del cual un evaluador recoge de una persona, información sobre su desempeño y conocimiento con el fin de determinar si es competente, o aún no, para desempeñar una función productiva de acuerdo a la norma técnica de competencia laboral vigente.

24. Evaluador de competencias laborales en protección contra caídas para trabajo seguro en alturas: Persona certificada como evaluador de competencias laborales y con certificación vigente en la norma de competencia laboral que va a evaluar y debe estar certificado en el nivel de entrenador.

25. Factor de seguridad: Número multiplicador de la carga real aplicada a un elemento, para determinar la carga a utilizar en el diseño.

26. Gancho: Equipo metálico con resistencia mínima de 5.000 libras (22.2 kilonewtons – 2.272 kg) que es parte integral de los conectores y permite realizar conexiones entre el arnés y los puntos de anclaje, sus dimensiones varían de acuerdo a su uso, los ganchos están provistos de una argolla u ojo al que está asegurado el material del equipo conector (cuerda, reata, cable, cadena, entre otros) y un sistema de apertura y cierre con doble sistema de accionamiento para evitar una apertura accidental, que asegure que el gancho no se salga de su punto de conexión.

27. Hueco: Para efecto de esta norma es el espacio vacío o brecha en una superficie o pared, sin protección, a través del cual se puede producir una caída de 1,50 m o más de personas u objetos.

28. Líneas de vida horizontales: Sistemas certificados de cables de acero, cuerdas, rieles u otros materiales que debidamente ancladas a la estructura donde se realizará el trabajo en alturas, permitan la conexión de los equipos personales de protección contra caídas y el desplazamiento horizontal del trabajador sobre una determinada superficie; la estructura de anclaje debe ser evaluada con métodos de ingeniería.

29. Líneas de vida horizontales fijas: Son aquellas que se encuentran debidamente ancladas a una determinada estructura, fabricadas en cable de acero o rieles metálicos y según su longitud, se soportan por puntos de anclaje intermedios; deben ser diseñadas e instaladas por una persona calificada. Los cálculos estructurales determinarán si se requiere de sistemas absorbentes de energía.

30. Líneas de vida horizontales portátiles: Son equipos certificados y pre-ensamblados, elaborados en cuerda o cable de acero, con sistemas absorbentes de choque, conectores en sus extremos, un sistema tensionador y dos bandas de anclaje tipo Tie Off; estas se instalarán por parte de los trabajadores autorizados entre dos puntos de comprobada resistencia y se verificará su instalación por parte del coordinador de trabajo en alturas o de una persona calificada.

31. Líneas de vida verticales: Sistemas certificados de cables de acero, cuerdas, rieles u otros materiales que debidamente ancladas en un punto superior a la zona de labor, protegen al trabajador en su desplazamiento vertical (ascenso/descenso). Serán diseñadas por una persona calificada, y deben ser instaladas por una persona calificada o por una persona avalada por el fabricante o por la persona calificada.

32. Máxima fuerza de detención, MFD: La máxima fuerza que puede soportar el trabajador sin sufrir una lesión, es 1.800 libras (8 kilonewtons – 816 kg).

33. Medidas de prevención: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan para advertir o evitar la caída de personas y objetos cuando se realizan trabajos en alturas y forman parte de las medidas de control. Entre ellas están: sistemas de ingeniería; programa de protección contra caídas y las medidas colectivas de prevención.

34. Medidas de protección: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra o para mitigar sus consecuencias.

35. Mosquetón: Equipo metálico en forma de argolla que permite realizar conexiones directas del arnés a los puntos de anclaje. Otro uso es servir de conexión entre equipos de protección contra caídas o rescate a su punto de anclaje.

36. Persona calificada: Ingeniero con experiencia certificada mínimo de dos años para calcular resistencia material, diseñar, analizar, evaluar, autorizar puntos de anclaje y elaborar especificaciones de trabajos, proyectos o productos acorde con lo establecido en la presente resolución. La persona calificada es la única persona que da la autorización a un punto de anclaje sobre el cual se tengan dudas.

37. Posicionamiento de trabajo: Conjunto de procedimientos mediante los cuales se mantendrá o sostendrá el trabajador a un lugar específico de trabajo en alturas, limitando la caída libre de este a 2 pies (0,60 m) o menos.

38. Reentrenamiento: Proceso anual obligatorio, por el cual se actualizan conocimientos y se entrenan habilidades y destrezas en prevención y protección contra caídas. Su contenido y duración depende de los cambios en la norma para protección contra caídas en trabajo en alturas, o del repaso de la misma y de las fallas que en su aplicación que el empleador detecte, ya sea mediante una evaluación a los trabajadores o mediante observación a los mismos por parte del coordinador de trabajo en alturas. El reentrenamiento debe realizarse anualmente o cuando el trabajador autorizado ingrese como nuevo en la empresa, o cambie de tipo de trabajo en alturas o haya cambiado las condiciones de operación o su actividad. Las empresas o los gremios en convenio con estas pueden efectuar el reentrenamiento directamente bajo el mecanismo de Uvae o a través de terceros autorizados por esta resolución. Debe quedar prueba del reentrenamiento, que puede ser, mediante lista de asistencia, constancia o certificado.

39. Requerimiento de claridad o espacio libre de caída: Distancia vertical requerida por un trabajador en caso de una caída, para evitar que este impacte contra el suelo o contra un obstáculo. El requerimiento de claridad dependerá principalmente de la configuración del sistema de detención de caídas utilizado.

40. Restricción de caída: Técnica de trabajo que tiene por objetivo impedir que el trabajador sufra una caída de un borde o lado desprotegido.

41. Rodapié: Elemento de protección colectiva que fundamentalmente previene la caída de objetos o que ante el resbalón de una persona, evita que esta caiga al vacío. Debe ser parte de las barandas y proteger el área de trabajo a su alrededor.

42. Trabajador autorizado: Trabajador que posee el certificado de capacitación de trabajo seguro en alturas o el certificado de competencia laboral para trabajo seguro en alturas.

43. Trabajos en suspensión: Tareas en las que el trabajador debe “suspenderse” o colgarse y mantenerse en esa posición, mientras realiza su tarea o mientras es subido o bajado.

44. Trabajo ocasional: Son las actividades que no realiza regularmente el trabajador o que son esporádicos o realizados de vez en cuando.

45. Trabajo rutinario: Son las actividades que regularmente desarrolla el trabajador, en el desempeño de sus funciones.

46. Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresas (Uvae): Las empresas, o los gremios en convenio con estas, podrán crear unidades vocacionales de aprendizaje, las cuales son mecanismos dentro de las empresas que buscan desarrollar conocimiento en la organización mediante procesos de autoformación, con el fin de preparar, entrenar, reentrenar, complementar y certificar la capacidad del recurso humano para realizar labores seguras en trabajo en alturas dentro de la empresa. La formación que se imparta a través de las Uvaes deberá realizarse con los entrenadores para trabajo seguro en alturas.

Para que la empresa, o los gremios en convenio con estas, puedan crear una Uvae deberán cumplir en las instalaciones de las empresas o en la obra de construcción con los requisitos para el trabajo seguro en alturas establecidos en la presente resolución.

47. Sistemas de protección de caídas certificado: Conjunto de elementos y/o equipos diseñados e instalados que cumplen con las exigencias de calidad de la norma nacional o internacional que lo regula, y aprobado por una persona calificada si existen dudas. En ningún momento, el estándar internacional puede ser menos exigente que el nacional.

## 4. CONDICIONES GENERALES

El trabajo en alturas es una actividad de alto riesgo y conforme a las estadísticas nacionales, representa la primera causa de accidentalidad y muerte en el trabajo por lo que se requiere de la planeación, organización, ejecución, control y evaluación de actividades para su intervención.

El Ministerio de Trabajo expidió el Reglamento Técnico para el Trabajo Seguro en Alturas, el cual es de estricto cumplimiento para empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores del país.

El riesgo que se genera por realizar actividades en altura es el de caída. Los daños personales pueden pasar desde simples Fracturas óseas hasta severos daños corporales que pueden provocar lesiones como paraplejia, tetraplejia e incluso la muerte. Bajo ningún concepto debe despreciarse el rango de alturas al que se efectúe la tarea: comience a aplicar criterios de protección aun cuando trabaje sólo a 1 metro de altura.

Como parte de la protección a la población trabajadora, Este procedimiento está dirigido al área de operaciones y de Recursos Humanos que administran los procesos relacionados con el trabajo seguro en alturas.

5.1 Peligros

El montaje y desmontaje de todos los equipos y elementos utilizados para trabajos en alturas como la realización de las actividades que comprendan algún nivel de altura, pueden ocasionar lesiones a las personas, daños a equipos y a la propiedad tales como:

- Caída de personas a un nivel más bajo.

- Caída de personas a un mismo nivel.

- Caída de personas desde altura al vacio.

- Caída de Objetos o materiales.

- Electrocución por redes eléctricas cercanas.

- Manipulación inadecuada o sin asegurar de herramientas, objetos o equipos.

- Uso de estructuras o elementos en mal estado.

- Modificaciones no autorizadas.

5.2 Responsabilidades: (Ver Anexo 2. Permiso para trabajo en Alturas).

- El ejecutor del trabajo debe planificar y controlar todas las medidas preventivas que eviten la ocurrencia de accidentes y/o accidentes que afecten tanto a los trabajadores como a los materiales, equipos u objetos que se encuentren alrededor del área de trabajo.

- La autoridad operativa en planta, al ejecutar alguna actividad o mantenimiento, comprobarán el grado de confiabilidad con respecto al permiso de trabajo y al ATS para la realización segura de los trabajos en alturas.

- Es responsabilidad de todos los trabajadores de revisar los elementos de protección personal, como también los equipos para trabajos en alturas, antes de cada uso y reportar de inmediato a su jefe o superior las fallas o anomalías que sean encontradas.

- El almacenamiento de los elementos usados para trabajos en alturas debe ser cuidadoso y su limpieza y conservación de una manera adecuada según el manual y las recomendaciones del fabricante.

- Para el  personal que trabaje en alturas se le deberá diligenciar diariamente y durante lo que dure el trabajo, un formato en el cual quede consignada la siguiente información:

1.- Prueba de alcoholimetría.

2.- Toma de Tensión arterial

3.- Certificación médica pero-ocupacional de aptitud para realizar trabajos en alturas, con vigencia de un año.

5.- Diligenciamiento de la lista de chequeo para arnés.

6.- Afiliación Vigente a la Seguridad Social

5.2 Entrenamiento:

Como parte de la protección a la población trabajadora, todo trabajador que realice labores en alturas debe estar certificado en el nivel avanzado de Trabajo Seguro en alturas.  (40 horas “16 teóricas y 24 prácticas”).

6 NORMAS GENERALES

- Inspección del sitio o área de trabajo.

- Identificación de Riesgos (ATS).

- Instalación y posición de los equipos para trabajo seguro en alturas.

- Señalización del área.

- Uso de Elementos de protección personal adecuados para la labor.

7 EQUIPO

- Herramientas manuales

- Escaleras de aluminio y dieléctricas fijas y de extensión

- Líneas de Vida (Cables en acero)

- Manilas para usar como vientos de andamios, izaje de materiales.

- Cuerda de Material sintético capacidad 5.000 libras

8. SISTEMAS DE RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS.

Relación de los elementos y mecanismos que deben cumplir con un sistema de detención de caídas al vacío.

8.1 Anclaje: En la fase de planeación del trabajo en alturas se deben evaluar y definir los puntos de las estructuras donde se asegurarán los elementos de detención de caídas. Los puntos de anclaje deben ser evaluados y certificados y deben soportar las fuerzas generadas por una caída de personas al vacio, deben tener una resistencia mínima de 3.600 libras (1.607 Kilogramos) si son calculados por una persona calificada, de otra forma, se exigirá una resistencia mínima de 5.000 libras (2.272 kilogramos) a cada punto de anclaje, por persona conectada. Después de ser instalados los anclajes fijos, deben ser certificados al 100% a través de metodología probada por la persona calificada designada.

En cualquier caso no se permite la conexión de más de dos trabajadores a un punto de anclaje fijo. Las columnas y vigas propias de las estructuras de las instalaciones normalmente son consideradas puntos seguros para fijar anclajes. No utilice nunca como punto de anclaje cualquier parte de un sistema eléctrico, de instrumentación o que se manejen sustancias peligrosas. Los puntos de anclaje requeridos y que no existan por diseño de la instalación, deberán ser instalados con los criterios de ingeniería que apliquen. En caso de ser necesario, la utilización de líneas de proceso como punto de anclaje, su uso será sometido previamente a una evaluación de una persona calificada. El punto de anclaje debe hacerse por encima del usuario y atendiendo el cálculo de espacio mínimo requerido para el control de caída.

8.2   Mecanismos de anclaje. Dispositivos de tipo portátil que abrazan o se ajustan a una determinada estructura tienen como función ser puntos seguros de acoplamiento para los ganchos de los conectores, cuando estos últimos no pueden conectarse directamente a una estructura.

Podrán ser de cable de acero, cadena metalice, reatas de materiales sintéticos o diseños en acero o maternales metálicos, para ajustarse a las formas de una determinada estructura; tendrán una resistencia a la ruptura mínima de 5.000 libras (2.272 Kilos) y deben contar con las siguientes características:

Resistencia mínima de 5.000 libras (2.272 Kilos) en cualquiera de sus componentes. Todos los anillos en D, en O u ovalados que hagan parte de un dispositivo de anclaje, deber ser certificados con una carga de 3.600 libras (1.607 Kilogramos) por las entidades competentes certificadas.

8.3 Conectores. Los conectores serán diferentes dependiendo el tipo de tarea a realizar y se seleccionarán conforme a la siguiente clasificación:

Ganchos de seguridad. Equipos que cuentan con un sistema de cierre de doble seguridad para evitar su apertura involuntaria, permiten unir el arnés al punto de anclaje. Ellos no deben tener bordes filosos o rugosos que puedan cortar o desgastar por fricción los cabos o las correas o lastimar al usuario.

Mosquetones. Deben ser con cierre de bloqueo automático y fabricados en acero, con una resistencia mínima certificada de 5.000 libras (2.272 Kilogramos). El uso de mosquetones roscados queda prohibido en los sistemas de protección contra caídas.

Conectores para restricción de caídas: Tienen como función asegurar al trabajador a un punto de anclaje sin permitir que éste se acerque al vacío o a un borde desprotegido. El punto de anclaje debe garantizar una resistencia mínima de 3.000 libras (1.339.2 Kilogramos) Estos conectores podrán ser de fibra sintética o de cable de acero con una resistencia de 5.000 libras (2.272 kilogramos).

Conectores de Posicionamiento: Tienen la finalidad de permitir que el trabajador se ubique en un punto específico a desarrollar su labor, evitando que la caída libre al vacío no sea de más de 60 centímetros. Los conectores de posicionamiento deben tener una resistencia mínima de 5.000 libras (2.272 kilogramos). Estos conectores podrán ser de cuerda o banda de fibra sintética, cadenas o mosquetones de gran apertura que garanticen una resistencia mínima de 5.000 libras (2.272) kilogramos).

Conectores para detención de caídas: Equipos que incorporan un sistema absolvedor de energía o mecanismos que disminuyen la fuerza de impacto, reduciendo la probabilidad de lesiones provocadas por la misma. Estos conectores, sin importar su longitud están clasificados en:

- Eslingas con absolvedor de energía. Permiten una caída libre al vacío de una persona hasta 1.80 metros y al activarse por efecto de la fuerza  ejercida permiten una elongación máxima de 1.07 metros, amortiguando los efectos de la misma; reduciendo las fuerzas de impacto al cuerpo del trabajador a máximo 900 libras (401.76 Kilogramos).

- Líneas de vida auto retractiles. Equipos cuya longitud de conexión es variable, permitiendo movimientos verticales del trabajador y en planos horizontales que no superan los 15 grados con respecto al punto de anclaje fijo y detiene la caída al vacío del trabajador a una distancia máxima de 60 centímetros. Estas líneas auto retractiles deben ser de cable de acero o fibras sintéticas certificadas. En el caso de utilizar una eslinga con absolvedor de energía o una línea de vida auto retráctil conectada a una línea de vida horizontal, se deberá tener en cuenta la elongación de la misma para efectos del cálculo de la distancia de caída al vacío.

Conectores para transito vertical (Frenos). Aplican exclusivamente sobre las líneas de vida vertical y se clasifican en:

- Conectores para líneas de vida fijas en cables de acero. El conector debe ser compatible con cables de acero entre 8 y 9 milímetros y para su conexión al arnés debe contar con un mosquetón de cierre automático con resistencia mínima de 5.000 libras (2.272 kilogramos), certificados.

- Conectores para líneas de vida portátiles en cuerda.  Se debe garantizar una compatibilidad de los calibres y diámetros de la línea de vida vertical con el tipo de arrestadores a utilizar. Estos conectores podrán incluir un sistema absolvedor de energía y para su conexión al arnés debe contar con un gancho de doble seguro o mosquetón de cierre automático con una resistencia mínima de 5.000 libras (2.272 kilogramos) certificados. Bajo ninguna circunstancia los conectores para tránsito vertical (frenos) se podrán utilizar como puntos de anclaje para otro tipo de conectores. No se permiten nudos como reemplazo de los conectores para tránsito verticales (frenos).

8.4 Líneas de vida.

8.4.1 Líneas de vida horizontales. Las líneas de vida serán diseñadas e instaladas como parte de un sistema de protección contra caídas al vacío que deben mantener un factor de seguridad no menor de dos (2) y se debe mantener una supervisión de una persona calificada. Podrán ser provisionales o fijas, estas últimas deberán ser diseñadas y calculadas por una persona calificada, e instaladas por un profesional o técnico que acredite experiencia en ello bajo supervisión de una persona certificada en competencias para trabajos en alturas. Estas deben incluir sistemas absolvedores de energía cuando los cálculos o las condiciones de la línea así lo determinen. La longitud del absolvedor de energía debe ser tenida en cuenta en los cálculos del requerimiento de claridad. Las líneas de vida horizontales provisionales deberán ser de materiales certificados e instaladas entre puntos de anclaje con una resistencia de 5.000 libras (2.272 Kilogramos) por persona conectada. Las mismas deben contar con absolvedores de energía certificados para el tipo de línea, sin que superen la resistencia de la estructura.

El diámetro mínimo del cable de acero a emplear para las líneas horizontales debe ser de 8 milímetros, en caso de tener líneas de vida temporales deben ser en materiales sintéticos similares o iguales al poliéster y su diámetro podrá ser de 5/8” (16 milímetros) o en configuraciones menores pero que cumplan con la resistencia mínima de 5.000 libras (2.272) kilogramos) por persona conectada.

Si la línea de vida horizontal es instalada en un ambiente que pueda afectarla por corrosión, se debe trabajar con cables de aceros inoxidables. Cuando se cuenta con sistemas de riel, se deberán contemplar los cálculos del fabricante y a una persona calificada para determinar las distancias entre los puntos de apoyo. Se deben presentar los cálculos de diseño y pruebas de la configuración empleada certificando lo instalado.

El diseño y cálculo de las líneas de vida debe contemplar el número de personas conectadas, la longitud de la línea, el calibre del cable, el número de anclajes intermedios, tipo de perros de aseguramiento (cantidad 4 separados cada 10 centímetros uno del otro todos en la misma dirección  “ejemplo hacia  arriba o hacia abajo y no unos para arriba y otros para abajo” bien terqueadas sus tuercas) el tipo de equipo conector a utilizar por parte de los trabajadores, requerimiento de claridad; además de la pretensión o indicador de tensión y la necesidad de sistemas absolvedores de energía que protejan los anclajes

8.4.2 Líneas de vida verticales. Las líneas de vida verticales podrán ser permanentes o portátiles según la necesidad; deben estar ancladas a un punto con una resistencia mínima de 5.000 libras (2.272 Kilogramos) y pueden incluir un sistema absolvedor de energía que disminuya el efecto de la caída al vacío sobre el punto de anclaje, de tal manera que este no falle. Además deben tener algún mecanismo de tensión que garantice que permanezca vertical.

8.5 Arnés de seguridad de cuerpo completo. Para el uso de este tipo de ornes, siga las siguientes recomendaciones:

- Verifique cuidadosamente todo el arnés.

- Sostenga el arnés por el anillo D (Ubicado en la parte posterior de la espalda) y agitarlo para que las correas caigan en su lugar.

- Pasar las correas por encima de los hombros de manera que el anillo de enganche quede en medio de la espalda.

- Conectar las correas del pecho y/o cintura (Estas Correas deben ajustar muy bien).

- Con la mano entre las piernas, enganchar la correa en la hebilla o el broche del muslo. Repetir lo mismo con la segunda con la segunda correa).

- Después de amarrar las dos (2) correas, halarlas hasta que queden bien firmes. El arnés debe quedar ajustado, pero debe permitirle moverse libremente.

- Asegurase de que el punto de anclaje este aprobado para la forma que lo va a utilizar.

- Si no está seguro de los anteriores pasos, hable con la persona competente que supervisará los trabajos.

- Nunca utilice ningún equipo que no haya sido revisado antes de utilizarlo, de la misma manera un equipo que haya sido utilizado en una caída, a menos que lo hayan vuelto a autorizar después de una revisión muy minuciosa por una persona competente.

9.0 CALCULO DEL REQUERIMIENTO DE CLARIDAD.

Durante la planeación del trabajo se debe hacer el cálculo del requerimiento de claridad para evaluar que si la persona ubicada en el sitio de trabajo cae al vacío, no alcanzará a golpearse con el piso o un nivel inferior, o con otros elementos u objetos que pueda encontrar durante la caída al vacío.

Lo primero es asegurar que se cumpla la regla del l.80 metros, para evitar desprendimiento de órganos. Para ello es importante que el punto de anclaje esté a un nivel igual o por encima de la argolla en D, del arnés de seguridad del trabajador ubicado en su espalda.

Para realizar el cálculo del requerimiento de claridad (RC) se debe usar la siguiente fórmula:

RC=Dcaida libre + Ddesaceleración + Htrabajador + FS

Donde:

Dcaida libre: Distancia de caída libre. Sumar longitud de la eslinga más la diferencia de anclaje, si el punto de anclaje está  por debajo del conector de la eslinga al arnés.

Ddesaceleración: Distancia de desaceleración (elongación del dispositivo de desaceleración o absorbente de choque, que es como máximo 1.06 metros).

Htrabajador: Estatura normal del trabajador:

FS: Factor de seguridad: debe ser por lo menos de un (1) metro. Esto incluye el desplazamiento del arnés que es normalmente de 30 centímetros.

10 ESCALERAS

10.1. Parámetros para la selección del tipo de escaleras para trabajos en alturas.

- Altura a la cual se va a realizar el trabajo.

- Peso y volumen del material a utilizar en el trabajo.

- Tipo de herramientas para realizar las actividades.

- Peso y talla del trabajador.

- Condiciones de la superficie de apoyo en la base y en la parte alta de la escalera.

10.2. Normas básicas de seguridad en el trabajo con escaleras. (Ver Anexo 1. Lista de chuequeo Escaleras).

- Debe ser lo suficientemente alta para realizar el trabajo a la altura de los ojos sin utilizar los dos primeros pasos de arriba hacia abajo de la escalera.

- No utilizarla en la proximidad de líneas de energía (Alta y Baja Tensión).

- Las escaleras de extensión deben instalarse por encima de la superficie de aterrizaje, y aseguradas con una manila para evitar el movimiento o desplazamiento.

- Los trabajadores deben estar certificados para trabajos en alturas.

- Las escaleras deben ser inspeccionadas antes de ser utilizadas diligenciando la lista de chequeo para escaleras y por una persona competente.

- Siempre se deben instalar sobre una superficie estable y nivelada.

- La distancia entre la base de una escalera de extensión y el plano vertical en la cual se realiza el trabajo, debe ser de ¼ de la altura entre la superficie horizontal o piso y el punto de trabajo. En las escaleras fijas, deben colocarse formando un ángulo de 75 grados con la horizontal y en lo posible sus largueros prolongarse 1 metro por encima del punto de apoyo.

- Las herramientas, elementos u objetos deberán izarse con una cuerda o manila resistente y no se debe superar con un peso superior a 12.5 Kilos sobre la escalera.

- Siempre se debe ascender y descender de una escalera de frente y utilizando ambas manos.

- No Salte ni realice actos acrobáticos en una escalera.

- Queda prohibido trabajar sobre una escalera dos (2) personas.

11. ASPECTOS DE SEGURIDAD.

Las labores de trabajo en altura se ejecutan por medios manuales, teniendo en cuenta los trabajos paso a paso. El personal que ejecutará la actividad tendrá el conocimiento y condiciones técnicas y físicas para la realización del trabajo. Al iniciar la labor se deben tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones:

- Debe estar certificado para trabajar en alturas por una entidad o persona competente (SENA).

- Al trabajador se le debe hacer una toma diaria de la Tensión Arterial y estado de salud.

- Debe haber ingerido alimentos antes de iniciar las labores (un Desayuno ó un almuerzo ó una comida).

- No haber Ingerido alcohol, drogas, encontrarse enfermo o indispuesto.

- Haber recibido la información sobre los riesgos presentes en el ATS.

- No contar o faltarle los elementos y equipo de protección personal para el trabajo en alturas. (Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo; dieléctrico, guantes antideslizantes flexibles de alta resistencia a la abrasión, gafas con protección UV y antidesempañanate, botas, mascarilla, protector auditivo, arnés de cuerpo entero, línea de vida aprobada y conectores)

- Ejecutar un trabajo solo (Deberá estar siempre acompañado de otra persona el tiempo que permanezca en alturas).

- Efectuar trabajos en alturas sin el respectivo permiso de trabajo aprobado por las autoridades correspondientes (Emisor y Ejecutor).

- El equipo de rescate y rescatistas deben estar disponibles en el sitio donde se realiza el trabajo.

- Instalar la respectiva señalización preventiva y encerrar con cinta preventiva dejando una salida para no tener que pasar por encima o debajo de la cinta de señalización.

- Mantenerse todo el tiempo hidratado.

- Todo lo que suba o baje a partir de 1.50 metros debe estar completamente asegurado o amarrado para evitar riesgos de caídas.

- Mantener completamente el área de trabajo en orden y aseo (recoger las manilas, arneses, cuerdas, materiales, objetos y demás elementos utilizados para el trabajo en alturas).

12. PLAN DE RESCATE.

El trabajo en alturas es considerado como una labor de alto riesgo debido a los factores de riesgo a los que se expone el personal al realizar sus actividades por encima de los 1.50 mts (Resol.1409 de 2012). De acuerdo a los referentes de accidentalidad las causas de los accidentes generados por los trabajos en altura se destacan: las condiciones precarias de un terreno; la falta de un programa de inducción y capacitación específica; la omisión, desconocimiento y falta de normas y procedimientos de seguridad y la falta de conciencia acerca de la importancia del uso de medidas colectivas e individuales de protección anti caída como el uso de los elementos de protección por parte del trabajador.

Teniendo en cuenta que la labor de trabajos en alturas es considerada como básica para el desarrollo de actividades de envasado, cargue-descargue de cilindros y conteo en los vehículos, así mismo a las empresas contratistas que desarrollen trabajos en alturas con peligro de caídas al interior de la Empresa como instalación, conexión, montajes de elementos e instalaciones nuevas y mantenimiento de líneas de servicio propias de la actividad económica de la telecomunicación, Hidrocarburos, Construcción de instalaciones y que los accidentes de caída de altura con sus consecuentes pérdidas humanas, económicas, oportunidad en el servicio y la productividad reflejada en la satisfacción del cliente, se considera fundamental desarrollar un PLAN DE RESCATE PARA TRABAJOS EN ALTURAS. El cual ayuda a evitar consecuencias mayores de una caída de altura.

  - PROPÓSITO

El propósito de esta instrucción de trabajo es establecer directrices para los trabajadores de la Empresa involucrados en trabajos en altura, Contratistas, y Subcontratistas para responder a una caída en alturas. Estas instrucciones de trabajo deben garantizar que
los riesgos para la salud de la víctima se reducen al mínimo durante una caída. El plan de rescate minimiza la conducta de riesgo del socorrista durante el intento de rescate, y que el rescate se lleve a cabo de una manera segura y profesional.

  - CAMPO DE APLICACIÓN

2.1 La instrucción de trabajo se aplicará en todos los lugares donde el personal se encuentre expuesto a riesgos de caídas.

2.2 Los requisitos de la presente instrucción de trabajo han de ser observados por todo el personal que participa en trabajos en altura por encima de 1.5 mts. Según la resolución 1409 de 2012, o cuando existe riesgo de caída.

2.3 Las instrucciones de trabajo se revisarán y serán incluidas en cualquier actividad que requiera trabajo en alturas.

- DEFINICIONES

13.1 Plan de Rescate - Una estrategia o procedimiento, prevista de antemano, para recuperar de forma segura a una persona que ha caído de una superficie de trabajo elevada y se encuentre suspendido en un arnés de cuerpo completo, incluye el auto-rescate, rescate asistido o a través de métodos mecánicos.

13.2 Auto-rescate - Un acto o instancia que un empleado realiza usando  su equipo de protección contra caídas para rescatarse así mismo.

13.3 Rescate: Se refiere a la capacidad de poder rescatar o traer de vuelta a un individuo desde un espacio confinado o desde las alturas. El rescate debe ser siempre uno de los componentes a considerar en el programa de protección contra caídas.

13.4 Mecanismos de ayuda de rescate - Una estrategia o procedimiento, previsto con antelación, para recuperar de forma segura a una persona que ha caído de una superficie elevada usando medios mecánicos.

- RESPONSABILIDADES

14.1 Empleado:

• Estar capacitado y familiarizado con el contenido del Programa de protección contra caídas.

• Comprender y evaluar los riesgos asociados con el trabajo en alturas.

• Estar capacitado y ser competente en el uso de equipos de protección contra caídas antes de trabajar en alturas.

• Reportar condiciones inseguras y / o comportamientos de la persona en el desempeño de su cargo.

14.2 Rescatista Autorizado.

• Ser un entrenador de formación de socorristas competente antes de ser expuesto a un riesgo de caída o una solicitud potencial de rescate.

• Cuando la naturaleza de la obra, el lugar de trabajo, o los métodos de control o el cambio de procedimientos de rescate no es adecuada, el rescatador autorizado deberá ser re-entrenado.

• El entrenamiento de los equipos de rescate autorizados deberá incluir demostraciones prácticas a los alumnos sobre cómo inspeccionar, anclar, ensamblar y usar la protección contra caídas y los equipos de rescate utilizados en los lugares donde trabajan.

• La formación incluirá como mínimo:

- El reconocimiento riesgo de caída

- La eliminación de riesgo de caída y los métodos de control

- Reglamentos aplicables a la protección contra caídas

- Cómo utilizar la protección contra caídas y los procedimientos escritos de rescate.

- Inspección de los componentes de los equipos y los sistemas antes de ser usados.

• La actualización de formación del rescatista autorizado se llevará a cabo al menos cada dos años para mantenerse al día con la protección contra caídas y los requisitos educativos de rescate.

• Los equipos de rescate autorizados, serán evaluados por un socorrista competente o de entrenador de rescate competente por lo menos anualmente para asegurar la competencia de las funciones asignadas. Esta evaluación deberá incluir tanto un examen escrito y la observación de las acciones con los equipos que el rescatista está autorizado para utilizar.

14.3 Rescatista competente

• Los equipos de rescate competente deberán ser entrenados por un entrenador socorrista competente.

• La formación de los equipos de rescate competente incluirá prácticas con los alumnos sobre cómo seleccionar, inspeccionar, anclar, montar y utilizar la protección contra caídas y los equipos de rescate utilizados en los lugares donde trabajan.

El entrenamiento incluirá el uso de todo tipo de equipos y sistemas utilizados en lugares donde los rescates sean necesarios, incluidos los de inspección de los sistemas antes de su uso, instalación, compatibilidad de los componentes, control de descenso, sistemas secundarios, métodos de empaquetamiento de pacientes, el desmontaje, almacenamiento y los riesgos comunes asociados con cada sistema y de componentes.

• La formación socorrista competente deberá incluir al menos la siguiente información:

- Eliminación de riesgo de caída y los métodos de control.

- Reglamentos aplicables a la protección contra caídas.

- Evaluación de los riesgos de caída para determinar los métodos de rescate.

- Responsabilidad de las personas designadas en virtud del presente plan.

- Inspección detallada y el registro de sistemas y componentes de los equipos de rescate.

- Sistemas de rescate y evaluación para determinar cuándo el sistema es inseguro.

- Desarrollo de procedimientos escritos de rescate de trabajo en altura.

- La selección y uso de anclajes certificados.

- La formación socorrista competente se llevarán a cabo al menos cada año.

- PROCEDIMIENTOS DE RESCATE

En el evento de una caída, todos los trabajadores serán rescatados por personal en el sitio con el uso de sistemas para el ascenso o descenso de un hombre o el uso de escaleras de mano donde sea factible. El rescate alternativo puede ser realizado por empleados entrenados en procedimientos de rescate. Estos empleados usarán el procedimiento más simple y más seguro en el que ellos hayan sido entrenados y que sea práctico para la situación.

  - Operaciones en el área del evento:

1.- Asegurar el área: con mecanismos de demarcación u otros, se debe asegurar el área de maniobra de rescate, para que terceros no salgan afectados ni afecten los procesos de rescate.

2.- Evaluación y planeación de la operación: este momento es crítico, es cuando se decide la maniobra, equipos a utilizar y todo lo que debe involucrar el proceso de rescate. En este punto se pone a prueba la capacidad del rescatista.

3.- Acceso al accidentado: despliegue y traslado del rescatista hasta el lugar del accidentado, esta maniobra es muy delicada y requiere de tener en cuenta todos los parámetros técnicos para asegurar al rescatista.

4.- Rescate de un accidentado: el rescatista, por medio de una maniobra, toma al accidentado y lo desplaza a un lugar seguro, es aquí donde se ve si la evaluación y planeación de la maniobra fue adecuada (dependiendo de las características del evento, hay diferentes tipos de maniobra).

5.- Estabilización y remisión del accidentado: después de estar en un lugar seguro, el rescatista debe estabilizar al accidentado y remitir a un sitio donde se le brinde asistencia médica.

6.- Evacuación de la maniobra o proceso de recate: espacio en donde se evidencian los posibles errores o fallas de rescatistas o equipos, este paso es fundamental para la retroalimentación de los rescatistas. Es importante la evaluación del desempeño de los rescatistas para el proceso de mejoramiento.

7.- Verificación de condición de los rescatistas: si es necesario, en este paso se debe hacer revisión médica de los rescatistas, en donde se asegure la condición saludable del mismo.

  - Procedimientos de comunicación

En caso de una caída, las siguientes personas se notificarán lo más pronto posible:

- El personal de rescate (Brigada de Emergencia).

- Supervisor / líder de cuadrilla.

- Los servicios de emergencia si es necesario.

- Coordinador de seguridad / Encargado de Salud Ocupacional.

Al principio de cualquier actividad de trabajo donde la protección ante caídas sea un problema, deben identificarse y discutirse planes de rescate con todos los empleados en caso de una caída. El supervisor desarrollará el plan de rescate.

Todos los empleados involucrados en una caída se enviarán para una evaluación médica para determinar la magnitud de las lesiones.

  - Premisas de seguridad en el rescate en alturas.

- Siempre debe acordonarse o señalizarse el área antes de iniciar las labores de rescate.

- Siempre debe realizarse una doble verificación de los sistemas de protección contra caídas usadas durante el rescate.

- Los rescatistas deberán portar siempre sus elementos de protección personal.

- Siempre deberá elegirse un líder de grupo y un jefe de seguridad.

- Siempre deberá realizarse una planeación previa antes del rescate para verificar posibles riesgos y peligros y tomar medidas tempranas de control.

15.4 Un plan de rescate debe ser parte del procedimiento para cualquier trabajo que se va realizar en altura. El plan de rescate incluirá las siguientes condiciones de los tipos de rescate:

15.4.1. El auto-rescate

Si la persona que trabaja en las alturas toma decisiones adecuadas utilizara su propio equipo para realizar el auto rescate, el 90%  de los trabajadores caídos llevarán a cabo un auto-rescate que debería incluir:

- El trabajador podrá volver a subir al nivel del cual cayó (a unos cuantos centímetros a 0.60 ó 0.90 metros).

- El trabajador podrá volver al suelo o terreno y tomar todos los componentes necesarios de su sistema de detención de caídas y ponerlo fuera de servicio.

- El trabajador guardara y etiquetara los componentes con su nombre, la fecha y la actividad en el momento de la caída y la entregara a la persona responsable.

15.4.2 Sistema de tracción mecánica asistida por sistema de cable o cuerda.

Si el auto-rescate no es posible entonces un Rescate mecánico asistido será necesario. Las siguientes directrices deberían ser utilizadas durante un rescate mecánicamente asistido.

1. La línea de vida será llevada hasta el trabajador, la que será tomada con una mano, y el mecanismo de izaje será operado hasta el levantamiento del trabajador hasta al nivel donde la caída se produjo.

- El trabajador podrá volver al suelo o terreno y tomar todos los componentes necesarios de su sistema de detención de caídas y ponerlo fuera de servicio.

- El trabajador guardara y etiquetara los componentes con su nombre, la fecha y la actividad en el momento de la caída y la entregara a la persona responsable.

15.4.3 Sistemas de rescate usando una plataforma elevadora

El trabajador queda colgando consciente o inconsciente y queda en una posición que no permite la elevación de la línea de vida y no se tiene otra manera de realizar el rescate. Un hombre que eleve a la víctima es el método preferido de Rescate mecánicamente asistido, utilizando las siguientes directrices:

- El trabajador subirá en el ascensor aéreo y se asegurara de que haya una eslinga para el trabajador rescatado.

- El elevador será maniobrado a su posición (ubicar debajo del trabajador) para realizar el rescate.

- Conecte la eslinga en la plataforma elevadora y posteriormente en el trabajador que va a ser rescatado.

- Desconecte los equipos de detención afectados por la caída.

- Baja el trabajador a la tierra.

- Preste los primeros auxilios al trabajador de ser necesario.

- El trabajador podrá volver al suelo o terreno y tomar todos los componentes necesarios de su sistema de detención de caídas y ponerlo fuera de servicio.

- El trabajador guardará y etiquetará los componentes con su nombre, la fecha y la actividad en el momento de la caída y la entregara a la persona responsable.

15.4.4 Sistema de rescate con descenso de rescatista.

Es posible que no se cuente con ningún otro sistema mecánico de rescate, entonces será necesario el descenso de un rescatista competente que ate el trabajador y lo descienda de forma segura hasta el piso. Para ello tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

ADVERTENCIA: Los rescates técnicos deben ser realizados por personas entrenadas y dotadas para tal fin, no se permite realizar rescates improvisando elementos para tal fin.

- El trabajador ubicará un punto de anclaje seguro, usando para ello sistemas certificados (Cintas de anclaje, anclajes móviles o tie off).

- Descenderá usando un equipo de descenso y una línea de vida extra conectada a su argolla dorsal.

- El trabajador conectara a una línea extra o a su arnés de rescate si no hubiese otra manera al trabajador accidentado.

- A través de diferentes métodos de manejo de cargas (Sistema de poleas o polipasto) liberara al trabajador, desenganchándolo, cuando esto no sea posible, el rescatista deberá cortar el sistema de protección contra caídas usando una navaja.

- El trabajador liberado será izado o descendido al piso con el sistema de descenso o a la par con el rescatista.

- Preste los primeros auxilios al trabajador de ser necesario.

- El trabajador o el rescatista tomará todos los componentes necesarios del sistema de detención de caídas que fue activado y lo pondrá fuera de servicio.

- El trabajador o el rescatista guardara y etiquetara los componentes con el nombre de la víctima, la fecha y la actividad en el momento de la caída y la entregara a la persona responsable.

- RECURSOS Y SISTEMAS DE RESCATE

La empresa previo estudio y asesoría por un rescatista competente o persona Calificada realizara la dotación de los Kits de rescate teniendo en cuenta:

- Actividades a realizar que implique rescate en alturas.

- Versatilidad de los sistemas, equipos o accesorios.

- Certificación internacional (Consultar ANSI Z 359.4) de los equipos a ser usados, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas y los aspectos legales vigentes del trabajo en alturas.

- Uso, mantenimiento, almacenamiento, cuidado y demás consideraciones necesarias para los equipos de rescate de acuerdo a las recomendaciones del fabricante

- DESACTIVACIÓN DEL PROCESO DE RESCATE:

- Control final del área del evento: identificación de circunstancias que pudieran convertirse en posibles potenciales de riesgo, adicionalmente, el registro de evidencias que pudieran aportar información valiosa para el análisis de las causas del accidente.

- Recoger, inventariar y chequear equipos: en este paso se inspeccionan los equipos utilizados, teniendo en cuenta hacer el reporte y señalar los que han sufrido daño.

- Consolidar información: normalmente se determinan formatos de consolidación de información de las maniobras de rescate, en donde se describen el personal, equipo, resultado e información importante para el seguimiento de las operaciones de rescate. Es responsabilidad de los rescatistas documentar lo mejor posible todas las acciones de rescate ya que involucran el salvamento de vidas y, además, pueden verse envueltos en procesos legales, en donde se investiguen posibles muertes. Esta información formalizada puede ayudar mucho en los procesos en donde se vean involucrados.

- Reportar disponibilidad: este paso es la constante del personal de rescatistas, pues se tiene en cuenta aquellos que han reportado disponibilidad (estar listos), para la atención de eventos similares en donde puedan involucrarse según su capacidad.

- EFECTOS DE UNA CAÍDA DE ALTURA

Los efectos de la intolerancia ortostática, también conocida como trauma por suspensión. Si ocurre una caída, una persona se mantiene suspendida en el arnés y permanece sedentaria y vertical por un periodo de tiempo, causando que la sangre se acumule en las venas de las piernas. Subsecuentemente la sangre deja de fluir al cerebro y otros órganos mayores, lo que puede resultar en un estado de inconsciencia. Si no se efectúa un rescate adecuado, puede devenir en lesiones serias e incluso la muerte. OSHA establece que una fatalidad causada por trauma de suspensión puede ocurrir dentro de los minutos en los que se espera por el rescate después de una caída

• El promedio de rescate de una caída es de 15 minutos

- ANEXOS QUE SE DEBEN DOCUMENTAR POR LA EMPRESA.

Anexo: Permiso para trabajo en Alturas.

Anexo: Certificado de apoyo.

Los siguientes anexos deben trabajarlos en la empresa de acuerdo a su propia necesidad:

- Flujo grama de Rescate

- Listado de Equipos de rescate básico

- Listado de elemento de Primeros Auxilios

Anexo I

LISTAS DE CHEQUEO:

ESCALERAS

| CONDICIONES DE SEGURIDAD | SI | NO | N.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender. |  |  |  |
| Los trabajadores ascienden y descienden con las manos libres. |  |  |  |
| Las escaleras en madera están libres de pintura. |  |  |  |
| Las barandas se mantienen libres de obstáculo. |  |  |  |
| Cuando no están en uso se guardan. |  |  |  |
| Si se utiliza como único acceso para más de 30 trabajadores, es doble. |  |  |  |
| La escalera portátil, se está colocando en posición indicada (la distancia del pie de la escalera a la superficie de apoyo no debe ser menor a un ¼ con respecto a la longitud del punto de apoyo). |  |  |  |
| La longitud que sobre sale por encima del punto de apoyo es la indicada (1.0metro). |  |  |  |
| El apoyo de las escaleras portátil es firme y segura en el suelo. |  |  |  |
| El punto de apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera más la carga que se aplica |  |  |  |
| La parte superior está atada a una estructura. |  |  |  |
| Los peldaños y barandas en mal estado se cambian inmediatamente. |  |  |  |
| Cuando el paso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra. |  |  |  |

Anexo II

PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURAS

| FECHA | VALIDO DE: | A: |
| --- | --- | --- |
| PERMISO CONCEDIDO A: |  |  |
| DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: |  |  |
| UBICACIÓN DONDE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD: |  |  |

RECUERDE: El permiso de trabajo es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado

Y para la fecha y hora asignada.

LISTA DE VERIFICACIÓN

| No | DESCRIPCIÓN | SI | NA | #### OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### PLANEACION Se ha programado el trabajo con descripción de actividades, áreas, personal necesario, equipos, materiales, elementos de protección personal y colectiva. El supervisor o jefe de sección han aprobado la ejecución de la actividad. |  |  |  |
| 2 | ##### DELIMITACION DEL AREA DE TRABAJO Se ha instalado cinta para aislar la zona de trabajo y avisos alusivos a restricción del paso de personas. |  |  |  |
| 3 | ##### PERMISOS ADICIONALES Se han elaborado los permisos adicionales requeridos por la labor programada TRABAJO EN ALTURA – CONSTRUCCION MUROS – FACHADAS – ALCANTARILLADO- TECHOS |  |  |  |
| 4 | ##### PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Se ha dado instrucción al personal sobre riesgos y medidas de control. Los andamios, tablones, escaleras, plataformas, están en buenas condiciones. Hay forma de instalar la línea de vida en anclajes, soportes, vigas, estructuras. Se requiere un brigadista durante la labor programada. |  |  |  |
| 5 | ##### ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Se han definido los elementos de protección necesarios para el desarrollo de la labor programada y se ha verificado el buen estado de: Cinturón de seguridad tipo arnés, línea de vida personal, línea de vida con cuerdas o guaya acerada de soporte, grapas, manilas, cuerdas. Otros elementos requeridos: protección respiratoria, protección ojos, protección facial, protección auditiva, protección manos. |  |  |  |
| 6 | ##### CONTRATISTAS Los contratistas conocen y han diligenciado los permisos para trabajos en alturas y los permisos adicionales requeridos. |  |  |  |
| 7 | ##### OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos? |  |  |  |

Quien Autoriza

………………………………………………………..             ……………………………………………

Nombre                                                                               firma

CC.

Quien Ejecuta el trabajo en Altura.

………………………………………………………..             …………………………………………….

Nombre                                                                               firma

Anexo III CERTIFICADO DE APOYO PARA TRABAJO EN ALTURA

Anexo IV PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

Anexo 21. PROCEDIMIENTOS SG - SST

PROCEDIMIENTO 1. PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS.

| 1. OBJETIVO | Identificar, evaluar y prevenir los riesgos y peligros detectados dentro de la empresa. |
| --- | --- |
| 2. RESPONSABLE | Todos los trabajadores y COPASST. |
| 3. DIRIGIDO A | Todos los puestos de trabajo. |
| 4. METODOLOGIA O PROCEDIMIENTO | 1. Definir el área o proceso donde se va a ejecutar la inspección y verificación de riesgos y peligros. 2. Elaborar listas de revisión y verificación para la condición de trabajo que se desea identificar revisar y evaluar. 3. Realizar la entrevista al personal donde desee realizar la identificación. 4. Observar las medidas de control en la fuente en el medio y en el individuo y llenar las listas revisión y verificación. 5. Identificar los riesgos presentes observando: condiciones de higiene, psicolaborales, biomecánicas y de seguridad. Llenar las listas de verificación. 6. Todo riesgo o peligro identificado debe ser clasificado, jerarquizado e incluido en el panorama de riesgos. 7. Evaluar cada uno de los riesgos y peligros encontrados dentro de la zona de verificación. 8. Plantear medidas preventivas y de control, que eviten accidentes y riesgos a los trabajadores. 9. Toda medida, cambio o adquisición debe ser evaluada y aprobada por la gerencia. |

IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES

La empresa debe cumplir con algunos requisitos en salud y seguridad laboral que estipula la legislación Colombiana, estos requisitos le permiten a la empresa conocer las exigencias actuales y cumplir en la medida de lo posible con su contenido.

Los requisitos legales encontrados para la empresa se encuentran expresados en el marco legal de este documento.

PROCEDIMIENTO 2. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES.

| 1. OBJETIVO | Identificar los requisitos legales aplicables a LA EMPRESA, en materia de SST, de igual manera actualizar el Sistema en circunstancia que cambie la legislación Colombiana. |
| --- | --- |
| 2. RESPONSABLE | Todos los trabajadores y COPASST. |
| 3. DIRIGIDO A | Todos los puestos de trabajo. |
| 4. METODOLOGIA O PROCEDIMIENTO | 1. Realizar una revisión de la legislación que se encuentra en la organización. 2. Consultar las normas legales vigentes sobre Seguridad y Salud en el trabajo, asegurándose de consultar la última edición. 3. consultar el correo electrónico correspondiente para revisar las novedades que haya enviado la ARL. 4. Consultar las páginas Web del consejo Colombiano de seguridad, del seguro social, del ministerio de protección social y de AXA COLPATRIA ARL. 5. Realizar una retroalimentación y actualización de los Requisitos legales revisando la vigencia de las normas y la entrada en vigor. 7. Documentar y actualizar este SGSST. 8. Socializar. |

ENTRENAMIENTO, CAPACITACION Y CONCIENTIZACION

LA EMPRESA, garantizara la competencia de su recurso humano a través de la concientización en SST y su función dentro de la empresa, para la cual se elaborara un programa de capacitación en SST y los programas de inducción, re inducción y capacitación del cargo.

De igual manera se establecerá los procedimientos para trabajo seguro teniendo en cuenta la jerarquización de los riesgos encontrados en la evaluación de riesgos.

PROCEDIMIENTO 3. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN EN SST

| 1. OBJETIVO | Identificar necesidades de capacitación en temas de SST, que permitan mitigar los riesgos existentes. |
| --- | --- |
| 2. RESPONSABLE | REPRESENTANTE LEGAL, EL COPASST, BRIGADA DE EMERGENCIA. |
| 3. DIRIGIDO A | Todos los puestos de trabajo. |
| 4. METODOLOGIA O PROCEDIMIENTO | 1. El Coordinador del SGSST, la brigada de emergencias y los jefes de área deben identificar las necesidades de capacitación en SST, necesarias para llevar a cabo los sub-programas del SGSST. 2. El Coordinador del SGSST, la brigada de emergencias y los jefes de área deben identificar las necesidades de capacitación necesarias para mitigar los riesgos establecidos en la evaluación de los riesgos (ver panorama de riesgos). 2. El Coordinador del SGSST debe comunicar a la gerencia las necesidades de capacitación encontradas. 3. La gerencia evaluara las necesidades de capacitación y asignara los recursos necesarios para llevarlas a cabo. 4. El Coordinador del SGSST, elaborara el plan de capacitación en SGSST (llevar registro plan de capacitación) 5. El Coordinador del SGSST, elaborara el cronograma de capacitación en SGSST, citara al personal a capacitar y llevara los registros correspondientes. |

PROCEDIMIENTO 4. PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN EN SST.

| 1. OBJETIVO | Entrenar y concientizar al funcionario en normas de trabajo seguro de tal manera que se evite accidentes y enfermedades de trabajo. |
| --- | --- |
| 2. RESPONSABLE | COORDINADOR SG-SST Y COPASST. |
| 3. DIRIGIDO A | Todos los puestos de trabajo. |
| 4. METODOLOGIA O PROCEDIMIENTO | 1. Para personal nuevo, el COPASST, debe inducir al Trabajador respecto a las normas de trabajo seguro que debe aplicar a su cargo, para tal fin debe llevar el registro correspondiente que deje constancia de dicha inducción. 2. Para personal existente, Los jefes de área deben supervisar que los empleados estén llevando los equipos de protección necesarios para su cargo y aplicando los protocolos de trabajo seguro, en la situación que el empleado no acate dichas instrucciones, debe informar al coordinador SGSST y solicitar una re-inducción al trabajador. 3. Las re-inducciones se harán por el Coordinador SGSST y si el tema amerita asesoría externa debe llevarlo a plan de capacitación. Y asignara los recursos necesarios para llevarlas a cabo. |

PROCEDIMIENTO 5. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE EXÁMENES DE INGRESO, PERIÓDICOS Y DE RETIRO.

| 1. OBJETIVO | Evaluar estado de salud de los trabajadores al ingresar al trabajo, a los que están laborando con la empresa actualmente para detectar la existencia de enfermedades de origen laboral que hayan sido adquiridas durante el periodo laborado. |
| --- | --- |
| 2. RESPONSABLE | Médico Especialista en Salud Ocupacional. |
| 3. DIRIGIDO A | Los que ingresan, los que están actualmente laborando en la empresa y los que se retiran |
| 4. METODOLOGIA O PROCEDIMIENTO | El examen debe suministrar la siguiente información: Definir el perfil ocupacional, aptitudes y capacidades para el cargo a desempeñar, estado actual de salud, riesgos a los que se encuentra expuesto el trabajador, si el trabajador puede continuar laborando en el mismo cargo, en caso de existir alguna patología debe ser reubicado y/o vinculado a un programa de vigilancia Epidemiológica. Identificar o detectar presuntas Enfermedades Laborales adquiridas durante su permanencia en la empresa. |

CONTROL DE RIESGOS

LA EMPRESA, estableció los siguientes protocolos de trabajo seguro, de tal manera que no genere incidentes, accidentes u otras desviaciones que afecten el cumplimiento de la política y objetivos de SGSST.

PROCEDIMIENTO 6. PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE RIESGOS BIOMECÁNICOS

| 1. OBJETIVO | Establecer los parámetros necesarios para controlar accidentes y el desarrollo de enfermedades laborales por consecuencia del riesgo Biomecánico. |
| --- | --- |
| 2. RESPONSABLE | COORDINADOR SG-SST y COPASST. |
| 3. DIRIGIDO A | Todo el personal de la empresa. |
| 4. METODOLOGIA O PROCEDIMIENTO | 1. El personal que ingrese a bodega y que realiza el cargue, distribución y descargue del producto para deberán hacer uso de los elementos de protección personal necesarios como casco y guantes que deberán ser provistos por la empresa. 2. Todo empleado que participe en el cargue y descargue de producto deberá usar overol que evite el uso de prendas sueltas que puedan enredarse con el producto o montacargas. 3. No debe hacerse uso de cinturones ergonómicos exceptuando los casos en que son necesarios por prescripción médica. 4. El cargue debe realizarse con el montacargas que debe mantener encendida la luz y con sonido como señal de alerta de su movimiento. 5. A medida que es cargado el camión los ayudantes deberán distribuir la carga realizando los movimientos precisos para levantamiento de cargas de la siguiente manera: a) Separe levemente los pies. b) Doble las rodillas colocándose en cuclillas. c) Mantenga la espalda lo más recta y erguida posible. d) Tome firmemente la carga. e) Utilice la fuerza de sus piernas para levantarse con suavidad, manteniendo la espalda erguida. f) Levántese manteniendo su espalda recta, llevando la carga a su pecho sin dejarla caer. g) Deje la carga de la misma manera que la levantó manteniendo siempre su espalda recta, y llevando cargas máximas de 25 kilogramos de carga compacta, si en dado caso ayudara una mujer será de 12.5 de carga compacta. 9. En caso de ocurrir accidente se deberá ser remitido al centro de salud más cercano para su debida atención en informar al COORDINADOR SGSST. 10. Si se está fuera de la empresa al momento del accidente deberá avisarse de inmediato del accidente para realizar el debido reporte de accidente de trabajo. PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO 1. Todo el personal de ventas y administrativo deberá usar los equipos de protección necesarios para desempeñar su función. 2. Todo empleado que participe en el cargue de elementos deberá seguir el siguiente protocolo: a) Separe levemente los pies. b) Doble las rodillas colocándose en cuclillas. c) Mantenga la espalda lo más recta y erguida posible. d) Tome firmemente la carga. e) Utilice la fuerza de sus piernas para levantarse con suavidad, manteniendo la espalda erguida. f) Levántese manteniendo su espalda recta, llevando la carga a su pecho sin dejarla caer. g) Deje la carga de la misma manera que la levantó manteniendo siempre su espalda recta, y llevando cargas máximas de 25 kilogramos de carga compacta, si en dado caso ayudara una mujer será de 12.5 de carga compacta. 3. Realizar una pausa activa en cada jornada de al menos 15 minutos. 4. Apoyar la espalda en sobre el espaldar en la silla, en una posición erguida. 5. Los empleados que utilizan teclados deben apoyar sus muñecas cuando realicen procesos de digitación. |

PROCEDIMIENTO 7. PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUÉ SEGURO DE MERCANCÍAS.

| 1. OBJETIVO | Establecer los parámetros necesarios el transporte de mercancía |
| --- | --- |
| 2. RESPONSABLE | COORDINADOR DEL SG-SST Y COPASST. |
| 3. DIRIGIDO A | Personal de transporte. |
| 4. METODOLOGIA O PROCEDIMIENTO | 1. El transportador debe portar: a) licencia de conducción vigente b) revisión técnico mecánica y de gases c) Seguro obligatorio d) Tarjeta de propiedad del vehículo e) Extintor multipropósito f) Gato y copa g) Señales luminosas h) Caja de herramientas i) Linterna, llanta de repuesto y demás requerimientos de un vehículo. 2. Todos los trabajadores deberán leer los instructivos de seguridad 3. La mercancía deberá posicionarse y asegurarse con puertas del camión e ir aseguradas para garantizar que no se muevan. 4. Si la carga es extra dimensionada deberá asegurarse con sogas para evitar accidentes en su movilización y evitar que se resbale, de igual manera debe usar señalización. 5. Se deberá conducir con prudencia Max. 40 km/h 6. El conductor deberá cumplir con normas y restricciones de la policía de tránsito. 7. Al llegar al destino realizar descargue con luces de parqueo y conos a 3 mts de distancia del vehículo que indiquen que hay un carro inmóvil. 8. Al terminar regresar a empresa para recibir instructivos. 9. En caso de cualquier evento inusual comunicarse con El responsable de transporte de la compañía. No tanquear gasolina durante el transporte de la mercancía |

PROCEDIMIENTO 8. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

| 1. OBJETIVO | Garantizar el control y mantenimiento de los equipos de protección personal. |
| --- | --- |
| 2. RESPONSABLE | COORDINADOR DEL SG-SST Y COPASST... |
| 3. DIRIGIDO A | Todo el personal. |
| 4. METODOLOGIA O PROCEDIMIENTO | 1. Como medida preventiva todos los elementos de protección personal usados actualmente deberán ser evaluados en cuanto a su efectividad, vida útil, y que sean apropiados para el área y actividad donde se usan. 2. Deberán adquirirse el número de EPP requeridos para el número de empleados que los requieran. 3. Todos los empleados deberán mantener sus EPP durante toda su jornada laboral, el COPASST. Y los Jefes de área deberán verificar su uso por parte del personal. 4. Los jefes de área son los encargados de cerciorarse que los EPP que le provea la empresa al empleado se encuentre en buenas condiciones de uso. 5. Se deberán realizar visitas sorpresa a los puestos de trabajo, con el fin de determinar que empleados no los portan debidamente, o simplemente no los portan. 6. Se debe hacer un llamado de atención, y después de dos llamados de atención realizar un memorando con anotación a la hoja de vida. 7. Al final de la jornada el empleado deberá devolver al almacén los EPP que sean requeridos, y desechar los que ya no sirvan como las mascarillas desechables o guantes rotos. |

PROCEDIMIENTO 9. PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y DE ACCIDENTES, DE TRABAJO.

| 1. OBJETIVO | Identificar las causas que generan los incidentes y accidentes a través de un previo conocimiento de los hechos ocurridos, con el fin de poder diseñar e implantar medidas correctivas encaminadas, tanto a eliminar las causas para evitar la repetición del mismo accidente o similares, como aprovechar la experiencia para mejorar la prevención en la empresa. |
| --- | --- |
| 2. RESPONSABLE | COORDINADOR DEL SG-SST Y COPASST. |
| 3. DIRIGIDO A | Todo el personal. |
| 4. METODOLOGIA O PROCEDIMIENTO | 1 Conformar el grupo investigador. 2 Diligenciar el formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo de ARL AXA COLPATRIA. 3. Realizar análisis de causas 4. Poner en marcha las acciones correctivas 5. Socializar a todo el personal 5. Realizar seguimiento y control a las acciones correctivas |

AUDITORIA AL SGSST

La auditoría es un examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y los resultados relativos al plan satisfacen las disposiciones previamente establecidas y si estas se han implementado efectivamente para el logro de los objetivos propuestos.

PROCEDIMIENTO 10. PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA AL SGSST

| 1. OBJETIVO | Evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, con el fin de minimizar la exposición al riesgo y evitar la ocurrencia de Incidentes y accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. |
| --- | --- |
| 2. RESPONSABLE | COORDINADOR DEL SG-SST Y COPASST. |
| 3. DIRIGIDO A | Todo el personal. |
| 4. METODOLOGIA O PROCEDIMIENTO | 1.Planificación y preparación - El Vigía elabora un programa o plan en el que establezca frecuencia de la auditoria. - El Vigía selecciona al equipo auditor y le envía a sus miembros por correo electrónico u otro medio, una copia de la lista de verificación. - Se debe llevar a cabo una reunión entre el líder y el equipo auditor y el gerente o supervisor del área por auditar, al menos una semana antes de planear la auditoria - Se debe revisar toda la información pertinente, antes de planificar la auditoria en detalle. - Se debe elaborar una lista de chequeo por el equipo auditor, la lista de chequeo final se debe fotocopiar, de manera que cada miembro del equipo trabaje sobre la misma lista de preguntas. 2. Ejecución - Es conveniente reunirse con el gerente o supervisor del área por auditar, antes de comenzar la auditoria. - Se realiza la auditoria usando la lista de chequeo, entrevistando a los auditados. - El equipo auditor debe registrar sus observaciones y recoger la evidencia objetiva de las actividades que cumplen con los documentos escritos. - Indicar la conformidad en la lista de chequeo. - Retroalimentar al auditado al final de la entrevista de la auditoria y agradecer su participación 3. Presentación de informes - El equipo auditor debe reunirse para evaluar las observaciones y evidencia identificados durante la auditoria, decidir si se existe conformidad con los documentos escritos de la norma y redactar el informe de auditoría. - Si no se cumple completamente, el equipo auditor debe decidir acerca del grado de conformidad y realizar el reporte de no conformidades. - El líder del equipo auditor es el responsable de elaborar el informe de la auditoria. 4. Actividades complementarias Una vez corregidas las no conformidades, el coordinador de la auditoria debe decidir si requiere una auditoria complementaria. 5. Seguimiento y revisión El coordinador de la auditoria debe revisar el programa de auditorías y presentar regularmente resúmenes de desempeño a la dirección. |

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Una vez establecidas las no conformidades en la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Coordinador del SG-SST, debe establecer con el COPASST, Brigada de Emergencia y/o responsables de área las acciones de mejoramiento que permitan prevenir o eliminar las causas de estas desviaciones.

PROCEDIMIENTO 11. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.

| 1. OBJETIVO | Determinar las no conformidades presentes, con respecto al SGSST como medida de seguimiento del desempeño, con el fin de plantear las acciones correctivas y preventivas correspondientes. |
| --- | --- |
| 2. RESPONSABLE | COORDINADOR DEL SG-SST Y COPASST. |
| 3. DIRIGIDO A | Todo el personal. |
| 4. METODOLOGIA O PROCEDIMIENTO | Se debe verificar las actividades y los resultados relacionados con el SG-SST son conformes con las disposiciones planificadas, y determinar la eficacia de dicho sistema; para esto se debe: - Tener una programación priorizada. - Realizarse por personal independiente del auditado. - Registrar resultados de las auditorias. - Tomar acción correctiva sobre las deficiencias durante la auditoria. - Verificar y registrar la implementación de la acción correctiva tomada. - Los resultados se deben llevar a la Revisión gerencial. Se debe recolectar la evidencia usando métodos como: - Observación de actividades. - Revisión de documentos. - Entrevista. Al hallar la no conformidad se debe reportar incluyendo: - Una observación que detalle completa y precisamente lo que fue visto o encontrado por el auditor. Esta observación debe ser atestiguada por la persona auditada para confirmar su exactitud. - Una referencia a la cláusula de la norma. Clasifique la no conformidad en: Mayor: falta de impacto que atenta contra la salud y protección del trabajador. Menor: simple falta contra los requerimientos. Se debe tratar la no conformidad eliminando las causas de las no conformidades reales o potenciales, siguiendo o desarrollando: - Acciones correctivas - Acciones preventivas - Acciones de mejora Se debe implementar o modificar los mecanismos de control. Si es necesario se debe registrar mediante un procedimiento todas las modificaciones producidas a causa de las acciones correctivas. El Coordinador del SGSST, debe verificar que las acciones tengan el resultado esperado. |

Anexo 22. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS PONS

Anexo 23.  LISTA DE CHEQUEO BOTIQUIN

| OBRA: _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes | EN | FB |  | MZ |  | AB | MY |  | JN |  | JL | AG | SP | OC |  | NV |  | DC |  |  |  |  | FECHA:_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Día |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AÑO: _____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Características |  |  | ELEMENTOS A INSPECCIONAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES (TENER EN CUENTA FECHAS DE VENCIMIENTOS Y ELEMENTOS AGOTADOS PARA SU REPOSICION) |
| No | Ubicación |  | Gasas |  | Curas | Algodón |  | Apósitos |  | Compresas | Vendas elásticas | Bajalenguas | Micropore | Esparadrapo | Aplicadores |  | Jabón antiséptico |  | Sol.antisèptica |  | Isodine espuma |  |  | Isodine solución | Sueros | Agua destilada | Alcohol | Tijeras | Linterna | Termómetro | Sulfaplata | Guantes | Libreta y lapiz | Manual de P.A |  |
| Inspección realizada por: ________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo: _______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexo 24. FORMATO INSPECCION DE ARNES, ESLINGAS Y LINEAS DE VIDA

| FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA: IPK PLAZA |  |  |  |  |  |  |
| INPECCION DE ARNES, ESLINGAS Y LINEAS DE VIDA |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de inspección: |  | Numero y/o referencia del Equipo a Inspeccionar: |  |  |  |  |
| Nombre delTrabajador: |  | Cargo del Trabajador: |  |  |  |  |
| Utilizado en la labor de: |  | Responsable de la inspección: |  |  |  |  |
| ASPECTOS A INSPECCIONAR |  |  |  | SI | NO | OBSERVACIONES |
| ARNES | Cintas / Correas | Libres Rotura |  |  |  |  |
|  |  | Libre Desgaste |  |  |  |  |
|  |  | Libre Talladuras |  |  |  |  |
|  |  | Libre Torsión |  |  |  |  |
|  |  | Libre Suciedad |  |  |  |  |
|  |  | Libre sust. químicas |  |  |  |  |
|  | Costuras | Están Completas |  |  |  |  |
|  | Plásticas | Están Completas |  |  |  |  |
|  | Partes metálicas | Están Completas |  |  |  |  |
|  |  | Libres de Corrosión |  |  |  |  |
|  |  | Sin deformaciones |  |  |  |  |
|  |  | Libres de fisuras |  |  |  |  |
|  | Otros: |  |  |  |  |  |
| ESLINGA | mosquetones | Ajustan perfectamente |  |  |  |  |
|  |  | Poseen seguro |  |  |  |  |
|  |  | Libres de fisuras |  |  |  |  |
|  |  | Libres de corrosión |  |  |  |  |
|  | Cuerda | Libre de rotura |  |  |  |  |
|  |  | Trenzado completo |  |  |  |  |
|  |  | Libre nudos y empates |  |  |  |  |
|  |  | Libre sust. químicas |  |  |  |  |
|  | Otros: |  |  |  |  |  |
| ANCLAJES | Anclaje | Punto fijo diferente a la estructura de trabajo |  |  |  |  |
|  |  | Garantiza resistencia |  |  |  |  |
|  | Cuerda | Libre de rotura |  |  |  |  |
|  |  | Trenzado completo |  |  |  |  |
|  |  | Libre nudos y empates |  |  |  |  |
|  |  | Libre sust. químicas |  |  |  |  |
|  | Otros: |  |  |  |  |  |
| LINEA DE SEGURIDAD | Está protegido contra arista |  |  |  |  |  |
|  | ¿La línea es horizontal o vertical? |  |  |  |  |  |
|  | ¿Cuántas personas se encuentran aseguradas a la línea de seguridad? |  |  |  |  |  |
|  | Otros: |  |  |  |  |  |
| NOTA: En Línea vertical solo se permite el anclaje de una sola. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por tramos (1 personas por cada tramo y cada tramo debe tener en distancia 3 m maximo) y garantizar como mínimo 5000 libras por persona sujetada. |  |  |  |  |  |  |
| TRAZABILIDAD DEL EVENTO SUFRIDO |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | HALLAZGO | DESCRIPCION DEL EVENTO (INCLUIR: Altura, causa Etc.). |  |  | ACCIONES TOMADAS |  |

Anexo 25.  INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES, MECANICAS Y NEUMATICAS

| FELIPE CUMBAL T.- MARTE CONSTRUCCIONES S.A.S |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA: IPK PLAZA |  |  |  |  |  |  |
| INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES, MECANICAS Y NEUMATICAS |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de inspección: |  | Nùmero y/o referencia del Equipo a Inspeccionar: |  |  |  |  |
| Nombre del Trabajador: |  | Cargo del Trabajador: |  |  |  |  |
| Utilizado en la labor de: |  | Responsable de la inspección: |  |  |  |  |
| ASPECTOS A INSPECCIONAR |  |  |  | SI | NO | OBSERVACIONES |
| HERRAMIENTAS MANUALES | MARTILLOS, MASETAS, ETC | Es la adecuada para el trabajo |  |  |  |  |
|  |  | Se encuentra en buen estado |  |  |  |  |
|  |  | Se guardan y portan adecuadamente |  |  |  |  |
|  |  | Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos |  |  |  |  |
|  |  | Libre Suciedad |  |  |  |  |
|  |  | Libre sustancias químicas |  |  |  |  |
|  |  | Están Completas |  |  |  |  |
|  |  | Sin deformaciones |  |  |  |  |
|  |  | Libres de fisuras |  |  |  |  |
|  | Otros: |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS DE CORTE | CINCELES, SEGUETAS, SERRUCHOS, CUCHILLOS, ETC | Se encuentran afiladas |  |  |  |  |
|  |  | Se encuentran correctamente instaladas y no presentan defectos |  |  |  |  |
|  |  | disponen de sus mangos y no están sucias |  |  |  |  |
|  |  | Disponen de empuñadura y sus dientes están completos |  |  |  |  |
|  |  | Disponen de mangos y fundas |  |  |  |  |
|  | Otros: |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS ELECTRICAS | PULIDORAS, TALADROS, ETC | Están limpias y lubricadas |  |  |  |  |
|  |  | Tienen sus guardas |  |  |  |  |
|  |  | poseen aislamiento doble o conexión a tierra con enchufe |  |  |  |  |
|  |  | el cable y enchufe no presentan daños |  |  |  |  |
|  |  | mandil con golpes |  |  |  |  |
|  |  | brocas sin filo o reducido el diámetro |  |  |  |  |
|  |  | las pulidoras cuentan con guardas y los soportes de los discos son los adecuados |  |  |  |  |
|  |  | Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde no puedan ser golpeadas |  |  |  |  |
|  |  | se almacenan los taladros y pulidoras en lugares húmedos |  |  |  |  |
|  | Otros: |  |  |  |  |  |
| LINEA DE SEGURIDAD | Esta protegido contra arista |  |  |  |  |  |
|  | La línea es horizontal o vertical? |  |  |  |  |  |
|  | Cuantas personas se encuentran aseguradas a la línea de seguridad? |  |  |  |  |  |
|  | Otros: |  |  |  |  |  |
| NOTA: La inspección de las herramientas se realiza semanalmente de acuerdo a su uso, si encuentra herramientas en mal estado, inmediatamente realizar reporte y devolverlas, para su respectivo cambio. |  |  |  |  |  |  |
| TRAZABILIDAD DEL EVENTO SUFRIDO |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | HALLAZGO | DESCRIPCION DEL EVENTO (INCLUIR: tipo de herramienta, lugar de afectación). |  |  | ACCIONES TOMADAS |  |

TABLA 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TABLA 2. MATRIZ LEGAL

TABLA 3. MATRIZ DE RIESGOS